[image: image1.jpg]



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

----------- ( ( ( ----------
BÁO CÁO

NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN
MỞ RỘNG ĐẦU TƯ KHU DU LỊCH

SANDHILLS
[image: image28.png]



ĐỊA ĐIỂM
: XÃ TIẾN THÀNH – THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
CHỦ ĐẦU TƯ
: CÔNG TY TNHH DU LỊCH PHƯƠNG NAM


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

----------- ( ( ( ----------
BÁO CÁO

NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN
MỞ RỘNG ĐẦU TƯ KHU DU LỊCH

SANDHILLS
	CHỦ ĐẦU TƯ

CÔNG TY TNHH DU LỊCH 

PHƯƠNG NAM

(Giám đốc)



	ÔNG. LÊ HOÀNG LÂM




MỤC LỤC

1CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ


11.1. Giới thiệu về chủ đầu tư


11.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án


21.3. Căn cứ pháp lý


5CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ MỞ RỘNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN


52.1. Bối cảnh đầu tư dự án


52.1.1. Kinh tế vĩ mô


62.1.2. Tình hình du lịch tỉnh Bình Thuận


72.1.3. Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận


72.2. Hiện trạng dự án Khu du lịch Sandhills


72.2.1. Địa điểm xây dựng


82.2.2. Quy mô dự án và các hạng mục đã hoàn thành


112.2.3. Dịch vụ


212.2.4. Sơ lược hiệu quả kinh doanh khu du lịch Sandhills


232.3. Kết luận sự cần thiết mở rộng đầu tư


24CHƯƠNG III: NỘI DUNG MỞ RỘNG ĐẦU TƯ


243.1. Địa điểm mở rộng dự án


243.2. Hạng mục đầu tư mới


243.3. Tiến độ thực hiện dự án


25CHƯƠNG IV: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG SƠ BỘ


254.1. Đánh giá tác động môi trường


254.1.1. Giới thiệu chung


254.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường


264.2. Tác động của dự án tới môi trường


264.2.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng


264.2.2. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động


264.3. Các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường


264.3.1. Trong giai đoạn xây dựng hạ tầng và công trình kiến trúc


274.3.2. Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng


274.4. Kết luận


28CHƯƠNG V: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN


285.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư


295.2. Nội dung tổng mức đầu tư


295.2.1. Nội dung


315.2.2. Kết quả tổng mức đầu tư


32CHƯƠNG VI: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN


326.1. Kế hoạch đầu tư


346.2. Tiến độ giải ngân vốn


346.2.1. Vay tái tài trợ


356.2.2. Vay đầu tư mới


36CHƯƠNG VII: KẾ HOẠCH VAY VỐN VÀ HOÀN TRẢ VỐN VAY


367.1. Kế hoạch vay vốn


377.2. Kế hoạch hoàn trả vốn vay


42CHƯƠNG VIII: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN


428.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán


428.1.1. Giả định về doanh thu


468.1.2. Giả định về chi phí


498.2. Báo cáo thu nhập dự trù


508.3. Báo cáo ngân lưu theo quan điểm tổng đầu tư (TIPV)


508.4. Hệ số đảm bảo trả nợ


518.5. Khả năng trả nợ


558.6. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội


56CHƯƠNG IX: KẾT LUẬN





CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1.1. Giới thiệu về chủ đầu tư

· Chủ đầu tư
: Công ty TNHH Du lịch Phương Nam
· Mã số doanh nghiệp
: 3400371653
· Đăng ký lần đầu
: 2/10/2002

· Thay đổi lần 2
: 9/8/2012
· Người đại diện
: Lê Hoàng Lâm

Chức vụ: Giám đốc

· Địa chỉ trụ sở
: Thôn Tiến Bình, xã Tiến Thành, Tp.Phan Thiết, Bình Thuận
· Vốn điều lệ
: 14,800,000,000 đồng (Mười bốn tỷ tám trăm triệu đồng)
· Ngành nghề KD
:

+ Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

+ Điều hành tour du lịch

+ Nhà hàng, bar

+ Tổ chức hội thảo, sự kiện, team building

+ Dịch vụ karaoke, spa & massage, hồ bơi
+ Hoạt động thể thao biển (lướt ván, dù lượn)

+ Kinh doanh bãi tắm.
1.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án

· Tên dự án  
: Mở rộng đầu tư khu du lịch Sandhills
· Địa điểm đầu tư
: Km 5 (ĐT 719), xã Tiến Thành, Tp.Phan Thiết, Bình Thuận
· Tên khu du lịch
: Sandhills Beach Resort & Spa 

· Quy mô
: Sandhills được xây dựng trên tổng diện tích gần 03 ha (29,990 m2) gồm 2 khu đất biển (chiều dài 270m, diện tích 13,850 m2) và đồi (diện tích 16,119 m2) cách nhau bởi đường tỉnh 719.
· Hiện trạng công trình
: Hiện tại Sandhills đã xây dựng và đưa vào hoạt động 69 phòng nghỉ trong đó có 6 khu villa biển, 03 khu villa đồi, 12 khu bungalow, khu nhà liên kế 06 phòng, nhà hàng Ocean Restaurant, khu Bar_Spa, hồ bơi POOL1, khách sạn 45 phòng, hồ bơi POOL2 cùng những công trình phụ khác như: nhà nghỉ nhân viên, phòng hội nghị, khu giải trí, nhà kho, khu giặt ủi, đường đi, sân vườn,…
· Mục tiêu đầu tư
: Mở rộng đầu tư thêm các hạng mục sau: Khu khách sạn thương mại 22 phòng nghỉ, 5 kiosque; Nhà hàng hải sản; Night club; Khu tắm bùn; Hồ sen, đài phun; Cây xanh, sân vườn, đường đi.

· Mục đích đầu tư
:

 -  Hoàn thiện công trình Sandhills Beach Resort & Spa
 - Nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận nói chung, thành phố Phan Thiết nói riêng; đồng thời thỏa mãn nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí của khách du lịch trong và ngoài nước;

- Hướng tới sự phát triển du lịch bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh Bình Thuận.

· Hình thức quản lý 
: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập.

· Tổng mức đầu tư
: 160,146,590,000 đồng (Một trăm sáu mươi tỷ, một trăm bốn mươi sáu triệu, năm trăm chín mươi ngàn đồng)

· Vốn vay


: Tổng nguồn vốn vay cần đầu tư là 85,234,307,000 đồng chiếm 53%, bao gồm nguồn vốn tái tài trợ từ đầu tư cũ là 54,946,611,000 đồng và công trình mới là 30,287,697,000 đồng.

· Tiến độ thực hiện
: bắt đầu tiến hành xây dựng những hạng mục đầu tư mới từ tháng 4 năm 2014. Thời gian đầu tư xây dựng 12 tháng, dự kiến hoàn thành tháng 4 năm 2015.
1.3. Căn cứ pháp lý


Báo cáo đầu tư được xây dựng trên cơ sở các căn cứ pháp lý sau :

· Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

· Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

· Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

· Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

· Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

· Luật Kinh doanh Bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

· Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

· Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

· Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

· Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

· Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

· Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

· Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ về thuế thu nhập doanh nghiệp;

· Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;

· Nghị định 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển;

· Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;

· Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

· Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

· Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều luật phòng cháy và chữa cháy;

· Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;

· Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

· Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;

· Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;
· Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

· Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;

· Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng;

· Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;

· Quyết định số 201/QĐ-TTg của Thủ tướng v/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
· Quyết định số 2661/UBBT-XDCB ngày 30/8/2002 của UBND tỉnh Bình Thuận v/v đồng ý cho phép Công ty TNHH Du lịch Phương Nam đầu tư xây dựng khu du lịch Sandhills tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết;
· Quyết định số 3395 QĐ/CT-UBBT ngày 27/11/2002 của UBND tỉnh Bình Thuận v/v thu hồi và cho Công ty TNHH Du lịch Phương Nam thuê đất để xây dựng khu du lịch Sandhills tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết;
· Giấy phép xây dựng số 131/GPXD ngày 30/10/2006 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận cấp phép cho Công ty TNHH Du lịch Phương Nam được phép xây dựng công trình Khu du lịch Sandhills;
· Văn bản số 294/SXD-QHKT ngày 7/9/2009 do Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận cấp v/v chấp thuận thay đổi thiết kế khu du lịch Sandhills tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết;
· Hợp đồng thuê đất số 39/HĐTĐ ngày 25/8/2010 giữa UBND tỉnh Bình Thuận và Công ty TNHH Du lịch Phương Nam;
· Văn bản số 18/SXD-QHKT ngày 29/1/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận v/v điều chỉnh một số nội dung trong giấy phép xây dựng Khu du lịch Sandhills tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết;
· Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BI 380091 và BI 380071 do Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Thuận cấp cho Công ty TNHH Du lịch Phương Nam ngày 6/3/2012;
· Căn cứ các pháp lý khác có liên quan;

CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ MỞ RỘNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN
2.1. Bối cảnh đầu tư dự án

2.1.1. Kinh tế vĩ mô

Bước sang năm 2014, kinh tế thế giới phát triển theo hướng đẩy nhanh tăng trưởng toàn cầu tại các nền kinh tế lớn với hàng loạt các biện pháp mạnh được thực thi. Trong khi đó, nhiều nền kinh tế mới nổi thực hiện chính sách thắt chặt thông qua việc tăng lãi suất nhằm giảm áp lực tiền tệ, vì vậy tăng trưởng kinh tế tại khu vực này đang gặp trở ngại. Kinh tế - xã hội nước ta trước bối cảnh thế giới vừa có những thuận lợi, nhưng cũng không ít rủi ro, thách thức, còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp và diễn biến khó lường. Khó khăn trong sản xuất kinh doanh chưa được giải quyết triệt để, những yếu kém nội tại của nền kinh tế chậm được khắc phục. Trước tình hình đó, Chính phủ xác định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 là: “Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tăng trưởng hợp lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Sử dụng hợp lý và có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng, lãnh phí; cải thiện môi trường kinh doanh. Bảo đảm quốc phòng và an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế”.

Tại thời điểm quý I/2014, tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tính tăng 4.96% so với cùng kỳ năm 2013, cao hơn mức tăng cùng kỳ của 3 năm trở lại đây. Trong toàn nền kinh tế, cả ba khu vực đều đạt mức tăng cao hơn mức tăng cùng kỳ năm trước: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2.37% (quý I/2013 tăng 2.24%), đóng góp 0.32 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4.69% (quý I/2013 tăng 4.61%), đóng góp 1.88 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 5.95% (quý I/2013 tăng 5.65%), đóng góp 2.76 điểm phần trăm. Số liệu trên cho thấy khu vực dịch vụ tiếp tục đóng góp nhiều nhất vào mức tăng trưởng chung. Một số ngành chiếm tỷ trọng lớn trong khu vực dịch vụ có mức tăng khá so với cùng kỳ năm 2013 là: Bán buôn và bán lẻ tăng 5.61%; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 7.58%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 5.91%. Ở khu vực dịch vụ, trong ba tháng đầu năm nay, số khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 2.3 triệu lượt người, tăng 29.3% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng cao nhất so với mức tăng cùng kỳ ba năm trở lại đây. Trong tổng số, khách đến với mục đích du lịch đạt 1403.8 nghìn lượt người, tăng 27.1%; Số khách quốc tế đến nước ta trong ba tháng đầu năm từ hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ đều tăng so với cùng kỳ năm trước: Trung Quốc 587.5 nghìn lượt người, tăng 48.9%; Hàn Quốc 238.5 nghìn lượt người, tăng 6.3%; Nhật Bản 170.8 nghìn lượt người, tăng 9.2%; Hoa Kỳ 140.1 nghìn lượt người, tăng 9.7%; Nga 131.5 nghìn lượt người, tăng 55.2%; Đài Loan 109.5 nghìn lượt người, tăng 13.2%; Campuchia 99.1 nghìn lượt người, tăng 33.8%; Australia 95.3 nghìn lượt người, tăng 9.2%; Malaysia 80.8 nghìn lượt người, tăng 15.2%; Thái Lan 65.6 nghìn lượt người, tăng 9.1%; Pháp 65.4 nghìn lượt người, tăng 12.9%. Những con số ấn tượng đó là những tín hiệu lạc quan để ngành công nghiệp không khói của Việt Nam tiếp tục đặt nhiều kỳ vọng vào năm 2014. 

Năm 2014, ngành du lịch Việt Nam đặt ra mục tiêu đón và phục vụ cho khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế, 37 triệu lượt khách du lịch nội địa. Mục tiêu này hoàn toàn có thể trở thành hiện thực khi mà Việt Nam đang là một điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Dù rằng, vẫn còn một số tồn tại trong cách thức quảng bá và tiếp thị hình ảnh của du lịch Việt Nam đối với quốc tế, với những bất ổn của tình hình chính trị của các nước trong khu vực, Việt Nam đang từng bước khai thác những lợi thế đó của mình để biến ngành công nghiệp không khói thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới.
2.1.2. Tình hình du lịch tỉnh Bình Thuận

Bình Thuận là một trong những trung tâm du lịch trọng điểm của Việt Nam hiện nay. Nếu so với các trung tâm du lịch lớn khác của Việt Nam như: Hạ Long, Huế, Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu… thì Phan Thiết-Bình Thuận còn khá non trẻ. Khi mới hình thành, du lịch chỉ được coi là một “mảng” hoạt động dịch vụ trong cơ cấu kinh tế, tuy nhiên kể từ năm 2000 trở đi, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Bình Thuận và Bình Thuận được mệnh danh là “thiên đường” nghỉ dưỡng cao cấp và là “thủ đô” resort của Việt Nam .
Bình Thuận có vị trí địa lý thuận lợi, nằm giữa các trung tâm du lịch lớn ở phía Nam như: TP.Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đà Lạt, Nha Trang. Toàn tỉnh có 192 km bờ biển trải dài từ Cà Ná (giáp ranh Ninh Thuận) đến Bình Châu (giáp ranh Bà Rịa-Vũng Tàu). Vịnh Phan Thiết tương đối nông, nhiều gió nên phù hợp với các loại hình thể thao biển mà người châu Âu ưa thích. Lợi thế không chỉ ở biển mà còn ở sự tồn tại phong phú về danh lam thắng cảnh, di tích kiến trúc-lịch sử và hệ thống văn hóa lễ hội cả dân gian lẫn hiện đại.

Mặc dù được nhận định là tỉnh có vùng biển đẹp, khá hoang sơ và quyến rũ nhưng đa số du khách lựa chọn đến Bình Thuận chủ yếu là để nghỉ ngơi và tắm biển vì Bình Thuận chưa có nhiều sản phẩm hỗ trợ du lịch khác như vui chơi-giải trí, chữa bệnh, mua sắm... Thời gian lưu trú của du khách tương đối ngắn. Tính đến hết năm 2013, toàn tỉnh có 227 cơ sở lưu trú đang hoạt động với tổng số 9295 phòng, trong đó có 348 phòng của 03 cơ sở 5 sao, 1962 phòng của 19 cơ sở 4 sao, 891 phòng của 12 cơ sở 3 sao, 1.190 phòng của 30 cơ sở 2 sao. Trong hoạt động lữ hành, Bình Thuận có 40 đơn vị hoạt động gồm 5 hãng lữ hành quốc tế, 25 lữ hành nội địa, 2 chi nhánh văn phòng lữ hành quốc tế. Bên cạnh đó, các dịch vụ tiếp tục phát triển như ăn uống, mua sắm, spa, thể thao trên biển…đáp ứng ngày càng cao yêu cầu về vui chơi, giải trí cho du khách, nhất là du khách quốc tế. Dự ước quý 1/2014 có 980.5 ngàn lượt khách đến Bình Thuận, tăng 11.7% so với cùng kỳ năm trước với gần 1.5 triệu ngày khách, tăng 12.2%. Doanh thu du lịch đạt 1,836 tỷ đồng tăng 17%; khách du lịch theo tour đạt 3,595 lượt tăng 11.1% với 22,385 ngày khách, tăng 10.3% so với cùng kỳ.
 
Từ đầu năm đến nay thời tiết khá thuận lợi cho du khách đến nghỉ dưỡng; trong đó du khách Nga, Trung Quốc, Đức, Hàn Quốc chiếm đa số. Đáng mừng là vấn đề vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông ở các khu, tuyến, điểm du lịch được quan tâm hơn. Tình trạng chèo kéo, đeo bám du khách giảm dần, an ninh trật tự, an toàn du khách ở các khu du lịch, các điểm tham quan du lịch được đảm bảo; chất lượng phục vụ được tiếp tục nâng cao, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Bình Thuận thân thiện.

2.1.3. Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận

Đa dạng hóa: Mặc dù có tiềm năng và lợi thế nhưng chưa có sự đa dạng các loại hình du lịch khiến du khách chỉ đến Bình Thuận tắm biển, thưởng thức hải sản mà thôi. Bình Thuận đang khuyến khích đầu tư xây dựng các khu du lịch phục vụ nghỉ ngơi, chữa bệnh, tổ chức hội nghị, sự kiện; các khu vui chơi giải trí, hoạt động thể thao biển với quy mô lớn và các sản phẩm khác đáp ứng nhu cầu giải trí cho du khách như sân golf, rạp chiếu phim, nhà hát, vũ trường, casino…
Hợp tác: Bên cạnh khu vực Phan Thiết-Mũi Né, hiện nay, Bình Thuận đang muốn tận dụng hết 192 km bờ biển của mình bằng cách kêu gọi đầu tư phát triển thêm các khách sạn, resort ở các huyện, thị khác như Hàm Thuận Nam, La Gi, Tuy Phong, xa hơn nữa là cả huyện đảo Phú Quý. Bình Thuận cũng đang tăng cường hợp tác về du lịch với các tỉnh, thành lân cận để cùng xây dựng các tour, điểm đến với những thế mạnh đặc thù của từng địa phương nhằm thu hút du khách. Bình Thuận, TP.Hồ Chí Minh và Lâm Đồng vừa ký kết xây dựng “tam giác du lịch TP.Hồ Chí Minh-Phan Thiết-Đà Lạt”, được kỳ vọng là sẽ trở thành tam giác động lực quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng Sông Cửu Long. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhận thức văn hóa du lịch cho những cư dân vùng biển, khuyến khích họ hợp tác với các đơn vị kinh doanh du lịch.

Phát triển bền vững: Xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, Bình Thuận đang chú trọng cải thiện cơ sở hạ tầng du lịch để phát triển cách bền vững: nâng cấp các tuyến đường bộ nối tất cả các điểm du lịch và xây dựng các trạm dịch vụ phục vụ du khách, kêu gọi đầu tư các tuyến xe buýt, xây dựng nhà ga Phan Thiết mới theo tiêu chuẩn đón khách du lịch để tổ chức các tour du lịch đến Bình Thuận bằng tàu lửa, xây dựng cầu tàu phục vụ du khách khám phá biển.

2.2. Hiện trạng dự án Khu du lịch Sandhills
2.2.1. Địa điểm xây dựng
SandHills Beach Resort & Spa (Khu du lịch Sandhills) có vị trí đắc địa, nằm ở bãi biển tuyệt đẹp Tiến Thành, trên Km 5 (ĐT 719) thuộc xã Tiến Thành, Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. SandHills Beach Resort & Spa cách Tp.Hồ Chí Minh khoảng 200km, cách Mũi Kê Gà khoảng 20km và cách trung tâm thành phố Phan Thiết 5 km. Với 200m bãi biển cát trắng, một khu vườn màu xanh của lá xen vào đó là những đóa hoa đầy màu sắc tạo nên một không gian thoáng đãng, mát mẻ thích hợp cho du khách nghỉ dưỡng và thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi.

[image: image2.png]



Hình 2.1: Sơ đồ vị trí dự án

[image: image3.png]PHAN THIET





Hình 2.2: Bản đồ vị trí dự án

2.2.2. Quy mô dự án và các hạng mục đã hoàn thành
Sandhills Beach Resort & Spa được xây dựng từ năm 2014 trên tổng diện tích gần 03 ha (29,990 m2) gồm 2 khu đất biển (chiều dài 270m, diện tích 13,850 m2) và đồi (diện tích 16,119m2) cách nhau bởi đường tỉnh 719.

Sau đây là những hạng mục đã hoàn thành và đưa vào hoạt động:
	1
	Hạng mục chính
	3
	Hạ tầng cơ sở

	 
	+ Nhà điều hành lễ tân + bếp
	 
	+ Bình điện hạ thế

	 
	+ 06 Khu villa biển 
	 
	+ Xây dựng trạm điện và đường dây 

	 
	+ 03Khu villa đồi 
	 
	+ Thiết bị nội thất

	 
	+ 12 Khu bungalow 
	 
	+ Thiết bị nội thất

	 
	+ Khu nhà liên kế 06 phòng
	 
	+ Thiết bị nội thất

	 
	+ Nhà hàng Ocean Restaurant
	 
	+ Thiết bị nội thất

	 
	+ Khu Bar_Spa
	 
	+ Thiết bị nội thất màn rèm

	 
	+ Hồ bơi POOL1
	 
	+ Thiết bị nội thất màn rèm

	 
	+ Khách sạn 45 phòng
	 
	+ Thiết bị hồ bơi

	 
	+ Hồ bơi POOL2
	 
	+ Server

	2
	Công trình phụ
	 
	+ Bàn ghế

	 
	+ Nhà nghỉ nhân viên
	 
	+ Máy phát điện dự phòng

	 
	+ Phòng hội nghị
	 
	+ XLNT

	 
	+ Nhà kho, khu giặt ủi
	4
	Cây xanh, sân vườn

	 
	+ Khu giải trí
	 
	+ Cây xanh

	 
	+ Đường đi
	
	


Trong đó:
01 nhà Điều hành-Bếp

Diện tích xây dựng tầng trệt: 224 m2
Diện tích sàn xây dựng: 450.9 m2
Quy mô 1 trệt, 1 lầu

Quy mô Nhà trệt

Kết cấu và kiến trúc xây dựng: nhà móng BTCT, khung sườn BTCT, mái ngói, nền lót gạch Ceramic, vách tường gạch xây, tô sơn nước, + khung gỗ kiếng cường lực.

01 nhà Hàng Ocean Restaurant

Diện tích xây dựng tầng trệt: 246.64 m2
Diện tích sàn xây dựng: 449.74 m2
Quy mô 1 trệt, 1 lầu

Kết cấu và kiến trúc xây dựng: nhà móng BTCT, khung sườn gỗ, mái ngói, nền lót gạch Ceramic, vách tường khung gỗ kiếng cường lực.

01 khách sạn 45 phòng gồm 12 phòng Beachfront Suite,18 phòng Oceanview Deluxe,09 phòng Poolview Deluxe,06 phòng Standard

Diện tích xây dựng tầng trệt: 864.3 m2/ khối

Diện tích sàn xây dựng: 3256.11 m2/ khối

Chiều cao công trình từ nền tầng trệt đến đỉnh mái: 10.5m. Quy mô:tầng hầm, 1 trệt 2 lầu

 Kết cấu và kiến trúc xây dựng: nhà móng BTCT, khung sườn BTCT, mái ngói, nền lót gạch Ceramic, vách tường gạch xây, tô sơn nước, + khung gỗ kiếng cường lực, cửa gỗ kiếng…

01 khách sạn 4  phòng Standard

Diện tích xây dựng tầng trệt: 132.05 m2/ khối

Diện tích sàn xây dựng: 264.1 m2/ khối

Quy mô 1 trệt 1 lầu

Kết cấu và kiến trúc xây dựng: nhà móng BTCT, khung sườn BTCT, mái ngói, nền lót gạch Ceramic, vách tường gạch xây, tô sơn nước, + khung gỗ kiếng cường lực, cửa gỗ kiếng…

02 Beachfront Villa 

Diện tích xây dựng tầng trệt: 90.44 m2
Diện tích sàn xây dựng 90.44 m2
Quy mô Nhà trệt 

Kết cấu và kiến trúc xây dựng: nhà móng BTCT, khung sườn BTCT, mái ngói, nền lót gạch Ceramic, vách tường gạch xây, tô sơn nước, + khung gỗ kiếng cường lực, cửa gỗ kiếng…

03 Gardenview Villa 

Diện tích xây dựng tầng trệt: 74.5 m2
Diện tích sàn xây dựng 74,5 m2
Quy mô Nhà trệt 

Kết cấu và kiến trúc xây dựng: nhà móng BTCT, khung sườn BTCT, mái ngói, nền lót gạch Ceramic, vách tường gạch xây, tô sơn nước, + khung gỗ kiếng cường lực, cửa gỗ kiếng.
01 Gardenview Villa 

Diện tích xây dựng tầng trệt: 76.5 m2
Diện tích sàn xây dựng 76.5 m2
Quy mô Nhà trệt 

Kết cấu và kiến trúc xây dựng: nhà móng BTCT, khung sườn BTCT, mái ngói, nền lót gạch Ceramic, vách tường gạch xây, tô sơn nước, + khung gỗ kiếng cường lực, cửa gỗ kiếng.
01 Hillview Villa (02 phòng ngủ)

Diện tích xây dựng tầng trệt: 107.1 m2
Diện tích sàn xây dựng 214.2 m2
Quy mô Nhà trệt 

Kết cấu và kiến trúc xây dựng: nhà móng BTCT, khung sườn BTCT, mái ngói, nền lót gạch Ceramic, vách tường gạch xây, tô sơn nước, + khung gỗ kiếng cường lực, cửa gỗ kiếng.
01 Hillview Villa (02 phòng ngủ)

Diện tích xây dựng tầng trệt: 68.66 m2
Diện tích sàn xây dựng 112.34 m2
Quy mô Nhà trệt 

Kết cấu và kiến trúc xây dựng: nhà móng BTCT, khung sườn gỗ, mái ngói, nền lót gạch Ceramic, vách tường xây gạch sơn nước + khung gỗ kiếng cường lực, cửa kiếng bản lề sàn.
12 căn Bungalow gồm 06 phòng Beachfront Bungalow, 06 phòng Gardenview Bungalow

Diện tích xây dựng tầng trệt: 62.43  m2/ căn

Diện tích sàn xây dựng: 62.43 m2/ căn

Quy mô nhà trệt 

Kết cấu và kiến trúc xây dựng: nhà móng BTCT, khung sườn BTCT, mái ngói, nền lót gạch Ceramic, vách tường gạch xây, tô sơn nước, + khung gỗ kiếng cường lực, cửa gỗ kiếng.
01 Khối nhà BAR-SPA 

Diện tích xây dựng tầng trệt: 185.38  m2/ căn

Diện tích sàn xây dựng: 451.11 m2/ căn

Quy mô Tầng hầm,Trệt, 01 lầu

Kết cấu và kiến trúc xây dựng: nhà móng BTCT, khung sườn BTCT, mái ngói, nền lót gạch Ceramic, vách tường gạch xây, tô sơn nước, + khung gỗ kiếng cường lực, cửa gỗ kiếng.
 01 Khối nhà giải trí

Diện tích xây dựng tầng trệt: 300.28  m2/ căn

Diện tích sàn xây dựng: 300.28 m2/ căn

Quy mô nhà trệt 

Kết cấu và kiến trúc xây dựng: nhà móng BTCT, khung sườn BTCT, mái ngói, nền lót gạch Ceramic, vách tường gạch xây, tô sơn nước, + khung gỗ kiếng cường lực, cửa gỗ kiếng.
 01 Phòng hội nghị 

Diện tích xây dựng tầng trệt: 220  m2/ căn

Diện tích sàn xây dựng: 220 m2/ căn

Quy mô nhà trệt 

Kết cấu và kiến trúc xây dựng: nhà móng BTCT, khung sườn BTCT, mái ngói, nền lót gạch Ceramic, vách tường gạch xây, tô sơn nước, + khung gỗ kiếng cường lực, cửa gỗ kiếng.
 01 khối nhà Tổng kho-Giặt ủi 

Diện tích xây dựng tầng trệt: 198.19  m2/ căn

Diện tích sàn xây dựng: 198.19  m2/ căn

Quy mô nhà trệt 

Kết cấu và kiến trúc xây dựng: nhà móng BTCT, khung sườn BTCT, mái ngói, nền lót gạch Ceramic, vách tường gạch xây, tô sơn nước, + khung gỗ kiếng cường lực, cửa gỗ kiếng.
01 Khối nhà nghĩ nhân viên 06 phòng

Diện tích xây dựng tầng trệt: 193 m2/ căn

Diện tích sàn xây dựng: 193 m2/ căn

Quy mô nhà trệt 

Kết cấu và kiến trúc xây dựng: nhà móng BTCT, khung sườn BTCT, mái ngói, nền lót gạch Ceramic, vách tường gạch xây, tô sơn nước, + khung gỗ kiếng cường lực, cửa gỗ kiếng.
01 Hồ bơi POOL1: 222.25 m2
Kết cấu và kiến trúc xây dựng: móng BTCT,  khung sườn BTCT, nền lót gạch Ceramic, vách BTCT ốp gạch Ceramic.
01 Hồ bơi POOL2: 250 m2 

Kết cấu và kiến trúc xây dựng: móng BTCT,  khung sườn BTCT, nền lót gạch Ceramic, vách BTCT ốp gạch Ceramic.
2.2.3. Dịch vụ

1/ Phòng

	Loại phòng
	Giá phòng
	Đ/v

	Standard
	10
	Phòng

	 
	1,058,400
	Đ/ngày

	Poolview Deluxe
	9
	Phòng

	 
	1,310,400
	Đ/ngày

	Oceanview Deluxe
	18
	Phòng

	 
	1,411,200
	Đ/phòng

	Beachfront Suite
	12
	Phòng

	 
	1,864,800
	Đ/ngày

	Gardenview Bungalow
	6
	Phòng

	 
	1,864,800
	Đ/ngày

	Beachfront  Bungalow
	6
	Phòng

	 
	2,016,000
	Đ/ngày

	Hillview Villa
	4
	Phòng

	 
	1,864,800
	Đ/ngày

	Gardenview Villa
	4
	Phòng

	 
	2,822,400
	Đ/ngày

	Beachfront  Villa
	2
	Phòng

	 
	3,276,000
	Đ/ngày


Trong đó:

	Loại phòng
	Mô tả

	Standard

[image: image4.jpg]




	Nằm trên dãy building có hồ bơi hình cây đàn guitar độc đáo. Với sân vườn bao quanh, sẽ khiến bạn cảm thấy thật trong lành và thoải mái khi nghỉ dưỡng tại đây.

Bao gồm: Truy cập mạng không dây miễn phí, máy lạnh, tủ lạnh, tivi, đồ dùng nhà tắm, máy sấy tóc, mòi hoa sen, tủ đồ ăn uống nhẹ, điện thoại, truyền hình cáp, nước đóng chai miễn phí, bồn tắm, ghế.


	Deluxe Pool View
[image: image5.jpg]



	Nằm trên dãy building có hồ bơi hình cây đàn guitar độc đáo. Deluxe Pool View có tầm nhìn ra hồ bơi đẹp. Bao gồm một TV màn hình phẳng, và ban công. Phòng tắm có một bồn tắm.

Bao gồm: Truy cập mạng không dây miễn phí, Máy lạnh, Tủ lạnh, Tivi, Đồ dùng nhà tắm, Máy sấy tóc, Vòi hoa sen, Tủ đồ ăn uống nhẹ, Điện thoại, Truyền hình cáp, Nước đóng chai miễn phí, Bồn tắm, Ghế.



	Deluxe Ocean View
[image: image6.jpg]



	Nằm trên dãy building có hồ bơi hình cây đàn guitar độc đáo. Deluxe Ocean View với 40 m2, có tầm nhìn ra biển sẽ đem lại cho bạn cảm giác thư giãn. Bao gồm một TV màn hình phẳng, và ban công. Phòng tắm có một bồn tắm.
Bao gồm: Truy cập mạng không dây miễn phí, Máy lạnh, Tủ lạnh, Tivi, Đồ dùng nhà tắm, Máy sấy tóc, Vòi hoa sen, Tủ đồ ăn uống nhẹ, Điện thoại, Truyền hình cáp, Nước đóng chai miễn phí, Bồn tắm, Ghế ...


	Beach Front Suite

[image: image7.jpg]



	Mộc mạc với những không gian riêng, nằm trong khu building, hướng biển. Các Beach Front Suite có phòng ngủ, bàn tiếp khách, phòng tắm còn bồn, vòi sen.

Bao gồm: Truy cập mạng không dây miễn phí, Máy lạnh, Tủ lạnh, Tivi, Đồ dùng nhà tắm, Máy sấy tóc, Vòi hoa sen, Tủ đồ ăn uống nhẹ, Điện thoại, Truyền hình cáp, Két sắt, Áo choàng tắm, Nước đóng chai miễn phí, Bồn tắm, Ghế.



	Garden View Bungalow
[image: image8.jpg]



	Với thiết kế hướng vườn, Garden view Bungalows có diện tích 60m2, với sân vườn bao quanh, sẽ khiến bạn cảm thấy thật trong lành và thoải mái khi nghỉ dưỡng tại đây. 
Bao gồm: Truy cập mạng không dây miễn phí, Máy lạnh, Tủ lạnh, Tivi, Đồ dùng nhà tắm, Máy sấy tóc, Vòi hoa sen, Tủ đồ ăn uống nhẹ, Điện thoại, Truyền hình cáp, Két sắt, Áo choàng tắm, Nước đóng chai miễn phí, Bồn tắm, Ghế.


	Beach Front Bungalow
[image: image9.jpg]



	Với hướng biển, Beach Front Bungalows có diện tích 60m2, đựơc thiết kế với không gian thoải mái. Phòng có ban công riêng bạn có thể ngắm cảnh biển và hít thở không khí trong lành.

Bao gồm: Truy cập mạng không dây miễn phí, Máy lạnh, Tủ lạnh, Tivi, Đồ dùng nhà tắm, Máy sấy tóc, Vòi hoa sen, Tủ đồ ăn uống nhẹ, Điện thoại, Truyền hình cáp, Két sắt, Áo choàng tắm, Nước đóng chai miễn phí, Bồn tắm, Ghế.



	Garden View Villa

[image: image10.jpg]



	Với khuôn viên hướng vườn, Biệt thự có tổng diện tích 75m2 với ban công riêng, 1 phòng ngủ, 1 phòng khách với giường sofa, phòng tắm trong và ngoài trời. Với khu vườn bao quanh, mỗi biệt thự đều toát lên vẻ đẹp riêng của nó.

Bao gồm: Truy cập mạng không dây miễn phí, Máy lạnh, Tủ lạnh, Tivi, Đồ dùng nhà tắm, Máy sấy tóc, Vòi hoa sen, Tủ đồ ăn uống nhẹ, Điện thoại, Truyền hình cáp, Két sắt, Áo choàng tắm, Nước đóng chai miễn phí, Bồn tắm, Ghế ...


	Beach Front Villa
[image: image11.jpg]



	Được thiết kê riêng biệt với hướng biển. Biệt thự có tổng diện tích 110m2, với ban công riêng, một giường lớn, 1 phòng khách với giường sofa, phòng tắm trong và ngoài trời. Với khu vườn bao quanh, mỗi biệt thự đều toát lên vẻ đẹp riêng của nó.

Bao gồm: Truy cập mạng không dây miễn phí, Máy lạnh, Tủ lạnh, Tivi, Đồ dùng nhà tắm, Máy sấy tóc, Vòi hoa sen, Tủ đồ ăn uống nhẹ, Điện thoại, Truyền hình cáp, Két sắt, Áo choàng tắm, Nước đóng chai miễn phí, Bồn tắm, Ghế .


2/ Ẩm thực

	Nhà Hàng Ocean


[image: image12.png]



	Nhà hàng Ocean với thiết kế truyền thống Việt Nam, được sử dụng loại gạch, quạt trần, màn tre và những trạm trổ điêu khắc theo thời xưa. Nằm ở vị trí trung tâm của resort và cạnh hồ bơi, hướng ra biển, quý khách có thể thưởng thức bữa ăn cùng với quan cảnh đẹp thơ mộng. Thực đơn nhà hàng phong phú với các món ăn Âu, Á và đậm chất Việt. Ngoài ra còn có hải sản tươi sống, đồ biển đa dạng được chế biến theo phong cách đặc trưng của nhà hàng trong tiệc buffet nướng,

Sức chứa: 200

Giờ mở cửa: 6:00 – 11:00 



	Poolside Bar


[image: image13.png]



	Bar được thiết kế ngay bên hồ bơi,có thể nhìn ra biển vàgần khu vực nhà hàng. Quý khách có thể tận hưởng không khí trong lành vào ban ngày hay không khí lãng mạn bên người thân dưới ánh đèn vào ban đêm cùng với các thức ăn nhẹ, nước uống, cocktail và rượu.

Sức chứa: 70

Giờ mở cửa: 7:00 – 23:00 


3/ Spa & Massage
	[image: image14.jpg]



	Spa của Sandhills Resort là nơi lý tưởng để quý khách nghỉ dưỡng sau 1 ngày dài mệt mỏi. 

 Với 5 phòng vip, 2 phòng xông ướt, 2 phòng xông hơi khô với các dịch vụ mát xa như: mát xa nhẹ, mát xa toàn thân và Thái mát xa.




4/Hồ Bơi

	
[image: image15.png]



	Resort có 2 hồ bơi lớn với thiết kế và vị trí khác nhau nhằm tạo điểm nhấn và thuận tiện cho khách đến nghỉ dưỡng. Một được đặt ở trung tâm resort, gần nhà hàng và hồ bơi còn lại với thiết kế hình cây đàn được đặt trong khu building.


5/ Karaoke

	
[image: image16.png]



	Phòng karaoke của resort được thiết kế rộng rãi và riêng tư có sức chứa lên đến 20 người. Với hàng ngàn bài nhạc anh việt, quý khách có thể thỏa sức ca hát cùng với bạn bè và gia đình.


6/Hội thảo và sự kiện

	Hội thảo


[image: image17.png]



	Sandhills Beach Resort & Spa là một địa điểm lý tưởng cho việc tổ chức các buổi hội nghị. Phòng họp của Resort  có thể phục vụ cho 150 khách và sẽ được sắp xếp theo yêu cầu của khách hang. Đội ngũ nhân viên nhiệt tình và chuyên nghiệp.


	Sự kiện


[image: image18.png]



	Gala Dinner

Với 2 hồ bơi lớn nằm gần biển là nơi hoàn hảo tổ chức các bữa tiệc họp mặt, sinh nhật và dạ hội. Khách hàng có thể lựa chọn hình thức tiệc BBQ với các món nướng hấp dẫn từ các loại hải sản tươi sống cùng các loại đồ uống thích hợp do các đầu bếp thượng hạng thực hiện.




	Team Building

[image: image19.jpg]



	Sandhills Beach Resort & Spa đã thiết kế rất nhiều chương trình team building để phục vụ khách hàng như:

- Indoor Teambuilding, một dòng sản phẩm với các chương trình ngắn từ 2 đến 4 giờ, phục vụ cho các chương trình hội thảo, kết hợp với các khoá huấn luyện lý thuyết của các công ty.

- Outdoor Teambuilding , loại này bao gồm các chương trình huấn luyện dã ngoại, có thể kết hợp với các chương trình huấn luyện Indoor trước đó hoặc kết hợp với các chương trình du lịch nghỉ ngơi.

-Ngoài ra Adventure Teambuilding là loại hình đang được nhiều bạn trẻ năng động tại Việt Nam yêu thích.




2.2.4. Một số hình ảnh trong SandHills Beach Resort & Spa  

	[image: image20.jpg]




	[image: image21.jpg]




	[image: image22.jpg]




	[image: image23.jpg]




	[image: image24.jpg]




	[image: image25.jpg]





2.2.4. Sơ lược hiệu quả kinh doanh khu du lịch Sandhills 


Được xây dựng năm 2004 và đi vào hoạt động từ cuối năm 2010, lúc này SandHills Beach Resort & Spa đã hoàn thiện được 40% tổng công trình. Với vị trí đắc địa, thiết kế phóng khoáng, đẹp mắt nhưng vô cùng tinh tế của một resort mang tầm cỡ 4 sao, cộng với kế hoạch kinh doanh cũng như marketing mang tầm chiến lược của công ty, SandHills Beach Resort & Spa đã được nhiều đơn vị trong ngành du lịch, du khách thập phương biết tới. Chính vì vậy, từ khi hình thành đến nay, hoạt động của SandHills Beach Resort & Spa luôn ổn định và được đánh giá hiệu quả.

Bảng: So sánh tình hình hoạt động của công ty 2011-2013
	Chỉ tiêu
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Tăng/giảm 2012 
so với 2011
	Tăng/giảm 2013 
so với 2011

	
	
	
	
	Giá trị
	Giá trị

	Doanh thu
	3,585,128,483
	8,927,248,342
	20,783,967,062
	2.49
	5.797

	Lợi nhuận thuần
	268,102,352
	1,242,138,632
	5,468,066,584
	4.63
	20.4

	Tỷ số LN/DT (%)
	7.48%
	13.91%
	26.31%
	
	



Bảng kết quả hoạt động kinh doanh của SandHills Beach Resort & Spa từ năm 2011 đến năm 2013 cho thấy doanh thu và lợi nhuận hoạt động từ các dịch vụ của Resort tăng lên đáng kể theo mỗi năm. Trong năm 2011, doanh thu chỉ đạt được 3,585,128,483 đồng, vì đây là giai đoạn hoạt động đầu tiên của Resort, công trình chỉ mới đầu tư hoàn thành trên 40% với số phòng đưa vào hoạt động là 35phòng, tuy nhiên kết quả hoạt động kinh doanh vẫn mang lại hiệu quả, lợi nhuận thuần thu được chiếm 7.48% doanh thu. Doanh thu tiếp tục tăng mạnh trong năm 2012, với tổng giá trị doanh thu đạt được là 8,927,248,342 đồng, tăng 2.49 lần so với doanh thu năm 2011, đồng thời góp phần tăng lợi nhuận thuần trong năm 2012 lên gấp 4.63 lần lợi nhuận thuần thu được ở năm 2011. Diễn biến có nhiều khả thi hơn nữa trong năm 2013 khi SandHills Beach Resort & Spa hoàn thiện công trình với tỷ lệ xây dựng đạt 70% tổng dự án xây dựng, nâng tổng số phòng lên 69 phòng, nguồn doanh thu đạt được là 20,783,967,062 đồng, tăng gấp 5.8 lần so với doanh thu của năm đầu hoạt động và giá trị lợi nhuận thuần là 5,468,066,584 đồng, tăng 20.4% so với năm 2011, kết quả đó cũng đã làm tăng tỷ trọng lợi nhuận thuần trên doanh thu trong năm 2013 lên 26.31%.


Nhìn chung tỷ số lợi nhuận thuần trên doanh thu của SandHills Beach Resort & Spa  tăng lên mỗi năm cho thấy việc kinh doanh của Resort rất hiệu quả, xu hướng phát triển tốt, khả năng tăng cao hơn nữa trong những năm hoạt động về sau khi giá trị xây dựng được đầu tư 100%.

[image: image26.png]BIEU PO DOANH THU - LQT NHUAN

30000000000
25.000000.000
20000000000
15.000.000.000
10,000.000.000

5,000,000,000

CUA SANDHILLS RESORT

Nam2011 Nam2012 Nam2013

= Loi nhuinthuin
= Doanhthu





Do tình hình kinh tế khó khăn của nền kinh tế nước nhà nói chung, doanh nghiệp chúng tôi đã từng bước hoàn thiện và vượt qua những khó khăn về kinh tế của bước đầu xây dựng Thương hiệu SandHills Beach Resort & Spa còn non trẻ. Dự kiến sắp tới quý 2 và quý 3 của năm 2014, Sandhills Beach Resort & Spa sẽ mở rộng và hoàn thiện các công trình còn lại và đưa vào hoạt động hết công suất kế hoạch đề ra. Dự kiến doanh thu đầu quý 1 năm 2015 là 3 tỷ đồng/tháng. Giữa quý 2 năm 2015 doanh thu sẽ là 5 tỷ đồng/tháng. Đầu quý 3 đến cuối quý 4 năm 2015 doanh thu là 6 tỷ đồng/tháng. Tổng doanh thu đề ra của năm 2015 là 80 tỷ đồng trong đó tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần đạt khoảng 30%. Dự kiến năm 2016 đạt công suất phòng là 80% tổng dự án. Dự kiến năm 2016 đạt công suất phòng là 80% tổng dự án với doanh thu dự kiến đạt trên 90 tỷ đồng.

2.3. Kết luận sự cần thiết mở rộng đầu tư



Được xem như Mũi Né thứ hai của Phan Thiết, bãi biển Tiến Thành thu hút khách du lịch không chỉ ở vẻ đẹp hoang sơ của những dải cát đỏ mịn chạy dài hàng cây số mà nơi đây thật sự là địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng cho những ai cần sự bình yên để tận hưởng những giây phút thoải mái với tiếng sóng vỗ vào bờ hòa với những dải phi lao rì rào trước gió biển. 


Hiểu rõ lợi thế của vị trí đầu tư và những chính sách ưu đãi của Chính phủ trong việc phát triển du lịch Bình Thuận nói riêng và du lịch cả nước nói chung, Công ty TNHH Du lịch Phương Nam chúng tôi đã đầu tư dự án “Khu du lịch Sandhills” tại km 5 (ĐT 719), xã Tiến Thành, Tp.Phan Thiết, Bình Thuận. Sandhills Beach Resort & Spa được xây dựng trên tổng diện tích gần 03 ha (29,990 m2) gồm 2 khu đất biển (chiều dài 270m, diện tích 13,850 m2) và đồi (diện tích 16,119 m2) cách nhau bởi đường tỉnh 719. Hiện chúng tôi đã đưa vào hoạt động 69 phòng nghỉ trong đó có 6 khu villa biển, 03 khu villa đồi, 12 khu bungalow, khu nhà liên kế 06 phòng, nhà hàng Ocean Restaurant, khu Bar_Spa, hồ bơi POOL1, khách sạn 45 phòng, hồ bơi POOL2 cùng những công trình phụ khác như: nhà nghỉ nhân viên, phòng hội nghị, khu giải trí, nhà kho, khu giặt ủi, đường đi, sân vườn,…. Quy hoạch kiến trúc chung của dự án theo phong cách đương đại, phù hợp với du khách đến nghỉ dưỡng và đáp ứng nhu cầu lưu trú cao cấp của khách du lịch quốc tế. Tất cả phòng nghỉ đều có tầm nhìn hướng biển hoặc núi đồi, được bao quanh bởi không gian xanh, là một nơi thân thiện với môi trường, hài hòa với thiên nhiên.


Hiện tại do hoạt động kinh doanh của Sandhills Beach Resort & Spa có hiệu quả cùng những tín hiệu đáng mừng của ngành du lịch trong nước, Công ty TNHH Du lịch Phương Nam quyết định thực hiện dự án “Mở rộng đầu tư khu du lịch Sandhills”. Dự án này hội tụ những căn cứ và điều kiện cần thiết để thực hiện; đồng thời đây chính là một đầu tư cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay. 
CHƯƠNG III: NỘI DUNG MỞ RỘNG ĐẦU TƯ
3.1. Địa điểm mở rộng dự án


Dự án “Mở rộng đầu tư khu du lịch Sandhills” được đầu tư tại km 5 (ĐT 719), xã Tiến Thành, Tp.Phan Thiết, Bình Thuận.
3.2. Hạng mục đầu tư mới
	1
	Hạng mục chính

	 
	Khu khách sạn thương mại 22 phòng nghỉ, 5 kiosque

	2
	Công trình phụ

	 
	Nhà hàng hải sản

	 
	Night club

	 
	Khu tắm bùn

	3
	Hạ tầng cơ sở

	 
	Hồ sen, đài phun

	4
	Cây xanh, sân vườn

	 
	Cây xanh, sân vườn, đường đi


3.3. Tiến độ thực hiện dự án


Bắt đầu tiến hành xây dựng những hạng mục đầu tư mới từ tháng 4 năm 2014. Thời gian đầu tư xây dựng 12 tháng, dự kiến hoàn thành tháng 4 năm 2015. 

CHƯƠNG IV: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG SƠ BỘ
4.1. Đánh giá tác động môi trường

4.1.1. Giới thiệu chung


Dự án Mở rộng đầu tư khu du lịch Sandhills được xây dựng tại Km 5 (ĐT 719), xã Tiến Thành, Tp.Phan Thiết, Bình Thuận.

Sandhills Beach Resort & Spa đã xây dựng và đưa vào hoạt động 69 phòng nghỉ trong đó có 6 khu villa biển, 03 khu villa đồi, 12 khu bungalow, khu nhà liên kế 06 phòng, nhà hàng Ocean Restaurant, khu Bar_Spa, hồ bơi POOL1, khách sạn 45 phòng, hồ bơi POOL2 cùng những công trình phụ khác như: nhà nghỉ nhân viên, phòng hội nghị, khu giải trí, nhà kho, khu giặt ủi, đường đi, sân vườn,…. Nay Sandhills sẽ đầu tư và xây dựng thêm những hạng mục sau: Khu khách sạn thương mại 22 phòng nghỉ, 5 kiosque; Nhà hàng hải sản; Night club; Khu tắm bùn; Hồ sen, đài phun; Cây xanh, sân vườn, đường đi.

Mục đích của đánh giá tác động môi trường là xem xét đánh giá những yếu tố tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường trong xây dựng dự án và khu vực lân cận, để từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm để nâng cao chất lượng môi trường hạn chế những tác động rủi ro cho môi trường khi dự án được thực thi, đáp ứng được các yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường. 

4.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường


Các quy định và hướng dẫn sau được dùng để tham khảo:

· Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua tháng 11 năm 2005;

-
Nghị định số 80/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 8 năm 2006 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ Môi trường;

· Nghị định số 21/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28 tháng 2 năm 2008 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ Môi trường;

· Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 18/12/2008 về việc hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;

· Quyết định số 35/QĐ-BKHCNMT của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ngày 25/6/2002 về việc công bố Danh mục tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường bắt buộc áp dụng;
· Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại kèm theo Danh mục chất thải nguy hại;

· Tiêu chuẩn môi trường do Bộ KHCN&MT ban hành 1995, 2001 & 2005;

· Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng 05 Tiêu chuẩn Việt Nam về Môi trường và bãi bỏ áp dụng một số các Tiêu chuẩn đã quy định theo quyết định số 35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 25 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ KHCN và Môi trường;

4.2. Tác động của dự án tới môi trường

4.2.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng

- Có thể gây ra bụi, đất rơi vãi trên tuyến đường trong khu vực.

- Máy móc thi công có thể gây tiếng ồn và bụi.

- Quá trình tập kết vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị thi công có thể làm cho khu vực dự án bị ảnh hưởng xấu đến môi trường.

- Công nhân xây dựng tập trung đông người có thể gây ra nhiều chất thải, rác thải sinh hoạt.

- Vấn đề an toàn lao động trong giai đoạn này cần phải được coi trọng hơn so với trước đó.

- Nước thải sinh hoạt, nước thi công rò rỉ.
4.2.2. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động

- Sau khi dự án xây dựng xong và đi vào khai thác sử dụng, một số tác động đến môi trường có thể xảy ra là:

+ Tác động do chất thải rắn.

+ Tác động do chất thải sinh hoạt.

4.3. Các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường

4.3.1. Trong giai đoạn xây dựng hạ tầng và công trình kiến trúc

· Lập kế hoạch thi công, bố trí nhân lực hợp lý tránh chồng chéo giữa các giai đoạn thi công, không làm ảnh hưởng tới những hạng mục đã hoàn thành.
· Áp dụng biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hóa rút ngắn thời gian thi công tới mức tối đa.

· Công xưởng hóa vật liệu xây dựng, đảm bảo chất lượng vật liệu xây dựng theo yêu cầu thiết kê. Tránh tình trạng làm rơi vãi vật liệu gây ô nhiễm môi trường.

· Có biện pháp an toàn thi công, thời gian và trình tự thi công hợp lý. Bố trí mặt bằng thi công thuận lợi, tránh chồng chéo ảnh hưởng lẫn nhau. Các máy phát, máy nổ cẩn được che chắn giảm tiếng ồn. Tránh để nguồn nước thi công rò rỉ, chảy lai láng làm ô nhiễm vùng công trường xây dựng.

· Mặt bằng thi công phải đảm bảo cho công nhân làm việc và sinh hoạt thuận lợi. Bố trí hợp lý chỗ làm việc, nghỉ ngơi ăn uống, tắm rửa, y tế và vệ sinh sạch sẽ.

· Bố trí đường vận chuyển vật liệu xây dựng, tránh các ách tắc giao thông trên đường trong khu vực.

· Lập rào chắn cách ly khu vực thi công, làm biển báo khu vực công trường, tăng cường nguồn chiếu sáng nếu có thi công về đêm.

· Chú ý các tuyến đường cấp điện thi công phải hết sức hợp lý, tránh rò rỉ gây tai nạn lao động, đặc biệt chú ý đến biện pháp phòng cháy chữa cháy tại khu vực công trường đang thi công xây dựng.

4.3.2. Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng


Sau khi dự án và thiết kế kỹ thuật được phê duyệt sẽ tiến hành thi công hạ tầng kỹ thuật và các công trình thành phần. Một số tác động đến môi trường có thể xảy ra là:

· Tác động do chất thải rắn.

· Tác động do chất thải nước sinh hoạt.

· Dự án đề xuất các biện pháp khắc phục, các tác động tích cực tới môi trường như sau:

· Các chất thải rắn bao gồm: Đất đá, vật tư dư thừa trong quá trình thi công. Do tính chất công việc, đơn vị tổ chức thi công cuốn chiếu nên lượng vật tư cung cấp tới đâu thi công tới đó, chủ yếu là dư thừa đất trong quá trình thi công hệ thống thoát nước, đơn vị sẽ tổ chức vận chuyển ra khỏi công trường và đổ vào nơi quy định.

· Bụi: Để hạn chế bụi tại công trường cần có kế hoạch thi công, kế hoạch cung ứng vật tư thích hợp, hạn chế tập kết vật tư cùng một lúc. Khi chuyên chở vật tư, các xe phải được phủ kín bạt, tránh rơi vãi, bụi bặm cho môi trường xung quanh.

· Tiếng ồn: Để hạn chế tiếng ồn cần phải có kế hoạch thi công xe máy thích hợp, các thiết bị xe máy chỉ được phép hoạt động không quá 19h trong ngày.

· Nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt trong toàn khu đều được xử lý cục bộ trước khi thải ra hệ thống thoát nước chính (Dùng hệ thống bể lắng và hầm tự hoại). 

· Rác và chất thải sinh hoạt: Được thu gom và chuyển về nơi tập trung rác của xã.

4.4. Kết luận

Dựa trên những đánh giá tác động môi trường ở phần trên chúng ta có thể thấy quá trình thực thi dự án có thể gây tác động đến môi trường quanh khu vực Khu du lịch Sanhillsvà các khu vực lân cận. Tuy nhiên mức độ ảnh hưởng tới môi trường chỉ ở mức tương đối và chỉ là những tác động nhỏ trong khoảng thời gian ngắn không có tác động về lâu dài. 
CHƯƠNG V: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN

5.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư 

Tổng mức đầu tư cho Dự án “Mở rộng đầu tư khu du lịch Sandhills” được lập dựa trên các phương án trong hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án và các căn cứ sau đây:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp của Quốc Hội khóa XII kỳ họp thứ 3, số 14/2008/QH12 Ngày 03 tháng 06 năm 2008 ;
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình;

- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;

- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng;

- Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP;

- Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 27/05/2007 của Bộ Xây dựng về việc “Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình”;

- Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP;

- Thông tư 130/2008/TT-BTT ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp.

- Thông tư số 02/2007/TT–BXD ngày 14/2/2007. Hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;

- Thông tư 33-2007-TT/BTC của Bộ Tài Chính ngày 09 tháng 04 năm 2007 hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

- Thông tư 203/2009/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 20 tháng 10 năm 2010 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

- Căn cứ suất vốn đầu tư xây dựng công trình ban hành theo quyết định 495/QĐ-BXD ngày 26/04/2013 của Bộ xây dựng.

- Các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán và dự toán công trình.

5.2. Nội dung tổng mức đầu tư

5.2.1. Nội dung

Mục đích của tổng mức đầu tư là tính toán toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng Dự “Mở rộng đầu tư khu du lịch Sandhills” làm cơ sở để lập kế hoạch, quản lý vốn đầu tư và xác định hiệu quả đầu tư của dự án.


Tổng mức đầu tư của dự án là 160,146,590,000 đồng (Một trăm sáu mươi tỷ, một trăm bốn mươi sáu triệu, năm trăm chín mươi ngàn đồng) bao gồm:
+ Chi phí đầu tư xây dựng và thiết bị

· Hạng mục đã đầu tư

· Đầu tư mới 

+ Chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng hoàn chỉnh

· Hạng mục đã đầu tư

· Đầu tư mới

+ Chi phí dự phòng 

· Chi phí đầu tư xây dựng và thiết bị 

· 
Chi phí đầu tư gồm các hạng mục đã đầu tư và các hạng mục công trình đầu tư mới như sau:

· Hạng mục đã đầu tư:









ĐVT: đồng

	STT
	Hạng mục
	Trị giá trước thuế
	Thuế GTGT
	Thành tiền sau thuế

	1
	ĐÃ ĐẦU TƯ
	80,377,087,508
	8,037,708,751
	88,414,796,259

	1.1
	Hạng mục chính
	60,246,378,668
	6,024,637,867
	66,271,016,535

	
	Nhà điều hành lễ tân + bếp
	975,637,273
	97,563,727
	1,073,201,000

	
	Khu villa biển (06 đv)
	1,890,729,750
	189,072,975
	2,079,802,725

	
	Khu villa đồi (03 đv)
	1,164,797,662
	116,479,766
	1,281,277,428

	
	Khu bungalow (12 đv)
	2,526,810,473
	252,681,047
	2,779,491,520

	
	Khu nhà liên kế 06 phòng
	862,253,455
	86,225,345
	948,478,800

	
	Nhà hàng Ocean Restaurant
	2,063,962,557
	206,396,256
	2,270,358,813

	
	Khu Bar_Spa
	3,911,306,568
	391,130,657
	4,302,437,225

	
	Hồ bơi POOL1
	2,536,363,636
	253,636,364
	2,790,000,000

	
	Hoàn thiện villa,bungalow,nhà hàng
	9,190,608,570
	919,060,857
	10,109,669,427

	
	Khách sạn 45 phòng
	31,832,999,635
	3,183,299,963
	35,016,299,598

	
	Hồ bơi POOL2
	3,290,909,091
	329,090,909
	3,620,000,000

	1.2
	Công trình phụ
	7,528,213,636
	752,821,364
	8,281,035,000

	
	Nhà nghĩ nhân viên
	586,418,182
	58,641,818
	645,060,000

	
	Phòng hội nghị
	2,149,450,000
	214,945,000
	2,364,395,000

	
	Nhà kho, khu giặt ủi
	
	
	

	
	Khu giải trí
	3,555,981,818
	355,598,182
	3,911,580,000

	
	Đường đi
	1,236,363,636
	123,636,364
	1,360,000,000

	1.3
	Hạ tầng cơ sở
	12,084,858,840
	1,208,485,884
	13,293,344,724

	
	Bình điện hạ thế
	207,584,550
	20,758,455
	228,343,005

	
	Xây dựng trạm điện và đường dây
	370,000,000
	37,000,000
	407,000,000

	
	Thiết bị nội thất
	2,258,685,040
	225,868,504
	2,484,553,544

	
	Thiết bị nội thất
	3,792,196,523
	379,219,652
	4,171,416,175

	
	Thiết bị nội thất
	829,828,182
	82,982,818
	912,811,000

	
	Thiết bị nội thất
	759,300,000
	75,930,000
	835,230,000

	
	Thiết bị nội thất màn rèm
	533,636,364
	53,363,636
	587,000,000

	
	Thiết bị nội thất màn rèm
	339,675,909
	33,967,591
	373,643,500

	
	Thiết bị hồ bơi
	118,181,818
	11,818,182
	130,000,000

	
	Server
	49,730,909
	4,973,091
	54,704,000

	
	Bàn ghế
	339,675,909
	33,967,591
	373,643,500

	
	Máy phát điện dự phòng
	772,727,273
	77,272,727
	850,000,000

	
	XLNT
	1,713,636,364
	171,363,636
	1,885,000,000

	1.4
	Cây xanh, sân vườn
	517,636,364
	51,763,636
	569,400,000

	
	Cây xanh
	517,636,364
	51,763,636
	569,400,000


· Hạng mục đầu tư mới:

	STT
	Hạng mục
	Trị giá trước thuế
	Thuế GTGT
	Thành tiền sau thuế

	2
	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI
	23,370,996,364
	2,337,099,636
	25,708,096,000

	2.1
	Hạng mục chính
	15,261,905,455
	1,526,190,545
	16,788,096,000

	
	Khu khách sạn thương mại 22 phòng nghỉ, 5 kiosque
	15,261,905,455
	1,526,190,545
	16,788,096,000

	2.2
	Công trình phụ
	5,563,636,364
	556,363,636
	6,120,000,000

	
	Nhà hàng hải sản
	3,272,727,273
	327,272,727
	3,600,000,000

	
	Night club
	1,745,454,545
	174,545,455
	1,920,000,000

	
	Khu tắm bùn
	545,454,545
	54,545,455
	600,000,000

	2.3
	Hạ tầng cơ sở
	272,727,273
	27,272,727
	300,000,000

	
	Hồ sen, đài phun
	272,727,273
	27,272,727
	300,000,000

	2.4
	Cây xanh, sân vườn
	2,272,727,273
	227,272,727
	2,500,000,000

	
	Cây xanh, sân vườn, đường đi
	2,272,727,273
	227,272,727
	2,500,000,000


· Chi phí dự phòng

Dự phòng phí bằng 5% chi phí xây dựng và thiết bị đầu tư mới

=> Chi phí dự phòng = 1,160,405,000 đồng.

· Lãi vay trong thời gian xây dựng


Chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng hạng mục đã đầu tư = 36,696,864,000 đồng


Chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng mới = 8,166,429,000 đồng

5.2.2. Kết quả tổng mức đầu tư

Bảng Tổng mức đầu tư














Đơn vị: 1,000 đồng


	STT
	Hạng mục
	GT Trước thuế
	Thuế GTGT
	GT sau thuế

	I
	Hạng mục đã đầu tư
	104,916,634
	10,491,663
	125,111,660

	1
	Chi phí xây dựng và thiết bị
	80,377,088
	8,037,709
	88,414,796

	
	+ Hạng mục chính
	60,246,379
	6,024,638
	66,271,017

	
	+ Công trình phụ
	7,528,214
	752,821
	8,281,035

	
	+ Hạ tầng cơ sở
	12,084,859
	1,208,486
	13,293,345

	
	+ Cây xanh sân vườn
	517,636
	51,764
	569,400

	2
	Chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng
	
	
	36,696,864

	II
	Hạng mục đầu tư xây dựng mới
	24,539,546
	2,453,955
	35,034,930

	1
	Chi phí xây dựng và thiết bị
	23,370,996
	2,337,100
	25,708,096

	
	+ Hạng mục chính
	15,261,905
	1,526,191
	16,788,096

	
	+ Công trình phụ
	5,563,636
	556,364
	6,120,000

	
	+ Hạ tầng cơ sở
	272,727
	27,273
	300,000

	
	+ Cây xanh sân vườn
	2,272,727
	227,273
	2,500,000

	2
	Chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng
	
	
	8,166,429

	3
	Chi phí dự phòng (hạng mục đầu tư mới) =ΣGcp*5%
	1,168,550
	116,855
	1,160,405

	
	Tổng mức đầu tư dự án
	
	
	160,146,590


CHƯƠNG VI: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN

6.1. Kế hoạch đầu tư

· Công trình đầu tư cũ: bắt đầu xây dựng từ năm 2004 đến năm 2010 hoàn thành, 2011 đi vào hoạt động với các hạng mục đã hoàn thành sau:

+ 69 phòng (khu villa biển, khu villa đồi, bungalow, phòng khu nhà liên kế)

+ Nhà hàng Ocean Restaurant

+ Khu Bar- Spa

+ Hồ bơi POOL1

+ Khách sạn 45 phòng

+ Hồ bơi POOL 2

+ Công trình phụ
· Giai đoạn đầu tư mới: Tháng 4 năm 2014. Thời gian đầu tư xây dựng 12 tháng, dự kiến hoàn thành tháng 4 năm 2015. Bao gồm các hạng mục:

+ Xây dựng phòng nghỉ, kiosque

+ Xây dựng nhà hàng hải sản

+ Xây dựng night club

+ Xây dựng khu tắm bùn 

+ Xây dựng hồ sen, đài phun

+ Xây dựng cây xanh, sân vườn, đường đi

Thời gian đầu tư của Resort Sandhills








ĐVT: 1,000 đồng

	STT
	Khoản mục
	Tổng cộng

(Đầu tư 2 GĐ)
	Năm 2011

	
	
	
	

	A
	Chi phí đầu tư công trình
	
	

	1
	Chi phí chuyển nhượng và nộp tiền sử dụng đất
	
	

	2
	Chi phí đầu tư công trình
	
	

	2.1
	Hạng mục chính
	83,059,113
	66,271,017

	2.2
	Hạng mục phụ
	14,401,035
	8,281,035

	2.3
	Hạ tầng cơ sở
	13,593,345
	13,293,345

	2.4
	Cây xanh, sân vườn
	3,069,400
	569,400

	B
	Lãi vay thời gian thi công
	44,863,293
	36,696,864

	C
	Chi phí QLDA, chi phí tư vấn đầu tư và chi phí khác và dự phòng phí
	1,160,405
	

	
	Tổng kinh phí
	160,146,590
	125,111,660


	STT
	Khoản mục
	Năm 2014
	Năm 2014
	Năm 2014
	Năm 2014

	
	
	 Tháng 5
	 Tháng 6
	 Tháng 7
	 Tháng 8

	A
	Chi phí đầu tư công trình
	
	
	
	

	1
	Chi phí chuyển nhượng và nộp tiền sử dụng đất
	
	
	
	

	2
	Chi phí đầu tư công trình
	
	
	
	

	2.1
	Hạng mục chính
	3,357,619
	1,678,810
	1,678,810
	2,518,214

	2.2
	Hạng mục phụ
	1,224,000
	612,000
	612,000
	918,000

	2.3
	Hạ tầng cơ sở
	60,000
	30,000
	30,000
	45,000

	2.4
	Cây xanh, sân vườn
	500,000
	250,000
	250,000
	375,000

	B
	Lãi vay thời gian thi công
	565,984
	609,742
	614,161
	659,524

	C
	Chi phí QLDA, chi phí tư vấn đầu tư và chi phí khác và dự phòng phí
	96,700
	96,700
	96,700
	96,700

	
	Tổng kinh phí
	5,804,304
	3,277,252
	3,281,671
	4,612,439


	STT
	Khoản mục
	Năm 2014
	Năm 2014
	Năm 2014
	Năm 2014

	
	
	 Tháng 9
	Tháng 10
	Tháng 11
	Tháng 12

	A
	Chi phí đầu tư công trình
	
	
	
	

	1
	Chi phí chuyển nhượng và nộp tiền sử dụng đất
	
	
	
	

	2
	Chi phí đầu tư công trình
	
	
	
	

	2.1
	Hạng mục chính
	2,518,214
	2,014,572
	503,643
	503,643

	2.2
	Hạng mục phụ
	918,000
	734,400
	183,600
	183,600

	2.3
	Hạ tầng cơ sở
	45,000
	36,000
	9,000
	9,000

	2.4
	Cây xanh, sân vườn
	375,000
	300,000
	75,000
	75,000

	B
	Lãi vay thời gian thi công
	684,415
	674,381
	709,306
	698,469

	C
	Chi phí QLDA, chi phí tư vấn đầu tư và chi phí khác và dự phòng phí
	96,700
	96,700
	96,700
	96,700

	
	Tổng kinh phí
	4,637,330
	3,856,053
	1,577,249
	1,566,413


	STT
	Khoản mục
	Năm 2015
	Năm 2015
	Năm 2015
	Năm 2015

	
	
	Tháng 1
	Tháng 2
	Tháng 3
	Tháng 4

	A
	Chi phí đầu tư công trình
	
	
	
	

	1
	Chi phí chuyển nhượng và nộp tiền sử dụng đất
	
	
	
	

	2
	Chi phí đầu tư công trình
	
	
	
	

	2.1
	Hạng mục chính
	503,643
	503,643
	503,643
	503,643

	2.2
	Hạng mục phụ
	183,600
	183,600
	183,600
	183,600

	2.3
	Hạ tầng cơ sở
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000

	2.4
	Cây xanh, sân vườn
	75,000
	75,000
	75,000
	75,000

	B
	Lãi vay thời gian thi công
	734,197
	746,643
	685,628
	783,979

	C
	Chi phí QLDA, chi phí tư vấn đầu tư và chi phí khác và dự phòng phí
	96,700
	96,700
	96,700
	96,700

	
	Tổng kinh phí
	1,602,140
	1,614,586
	1,553,571
	1,651,922


6.2. Tiến độ giải ngân vốn

Tổng nguồn vốn vay cần đầu tư là 85,234,307,000 đồng chiếm 53%, bao gồm nguồn vốn tái tài trợ từ đầu tư cũ là 54,946,611,000 đồng và công trình mới là 30,287,697,000 đồng.

6.2.1. Vay tái tài trợ

Như đã trình bày trong phần giới thiệu sơ lược về tình hình hoạt động kinh doanh của khu Sandhills Beach Resort & Spa từ khi bắt đầu xây dựng tới khi hoàn thiện. Năm 2004 Sandhills Beach Resort & Spa bắt đầu đưa vào xây dựng cho đến giữa năm 2006, thời gian nay chúng tôi đã vay vốn tại ngân hàng BIDV để tài trợ cho phần xây dựng là 11 tỷ đồng. Thời gian vay là 84 tháng, ân hạn 2 năm đầu không trả vốn gốc, lãi suất vay là 11%/năm, trả lãi bằng vốn tự có của doanh nghiệp đến giữa năm 2010 về cơ bản Sandhills Beach Resort & Spa đã hoàn thiện được 40% công trình xây dựng và xin hỗ trợ vốn là 31 tỷ đồng, thời gian vay là 120 tháng, ân hạn 2 năm đầu không trả gốc với lãi suất vay 16%/năm, trả lãi bằng doanh thu và vốn tự có. Năm 2011, lãi vay là 13%/năm trên tổng vốn vay, trả lãi bằng vốn tự có và doanh thu của Resort. Đến giữa năm 2012 Doanh nghiệp chúng tôi đã vay thêm 5 tỷ đồng để hoàn thiện các công trình dịch vụ với thời hạn vay là 120 tháng và lãi suất vay 13%/năm.  Như vậy, đến cuối 2013 chúng tôi đã sử dụng vốn vay từ nguồn vốn của ngân hàng BIDV là 47 tỷ đồng. Cho đến thời điểm này, tổng số nợ gốc là 61,848,851,000 đồng và lãi vay là 36,696,864,000 đồng, Doanh nghiệp chúng tôi đã trả tiền vốn gốc là 14,802,240,000 đồng và tiền lãi là 28,796,864,000 đồng.

Bảng kê khai giải ngân vốn và số tiền lãi vay của Doanh nghiệp tại ngân hàng BIDV.






ĐVT: 1,000 đồng

	KHẾ ƯỚC
	Ngày giải ngân
	GỐC
	LÃI

	13582000008315
	
	6,001,110
	2,664,995

	
	21/06/2006
	225,000
	

	
	10/7/2006
	1,900,000
	

	
	22/09/2006
	310,000
	

	
	10/6/2008
	3,566,110
	

	13582000023947
	
	4,996,290
	4,982,833

	
	12/8/2008
	2,575,550
	

	
	17/10/2008
	1,820,740
	

	
	8/4/2010
	600,000
	

	13582000067909
	
	42,262,730
	26,717,582

	
	19/10/2010
	5,313,750
	

	
	26/11/2010
	2,373,644
	

	
	22/12/2010
	5,733,374
	

	
	25/01/2011
	5,166,419
	

	
	2/3/2011
	4,180,727
	

	
	6/4/2011
	1,747,408
	

	
	16/05/2011
	1,747,408
	

	
	28/12/2012
	5,000,000
	

	
	28/12/2012
	8,000,000
	

	
	30/12/2012
	3,000,000
	

	13582000077050
	9/6/2011
	4,535,371
	3,588,360

	13582000083002
	5/10/2011
	4,053,350
	1,408,089

	TỔNG CỘNG
	
	61,848,851
	36,696,864


Như vậy số tiền hiện nay Doanh nghiệp cần vay nguồn vốn tái tài trợ cho đầu tư cũ là 54,946,611,000 đồng (Năm mươi bốn tỷ, chín trăm bốn mươi sáu triệu, sáu trăm mười một ngàn đồng), trong đó bao gồm:

· Vốn gốc: 47,046,610,675 đồng
· Lãi vay trong thời gian xây dựng: 7,900,000,000 đồng
6.2.2. Vay đầu tư mới
Bảng tiến độ giải ngân vốn đầu tư mới










ĐVT: 1,000 đồng                                                
	Khoản mục
	Năm 2014
	Năm 2014
	Năm 2014
	Năm 2014
	Năm 2014
	Năm 2014

	
	Tháng 5
	Tháng 6
	Tháng 7
	Tháng 8
	Tháng 9
	Tháng 10

	Nguồn vốn đầu tư
	
	
	
	
	
	

	Vốn tự có
	811,827
	614,597
	619,016
	285,625
	310,516
	527,735

	Vốn vay ngân hàng
	4,992,477
	2,662,655
	2,662,655
	4,326,814
	4,326,814
	3,328,318

	Tổng nguồn vốn
	5,804,304
	3,277,252
	3,281,671
	4,612,439
	4,637,330
	3,856,053


	Khoản mục
	Năm 2014
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2015
	Năm 2015
	Năm 2015

	
	Tháng 11
	Tháng 12
	Tháng 1
	Tháng 2
	Tháng 3
	Tháng 4

	Nguồn vốn đầu tư
	
	
	
	
	
	

	Vốn tự có
	245,922
	235,085
	270,813
	283,259
	222,244
	320,595

	Vốn vay ngân hàng
	1,331,327
	1,331,327
	1,331,327
	1,331,327
	1,331,327
	1,331,327

	Tổng nguồn vốn
	1,577,249
	1,566,413
	1,602,140
	1,614,586
	1,553,571
	1,651,922



Với thời gian giải ngân 12 tháng, tổng số tiền cần vay cho đầu tư mới là 30,287,697,000 đồng. 


( Như vậy tổng số tiền cần vay cho dự án là 85,234,307,000 đồng (Tám mươi lăm tỷ, hai trăm ba mươi bốn triệu, ba trăm lẻ bảy ngàn đồng).
CHƯƠNG VII: KẾ HOẠCH VAY VỐN VÀ HOÀN TRẢ VỐN VAY

7.1. Kế hoạch vay vốn

Tổng mức đầu tư dự án là 160,146,590,000 đồng, trong đó vốn vay chiếm 53% tổng mức đầu tư xây dựng công trình tương ứng với 85,234,307,000 đồng.

Nguồn vốn vay dự kiến vay trong thời gian 180 tháng với lãi suất dự kiến 12%/năm. Thời gian ân hạn trả vốn gốc là 24 tháng và thời gian trả nợ là 156 tháng.

	Tỷ lệ vốn vay
	53%
	Tổng mức đầu tư

	Số tiền vay
	85,234,307
	ngàn đồng

	+ Số tiền vay đầu tư mới
	30,287,697
	ngàn đồng

	+ Số tiền vay đầu tư cũ
	54,946,611
	ngàn đồng

	Thời hạn vay
	180
	tháng

	Ân hạn
	24
	tháng

	Lãi vay
	12%
	/năm

	Thời hạn trả nợ
	156
	tháng


Tiến độ rút vốn vay và trả lãi vay được trình bày ở bảng sau: 











Đơn vị: 1,000 đồng

	Ngày
	Dư nợ đầu kỳ
	Vay nợ trong kỳ
	Lãi trong kỳ
	Trả nợ
	Trả gốc
	Trả Lãi
	Dư nợ cuối kỳ

	4/1/2014
	
	
	
	
	
	
	

	5/1/2014
	54,946,611
	4,992,477
	591,180
	591,180
	
	591,180
	59,939,088

	6/1/2014
	59,939,088
	2,662,655
	638,023
	638,023
	
	638,023
	62,601,743

	7/1/2014
	62,601,743
	2,662,655
	643,704
	643,704
	
	643,704
	65,264,397

	8/1/2014
	65,264,397
	4,326,814
	709,258
	709,258
	
	709,258
	69,591,211

	9/1/2014
	69,591,211
	4,326,814
	753,356
	753,356
	
	753,356
	73,918,025

	10/1/2014
	73,918,025
	3,328,318
	761,882
	761,882
	
	761,882
	77,246,343

	11/1/2014
	77,246,343
	1,331,327
	800,846
	800,846
	
	800,846
	78,577,671

	12/1/2014
	78,577,671
	1,331,327
	788,144
	788,144
	
	788,144
	79,908,998

	1/1/2015
	79,908,998
	1,331,327
	827,984
	827,984
	
	827,984
	81,240,325

	2/1/2015
	81,240,325
	1,331,327
	841,552
	841,552
	
	841,552
	82,571,653

	3/1/2015
	82,571,653
	1,331,327
	772,367
	772,367
	
	772,367
	83,902,980

	4/1/2015
	83,902,980
	1,331,327
	868,689
	868,689
	
	868,689
	85,234,307



Vốn vay đầu tư mới được giải ngân theo tiến độ đầu tư trong thời gian 12 tháng, trong thời gian giải ngân và xây dựng được ân hạn vốn gốc 24 tháng.



7.2. Kế hoạch hoàn trả vốn vay

Nguồn vốn vay là 85,234,307,000 đồng

Thời gian ân hạn: 24 tháng. Trong thời gian ân hạn, chủ đầu tư không phải trả vốn gốc, chỉ phải trả lãi phát sinh theo dư nợ đầu kỳ.

Sau thời gian ân hạn, chủ đầu tư sẽ tiến hành trả nợ cho ngân hàng. Phương thức hoàn trả vốn vay: Trả gốc đều và tiền lãi tính theo dư nợ đầu kỳ.

Nguồn trả vốn vay: Lợi nhuận thu được từ việc kinh doanh các dịch vụ của resort.

	Ngày
	Dư nợ đầu kỳ
	Lãi phát sinh trong kỳ
	Trả nợ
	Trả gốc
	Trả Lãi
	Dư nợ cuối kỳ

	5/1/2015
	85,234,307
	868,689
	868,689
	-
	868,689
	85,234,307

	6/1/2015
	85,234,307
	840,667
	840,667
	
	840,667
	85,234,307

	7/1/2015
	85,234,307
	868,689
	868,689
	
	868,689
	85,234,307

	8/1/2015
	85,234,307
	868,689
	868,689
	-
	868,689
	85,234,307

	9/1/2015
	85,234,307
	840,667
	840,667
	
	840,667
	85,234,307

	10/1/2015
	85,234,307
	868,689
	868,689
	
	868,689
	85,234,307

	11/1/2015
	85,234,307
	840,667
	840,667
	-
	840,667
	85,234,307

	12/1/2015
	85,234,307
	868,689
	868,689
	
	868,689
	85,234,307

	1/1/2016
	85,234,307
	868,689
	868,689
	
	868,689
	85,234,307

	2/1/2016
	85,234,307
	812,645
	812,645
	-
	812,645
	85,234,307

	3/1/2016
	85,234,307
	868,689
	868,689
	
	868,689
	85,234,307

	4/1/2016
	85,234,307
	840,667
	840,667
	
	840,667
	85,234,307

	5/1/2016
	85,234,307
	868,689
	868,689
	-
	868,689
	85,234,307

	6/1/2016
	85,234,307
	840,667
	1,387,041
	546,374
	840,667
	84,687,934

	7/1/2016
	84,687,934
	863,121
	1,409,495
	546,374
	863,121
	84,141,560

	8/1/2016
	84,141,560
	857,552
	1,403,926
	546,374
	857,552
	83,595,186

	9/1/2016
	83,595,186
	824,500
	1,370,874
	546,374
	824,500
	83,048,812

	10/1/2016
	83,048,812
	846,415
	1,392,789
	546,374
	846,415
	82,502,439

	11/1/2016
	82,502,439
	813,723
	1,360,096
	546,374
	813,723
	81,956,065

	12/1/2016
	81,956,065
	835,278
	1,381,652
	546,374
	835,278
	81,409,691

	1/1/2017
	81,409,691
	829,710
	1,376,083
	546,374
	829,710
	80,863,317

	2/1/2017
	80,863,317
	744,386
	1,290,759
	546,374
	744,386
	80,316,944

	3/1/2017
	80,316,944
	818,573
	1,364,946
	546,374
	818,573
	79,770,570

	4/1/2017
	79,770,570
	786,778
	1,333,152
	546,374
	786,778
	79,224,196

	5/1/2017
	79,224,196
	807,436
	1,353,809
	546,374
	807,436
	78,677,822

	6/1/2017
	78,677,822
	776,000
	1,322,374
	546,374
	776,000
	78,131,448

	7/1/2017
	78,131,448
	796,299
	1,342,672
	546,374
	796,299
	77,585,075

	8/1/2017
	77,585,075
	790,730
	1,337,104
	546,374
	790,730
	77,038,701

	9/1/2017
	77,038,701
	759,834
	1,306,208
	546,374
	759,834
	76,492,327

	10/1/2017
	76,492,327
	779,593
	1,325,967
	546,374
	779,593
	75,945,953

	11/1/2017
	75,945,953
	749,056
	1,295,430
	546,374
	749,056
	75,399,580

	12/1/2017
	75,399,580
	768,456
	1,314,830
	546,374
	768,456
	74,853,206

	1/1/2018
	74,853,206
	762,887
	1,309,261
	546,374
	762,887
	74,306,832

	2/1/2018
	74,306,832
	684,030
	1,230,404
	546,374
	684,030
	73,760,458

	3/1/2018
	73,760,458
	751,750
	1,298,124
	546,374
	751,750
	73,214,085

	4/1/2018
	73,214,085
	722,112
	1,268,485
	546,374
	722,112
	72,667,711

	5/1/2018
	72,667,711
	740,613
	1,286,987
	546,374
	740,613
	72,121,337

	6/1/2018
	72,121,337
	711,334
	1,257,708
	546,374
	711,334
	71,574,963

	7/1/2018
	71,574,963
	729,476
	1,275,850
	546,374
	729,476
	71,028,590

	8/1/2018
	71,028,590
	723,908
	1,270,282
	546,374
	723,908
	70,482,216

	9/1/2018
	70,482,216
	695,167
	1,241,541
	546,374
	695,167
	69,935,842

	10/1/2018
	69,935,842
	712,771
	1,259,145
	546,374
	712,771
	69,389,468

	11/1/2018
	69,389,468
	684,389
	1,230,763
	546,374
	684,389
	68,843,094

	12/1/2018
	68,843,094
	701,634
	1,248,007
	546,374
	701,634
	68,296,721

	1/1/2019
	68,296,721
	696,065
	1,242,439
	546,374
	696,065
	67,750,347

	2/1/2019
	67,750,347
	623,674
	1,170,048
	546,374
	623,674
	67,203,973

	3/1/2019
	67,203,973
	684,928
	1,231,302
	546,374
	684,928
	66,657,599

	4/1/2019
	66,657,599
	657,445
	1,203,819
	546,374
	657,445
	66,111,226

	5/1/2019
	66,111,226
	673,791
	1,220,165
	546,374
	673,791
	65,564,852

	6/1/2019
	65,564,852
	646,667
	1,193,041
	546,374
	646,667
	65,018,478

	7/1/2019
	65,018,478
	662,654
	1,209,028
	546,374
	662,654
	64,472,104

	8/1/2019
	64,472,104
	657,086
	1,203,459
	546,374
	657,086
	63,925,731

	9/1/2019
	63,925,731
	630,500
	1,176,874
	546,374
	630,500
	63,379,357

	10/1/2019
	63,379,357
	645,949
	1,192,322
	546,374
	645,949
	62,832,983

	11/1/2019
	62,832,983
	619,723
	1,166,096
	546,374
	619,723
	62,286,609

	12/1/2019
	62,286,609
	634,811
	1,181,185
	546,374
	634,811
	61,740,235

	1/1/2020
	61,740,235
	629,243
	1,175,617
	546,374
	629,243
	61,193,862

	2/1/2020
	61,193,862
	583,437
	1,129,811
	546,374
	583,437
	60,647,488

	3/1/2020
	60,647,488
	618,106
	1,164,480
	546,374
	618,106
	60,101,114

	4/1/2020
	60,101,114
	592,778
	1,139,152
	546,374
	592,778
	59,554,740

	5/1/2020
	59,554,740
	606,969
	1,153,343
	546,374
	606,969
	59,008,367

	6/1/2020
	59,008,367
	582,000
	1,128,374
	546,374
	582,000
	58,461,993

	7/1/2020
	58,461,993
	595,832
	1,142,206
	546,374
	595,832
	57,915,619

	8/1/2020
	57,915,619
	590,263
	1,136,637
	546,374
	590,263
	57,369,245

	9/1/2020
	57,369,245
	565,834
	1,112,207
	546,374
	565,834
	56,822,872

	10/1/2020
	56,822,872
	579,126
	1,125,500
	546,374
	579,126
	56,276,498

	11/1/2020
	56,276,498
	555,056
	1,101,430
	546,374
	555,056
	55,730,124

	12/1/2020
	55,730,124
	567,989
	1,114,363
	546,374
	567,989
	55,183,750

	1/1/2021
	55,183,750
	562,421
	1,108,794
	546,374
	562,421
	54,637,377

	2/1/2021
	54,637,377
	502,963
	1,049,337
	546,374
	502,963
	54,091,003

	3/1/2021
	54,091,003
	551,284
	1,097,657
	546,374
	551,284
	53,544,629

	4/1/2021
	53,544,629
	528,111
	1,074,485
	546,374
	528,111
	52,998,255

	5/1/2021
	52,998,255
	540,147
	1,086,520
	546,374
	540,147
	52,451,881

	6/1/2021
	52,451,881
	517,334
	1,063,707
	546,374
	517,334
	51,905,508

	7/1/2021
	51,905,508
	529,010
	1,075,383
	546,374
	529,010
	51,359,134

	8/1/2021
	51,359,134
	523,441
	1,069,815
	546,374
	523,441
	50,812,760

	9/1/2021
	50,812,760
	501,167
	1,047,541
	546,374
	501,167
	50,266,386

	10/1/2021
	50,266,386
	512,304
	1,058,678
	546,374
	512,304
	49,720,013

	11/1/2021
	49,720,013
	490,389
	1,036,763
	546,374
	490,389
	49,173,639

	12/1/2021
	49,173,639
	501,167
	1,047,541
	546,374
	501,167
	48,627,265

	1/1/2022
	48,627,265
	495,598
	1,041,972
	546,374
	495,598
	48,080,891

	2/1/2022
	48,080,891
	442,608
	988,981
	546,374
	442,608
	47,534,518

	3/1/2022
	47,534,518
	484,461
	1,030,835
	546,374
	484,461
	46,988,144

	4/1/2022
	46,988,144
	463,445
	1,009,818
	546,374
	463,445
	46,441,770

	5/1/2022
	46,441,770
	473,324
	1,019,698
	546,374
	473,324
	45,895,396

	6/1/2022
	45,895,396
	452,667
	999,041
	546,374
	452,667
	45,349,023

	7/1/2022
	45,349,023
	462,187
	1,008,561
	546,374
	462,187
	44,802,649

	8/1/2022
	44,802,649
	456,619
	1,002,993
	546,374
	456,619
	44,256,275

	9/1/2022
	44,256,275
	436,500
	982,874
	546,374
	436,500
	43,709,901

	10/1/2022
	43,709,901
	445,482
	991,855
	546,374
	445,482
	43,163,527

	11/1/2022
	43,163,527
	425,722
	972,096
	546,374
	425,722
	42,617,154

	12/1/2022
	42,617,154
	434,345
	980,718
	546,374
	434,345
	42,070,780

	1/1/2023
	42,070,780
	428,776
	975,150
	546,374
	428,776
	41,524,406

	2/1/2023
	41,524,406
	382,252
	928,626
	546,374
	382,252
	40,978,032

	3/1/2023
	40,978,032
	417,639
	964,013
	546,374
	417,639
	40,431,659

	4/1/2023
	40,431,659
	398,778
	945,152
	546,374
	398,778
	39,885,285

	5/1/2023
	39,885,285
	406,502
	952,876
	546,374
	406,502
	39,338,911

	6/1/2023
	39,338,911
	388,000
	934,374
	546,374
	388,000
	38,792,537

	7/1/2023
	38,792,537
	395,365
	941,739
	546,374
	395,365
	38,246,164

	8/1/2023
	38,246,164
	389,797
	936,170
	546,374
	389,797
	37,699,790

	9/1/2023
	37,699,790
	371,834
	918,207
	546,374
	371,834
	37,153,416

	10/1/2023
	37,153,416
	378,659
	925,033
	546,374
	378,659
	36,607,042

	11/1/2023
	36,607,042
	361,056
	907,430
	546,374
	361,056
	36,060,669

	12/1/2023
	36,060,669
	367,522
	913,896
	546,374
	367,522
	35,514,295

	1/1/2024
	35,514,295
	361,954
	908,328
	546,374
	361,954
	34,967,921

	2/1/2024
	34,967,921
	333,393
	879,767
	546,374
	333,393
	34,421,547

	3/1/2024
	34,421,547
	350,817
	897,191
	546,374
	350,817
	33,875,173

	4/1/2024
	33,875,173
	334,111
	880,485
	546,374
	334,111
	33,328,800

	5/1/2024
	33,328,800
	339,680
	886,054
	546,374
	339,680
	32,782,426

	6/1/2024
	32,782,426
	323,334
	869,707
	546,374
	323,334
	32,236,052

	7/1/2024
	32,236,052
	328,543
	874,917
	546,374
	328,543
	31,689,678

	8/1/2024
	31,689,678
	322,974
	869,348
	546,374
	322,974
	31,143,305

	9/1/2024
	31,143,305
	307,167
	853,541
	546,374
	307,167
	30,596,931

	10/1/2024
	30,596,931
	311,837
	858,211
	546,374
	311,837
	30,050,557

	11/1/2024
	30,050,557
	296,389
	842,763
	546,374
	296,389
	29,504,183

	12/1/2024
	29,504,183
	300,700
	847,074
	546,374
	300,700
	28,957,810

	1/1/2025
	28,957,810
	295,132
	841,505
	546,374
	295,132
	28,411,436

	2/1/2025
	28,411,436
	261,541
	807,915
	546,374
	261,541
	27,865,062

	3/1/2025
	27,865,062
	283,995
	830,368
	546,374
	283,995
	27,318,688

	4/1/2025
	27,318,688
	269,445
	815,818
	546,374
	269,445
	26,772,315

	5/1/2025
	26,772,315
	272,858
	819,231
	546,374
	272,858
	26,225,941

	6/1/2025
	26,225,941
	258,667
	805,041
	546,374
	258,667
	25,679,567

	7/1/2025
	25,679,567
	261,721
	808,094
	546,374
	261,721
	25,133,193

	8/1/2025
	25,133,193
	256,152
	802,526
	546,374
	256,152
	24,586,819

	9/1/2025
	24,586,819
	242,500
	788,874
	546,374
	242,500
	24,040,446

	10/1/2025
	24,040,446
	245,015
	791,389
	546,374
	245,015
	23,494,072

	11/1/2025
	23,494,072
	231,722
	778,096
	546,374
	231,722
	22,947,698

	12/1/2025
	22,947,698
	233,878
	780,252
	546,374
	233,878
	22,401,324

	1/1/2026
	22,401,324
	228,309
	774,683
	546,374
	228,309
	21,854,951

	2/1/2026
	21,854,951
	201,185
	747,559
	546,374
	201,185
	21,308,577

	3/1/2026
	21,308,577
	217,172
	763,546
	546,374
	217,172
	20,762,203

	4/1/2026
	20,762,203
	204,778
	751,152
	546,374
	204,778
	20,215,829

	5/1/2026
	20,215,829
	206,035
	752,409
	546,374
	206,035
	19,669,456

	6/1/2026
	19,669,456
	194,000
	740,374
	546,374
	194,000
	19,123,082

	7/1/2026
	19,123,082
	194,898
	741,272
	546,374
	194,898
	18,576,708

	8/1/2026
	18,576,708
	189,330
	735,704
	546,374
	189,330
	18,030,334

	9/1/2026
	18,030,334
	177,833
	724,207
	546,374
	177,833
	17,483,960

	10/1/2026
	17,483,960
	178,193
	724,566
	546,374
	178,193
	16,937,587

	11/1/2026
	16,937,587
	167,056
	713,429
	546,374
	167,056
	16,391,213

	12/1/2026
	16,391,213
	167,056
	713,429
	546,374
	167,056
	15,844,839

	1/1/2027
	15,844,839
	161,487
	707,861
	546,374
	161,487
	15,298,465

	2/1/2027
	15,298,465
	140,830
	687,203
	546,374
	140,830
	14,752,092

	3/1/2027
	14,752,092
	150,350
	696,724
	546,374
	150,350
	14,205,718

	4/1/2027
	14,205,718
	140,111
	686,485
	546,374
	140,111
	13,659,344

	5/1/2027
	13,659,344
	139,213
	685,587
	546,374
	139,213
	13,112,970

	6/1/2027
	13,112,970
	129,333
	675,707
	546,374
	129,333
	12,566,597

	7/1/2027
	12,566,597
	128,076
	674,450
	546,374
	128,076
	12,020,223

	8/1/2027
	12,020,223
	122,507
	668,881
	546,374
	122,507
	11,473,849

	9/1/2027
	11,473,849
	113,167
	659,540
	546,374
	113,167
	10,927,475

	10/1/2027
	10,927,475
	111,370
	657,744
	546,374
	111,370
	10,381,102

	11/1/2027
	10,381,102
	102,389
	648,763
	546,374
	102,389
	9,834,728

	12/1/2027
	9,834,728
	100,233
	646,607
	546,374
	100,233
	9,288,354

	1/1/2028
	9,288,354
	94,665
	641,039
	546,374
	94,665
	8,741,980

	2/1/2028
	8,741,980
	83,348
	629,722
	546,374
	83,348
	8,195,606

	3/1/2028
	8,195,606
	83,528
	629,902
	546,374
	83,528
	7,649,233

	4/1/2028
	7,649,233
	75,444
	621,818
	546,374
	75,444
	7,102,859

	5/1/2028
	7,102,859
	72,391
	618,765
	546,374
	72,391
	6,556,485

	6/1/2028
	6,556,485
	64,667
	611,040
	546,374
	64,667
	6,010,111

	7/1/2028
	6,010,111
	61,254
	607,628
	546,374
	61,254
	5,463,738

	8/1/2028
	5,463,738
	55,685
	602,059
	546,374
	55,685
	4,917,364

	9/1/2028
	4,917,364
	48,500
	594,874
	546,374
	48,500
	4,370,990

	10/1/2028
	4,370,990
	44,548
	590,922
	546,374
	44,548
	3,824,616

	11/1/2028
	3,824,616
	37,722
	584,096
	546,374
	37,722
	3,278,243

	12/1/2028
	3,278,243
	33,411
	579,785
	546,374
	33,411
	2,731,869

	1/1/2029
	2,731,869
	27,843
	574,216
	546,374
	27,843
	2,185,495

	2/1/2029
	2,185,495
	20,119
	566,492
	546,374
	20,119
	1,639,121

	3/1/2029
	1,639,121
	16,706
	563,079
	546,374
	16,706
	1,092,748

	4/1/2029
	1,092,748
	10,778
	557,152
	546,374
	10,778
	546,374

	5/1/2029
	546,374
	5,569
	551,942
	546,374
	5,569
	0

	TỔNG
	
	171,716,535
	85,234,307
	86,482,227
	


CHƯƠNG VIII: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN

8.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán


Các thông số giả định trên dùng để tính toán hiệu quả kinh tế của dự án trên cơ sở tính toán của các dự án đã triển khai, các văn bản liên quan đến giá bán, các tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể như sau:

8.1.1. Giả định về doanh thu

Các hoạt động chính của resort bao gồm: 

· Doanh thu từ bán phòng

+ Thuê phòng khách sạn

+ Thuê Bungalow

+ Thuê Villa

Tổng cộng có 93 phòng các loại với mức giá cho thuê khác nhau

	Loại phòng
	Số lượng
(phòng)
	Đơn giá
(ngàn đồng/phòng)

	Standard
	32
	1,386

	Poolview Deluxe
	9
	1,512

	Oceanview Deluxe
	18
	1,638

	Beachfront Suite
	12
	2,268

	Gardenview Bungalow
	6
	2,268

	Beachfront  Bungalow
	6
	2,394

	Hillview Villa
	4
	2,016

	Gardenview Villa
	4
	3,150

	Beachfront  Villa
	2
	3,780


+ Đơn giá trên là giá áp dụng bán phòng lại cho các công ty du lịch, mức giá dành cho khách lẻ của Resort sẽ cao hơn từ 20%-30%.

+ Dịch vụ cho thuê phòng:

Giá phòng sẽ được thanh toán bằng VNĐ theo tỷ giá quy đổi tại thời điểm thanh toán.
 
Giá phòng bao gồm 10% VAT.
Các trang thiết bị, đồ dùng và dịch vụ trong phòng .
Miễn phí sử dụng internet không dây tại tất cả các phòng và khu vực công cộng trong khách sạn.
Các phòng đều có bồn và vòi hoa sen.
Các phòng đều có ban công riêng.
Cung cấp truyền hình cáp vệ tinh với trên 60 kênh truyền hình chọn lọc hấp dẫn.
Cung cấp các dịch vụ IDD, mini bar và két sắt an toàn trong mỗi phòng.
Các phòng đều có máy điều hòa với điều khiển riêng và bàn làm việc có ngăn kéo nhỏ.
 
Cung cấp dép đi trong phòng và dép đi biển.

+ Công suất hoạt động: trong những năm đầu, công suất cho thuê phòng đạt khoảng 50%, các năm sau công suất này tăng dần, đạt mức ổn định với công suất cho thuê là 70%.

Bảng công suất thuê phòng qua các năm

	Stt
	Khoản mục
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4
	Năm 5
	Năm 6 -25

	I
	Công suất khai thác
	
	
	
	
	
	

	1
	Công suất khai thác phần tự doanh
	30%
	35%
	40%
	45%
	50%
	55%

	2
	Công suất khai thác phần cho thuê (1 năm cho thuê được 10 tháng)
	70%
	75%
	80%
	80%
	83%
	83%

	3
	Công suất khai thác bình quân
	50%
	55%
	60%
	63%
	67%
	69%

	II
	Lượng phòng đưa vào kinh doanh
	
	
	
	
	
	

	1
	Tổng số
	93
	93
	93
	93
	93
	93

	1.1
	Phòng Standard
	32
	32
	32
	32
	32
	32

	1.2
	Phòng Poolview Deluxe
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	1.3
	Phòng OceanView Deluxe
	18
	18
	18
	18
	18
	18

	1.4
	Phòng Beach Front Suite
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	1.5
	Phòng Gardenview Bungalow
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	1.6
	Phòng Beachfront Bungalow
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	1.7
	Phòng Hillview Villa
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	1.8
	Phòng Gardenview Villa
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	1.9
	Phòng Beachfront  Villa
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	2
	Phần tự doanh
	33
	33
	33
	33
	33
	33

	1.1
	Phòng Standard
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	1.2
	Phòng Poolview Deluxe
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	1.3
	Phòng OceanView Deluxe
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	1.4
	Phòng Beach Front Suite
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	1.5
	Phòng Gardenview Bungalow
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	1.6
	Phòng Beachfront Bungalow
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	1.7
	Phòng Hillview Villa
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	1.8
	Phòng Gardenview Villa
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	1.9
	Phòng Beachfront  Villa
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	3
	Phần bán sỉ cho các công ty di lịch
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	1.1
	Phòng Standard
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	1.2
	Phòng Poolview Deluxe
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	1.3
	Phòng OceanView Deluxe
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	1.4
	Phòng Beach Front Suite
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	1.5
	Phòng Gardenview Bungalow
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	1.6
	Phòng Beachfront Bungalow
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	1.7
	Phòng Hillview Villa
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	1.8
	Phòng Gardenview Villa
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	1.9
	Phòng Beachfront  Villa
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	III
	Lượng phòng khai thác (phòng/ ngày-đêm/ năm)
	
	
	
	
	
	

	1
	Phần tự doanh
	3,614
	4,216
	4,818
	5,420
	6,023
	6,625

	1.1
	Phòng Standard
	1,314
	1,533
	1,752
	1,971
	2,190
	2,409

	1.2
	Phòng Poolview Deluxe
	329
	383
	438
	493
	548
	602

	1.3
	Phòng OceanView Deluxe
	657
	767
	876
	986
	1,095
	1,205

	1.4
	Phòng Beach Front Suite
	438
	511
	584
	657
	730
	803

	1.5
	Phòng Gardenview Bungalow
	219
	256
	292
	329
	365
	402

	1.6
	Phòng Beachfront Bungalow
	219
	256
	292
	329
	365
	402

	1.7
	Phòng Hillview Villa
	110
	128
	146
	164
	183
	201

	1.8
	Phòng Gardenview Villa
	219
	256
	292
	329
	365
	402

	1.9
	Phòng Beachfront  Villa
	110
	128
	146
	164
	183
	201

	2
	Phần bán sỉ cho các công ty du lịch (1 năm cho thuê được 10 tháng)
	96,908
	102,109
	107,511
	111,937
	117,297
	122,177

	1.1
	Phòng Standard
	5,110
	5,475
	5,840
	5,840
	6,059
	6,059

	1.2
	Phòng Poolview Deluxe
	1,533
	1,643
	1,752
	1,752
	1,818
	1,818

	1.3
	Phòng OceanView Deluxe
	3,066
	3,285
	3,504
	3,504
	3,635
	3,635

	1.4
	Phòng Beach Front Suite
	2,044
	2,190
	2,336
	2,336
	2,424
	2,424

	1.5
	Phòng Gardenview Bungalow
	1,022
	1,095
	1,168
	1,168
	1,212
	1,212

	1.6
	Phòng Beachfront Bungalow
	1,022
	1,095
	1,168
	1,168
	1,212
	1,212

	1.7
	Phòng Hillview Villa
	767
	821
	876
	876
	909
	909

	1.8
	Phòng Gardenview Villa
	511
	548
	584
	584
	606
	606

	1.9
	Phòng Beachfront  Villa
	1,533
	1,643
	1,752
	1,752
	1,818
	1,818


· Doanh thu từ các dịch vụ khác

· Nhà hàng hải sản: Để có thể đẩy mạnh dịch vụ ẩm thực biển, Resort Sandhills đã tập trung đầu tư dịch vụ nhà hàng hải sản với các món ăn và nhiều hình thức phong phú như phục vụ bàn tiệc, phục vụ buffet…Theo nghiên cứu của chúng tôi, có khoảng 10 Resort trong khu vực, mỗi Resort bình quân gồm 20 phòng, số lượng 2 khách/phòng, ước tính khoảng 20% lượng khách này sử dụng dịch vụ nhà hàng hải sản của Resort Sandhills. Các năm sau, chúng tôi sẽ ngày càng đẩy mạnh chất lượng dịch vụ và quảng bá hình ảnh vì vậy tin tưởng công suất này sẽ đạt ngày càng cao qua các năm sau, tăng khoảng 5% qua các năm

· Tổng số người (năm đầu) = 40 người/resort x 20% x 10 resort x 365 = 29,200 người.

Chi phí thức ăn tại nhà hàng/người = 300,000 đồng

· Night club: Ngoài nhu cầu nghỉ dưỡng, du lịch biển, để du khách có thể tham gia nhiều hoạt động vui chơi giải trí, chúng tôi đã đầu tư khu vui chơi về đêm “Night Club”, Sandhills sẽ là một trong ít Resort có câu lạc bộ giải trí về đêm trong khu du lịch, vì thế chúng tôi dự kiến rằng nơi đây sẽ thu hút nhiều khách du lịch, khoảng 30% lượng du khách của khu vực đến vui chơi tại Night club. Dịch vụ này tăng khoảng 5% qua các năm.

· Tổng số khách (năm đầu) = 40 người/resort x 30% x 10 resort x 365 = 43,800 người

Giá dịch vụ cho một khách = 300,000 đồng

· Khu tắm bùn: Nhằm giúp cho du khách có thể thư giãn sau những giờ phút vui chơi mệt mỏi, chúng tôi đã đầu tư khu tắm bùn, khoáng và spa để khách hàng có thể cải thiện và phục hồi sức khỏe, giúp cho kì nghỉ dưỡng được tuyệt vời hơn. Ước tính có khoảng 5% lượng khu du khách trong khu sử dụng dịch vụ này. Các năm sau tăng khoảng 5%.
· Tổng số khách (năm đầu) = 40 người/resort x 5% x 10 resort x 365 = 7,300 người
Giá dịch vụ/khách = 150,000 đồng

Bảng Công suất hoạt động dịch vụ khác qua các năm

	Stt
	Khoản mục
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4
	Năm 5
	Năm 6 -25

	IV
	Công suất dịch vụ nightclub
	
	
	
	
	
	

	1
	Nhà hàng hải sản
	29,200
	30,660
	32,193
	33,803
	35,493
	37,267

	2
	Night club
	43,800
	45,990
	48,290
	50,704
	53,239
	55,901

	3
	Khu tắm bùn
	7,300
	7,665
	8,048
	8,451
	8,873
	9,317


Bảng tổng hợp doanh thu











ĐVT: 1,000 đồng

	STT
	Khoản mục
	2015
	2016
	2017
	2018
	…

	III
	Doanh thu cho thuê phòng
	 
	 
	 
	 
	…

	1
	Phần tự doanh
	8,079,523
	9,426,110
	21,359,566
	23,023,948
	…

	1.1
	Phòng Standard
	2,185,445
	2,549,686
	5,777,588
	6,227,789
	…

	1.2
	Phòng Poolview Deluxe
	596,030
	695,369
	1,575,706
	1,698,488
	…

	1.3
	Phòng OceanView Deluxe
	1,291,399
	1,506,632
	3,414,029
	3,680,057
	…

	1.4
	Phòng Beach Front Suite
	1,192,061
	1,390,738
	3,151,411
	3,396,976
	…

	1.5
	Phòng Gardenview Bungalow
	596,030
	695,369
	1,575,706
	1,698,488
	…

	1.6
	Phòng Beachfront Bungalow
	629,143
	734,000
	1,663,245
	1,792,848
	…

	1.7
	Phòng Hillview Villa
	264,902
	309,053
	700,314
	754,884
	…

	1.8
	Phòng Gardenview Villa
	827,820
	965,790
	2,188,480
	2,359,011
	…

	1.9
	Phòng Beachfront  Villa
	496,692
	579,474
	1,313,088
	1,415,407
	…

	2
	Phần bán sỉ cho các công ty du lịch
	27,943,524
	29,939,490
	31,660,013
	34,127,027
	…

	2.1
	Phòng Standard
	7,082,460
	7,588,350
	8,024,427
	8,649,707
	…

	2.2
	Phòng Poolview Deluxe
	2,317,896
	2,483,460
	2,626,176
	2,830,813
	…

	2.3
	Phòng OceanView Deluxe
	5,022,108
	5,380,830
	5,690,048
	6,133,429
	…

	2.4
	Phòng Beach Front Suite
	4,635,792
	4,966,920
	5,252,352
	5,661,627
	…

	2.5
	Phòng Gardenview Bungalow
	2,317,896
	2,483,460
	2,626,176
	2,830,813
	…

	2.6
	Phòng Beachfront Bungalow
	2,446,668
	2,621,430
	2,772,075
	2,988,081
	…

	2.7
	Phòng Hillview Villa
	1,545,264
	1,655,640
	1,750,784
	1,887,209
	…

	2.8
	Phòng Gardenview Villa
	1,609,650
	1,724,625
	1,823,733
	1,965,843
	…

	2.9
	Phòng Beachfront  Villa
	965,790
	1,034,775
	1,094,240
	1,179,506
	…

	
	Tổng doanh thu cho thuê phòng
	36,023,047
	39,365,600
	53,019,579
	57,150,975
	…

	IV
	Doanh thu dịch vụ night club
	 
	 
	 
	 
	…

	1
	Nhà hàng hải sản
	8,760,000
	9,198,000
	9,947,637
	10,445,019
	…

	2
	Night club
	13,140,000
	13,797,000
	14,921,456
	15,667,528
	…

	3
	Khu tắm bùn
	1,095,000
	1,149,750
	1,243,455
	1,305,627
	…

	
	Tổng doanh thu dịch vụ night club
	22,995,000
	24,144,750
	26,112,547
	27,418,174
	…

	
	Tổng doanh thu 
	59,018,047
	63,510,350
	79,132,126
	84,569,149
	…


Biểu đồ thể hiện tỷ trọng doanh thu của các dịch vụ trong Resort Sandhills

[image: image27.png]Ty trong doanh thu cac dich vu cia
Resort Sandhills

2%

mDich vu thué phong
= Nhahang hai san
= Night club

= Khu tim bin






Qua biểu đồ tỷ trọng doanh thu các dịch vụ của Resort Sandhills, ta thấy rằng doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính của Resort là bán phòng vẫn mang lại giá trị cao nhất chiếm 61%, tuy nhiên cũng không thể không kể đến các dịch vụ đặc trưng của Resort như nhà hàng hải sản và Night Clubs, hai dịch vụ này cũng mang lại giá trị cao, đóng góp đến 37% cho tổng doanh thu đạt được. Vì thế, Chúng tôi nhận thấy rằng, đề có thể cạnh tranh với các đối thủ thì dịch vụ chính không những được nâng cao mà chúng tôi còn đánh mạnh vào các dịch vụ mới lạ nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu thực tế của du khách.

8.1.2. Giả định về chi phí

· Chi phí lương nhân viên:

Chế độ tiền lương của nhân viên bao gồm:

· Mức lương cơ bản.

· Tiền phụ cấp

· BHYT, BHXH: 21% mức lương cơ bản.

· Số tháng được hưởng lương: 13 tháng.

· Mức tăng lương hằng năm: 5%/năm.

Chế độ tiền lương của các bộ phận

                              





Đơn vị: 1,000 đồng

	Bộ phận
	Số lượng nhân viên
	Mức lương cơ bản
	Tổng lương/tháng/người
	Tổng lương/năm
	BHYT,BHXH (21% Lương CB)

	Bộ phận quản lý
	
	
	
	
	

	Quản lý
	2
	12,000
	12,000
	312,000
	60,480

	Kỹ thuật
	7
	4,000
	4,000
	364,000
	70,560

	Bộ phận kinh doanh + lễ tân
	
	
	-
	-
	-

	Lễ tân
	10
	3,500
	3,500
	455,000
	88,200

	Bộ phận trực tiếp sản xuất
	
	
	-
	-
	-

	Bộ phận nhà phòng
	
	
	-
	-
	-

	Nhân viên phục vụ phòng
	17
	3,500
	3,500
	773,500
	149,940

	Bộ phận nhà hàng
	
	
	-
	-
	-

	Nhân viên phục vụ nhà hàng
	16
	3,000
	3,000
	624,000
	120,960

	Bộ phận nhà bếp
	
	
	-
	-
	-

	+ Bếp trưởng
	1
	12,000
	12,000
	156,000
	30,240

	+ Bếp phó
	1
	7,000
	7,000
	91,000
	17,640

	+ Phụ bếp
	8
	3,000
	3,000
	312,000
	60,480

	Bộ phân kinh doanh
	
	
	-
	-
	-

	Bộ phận hồ bơi, bờ biển
	
	
	-
	-
	-

	+ Nhân viên hồ bơi
	2
	2,000
	2,000
	52,000
	10,080

	+ Nhân viên spa
	2
	2,000
	2,000
	52,000
	10,080

	Bộ phận sân vườn
	12
	
	-
	-
	-

	Quản lý sân vườn
	1
	5,000
	5,000
	65,000
	12,600

	Phó quản lý
	1
	3,500
	3,500
	45,500
	8,820

	Nhân viên chăm sóc
	10
	2,500
	2,500
	325,000
	63,000

	Bộ phận bảo trì, bảo vệ
	20
	
	-
	-
	-

	Bảo vệ
	11
	3,000
	3,000
	429,000
	83,160

	Bảo trì
	9
	4,000
	4,000
	468,000
	90,720

	Tổng
	130
	
	70,000
	4,524,000
	876,960


· Khấu hao tài sản cố định


Tính toán khấu hao cho tài sản cố định được áp dụng theo công văn số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Thời gian khấu hao tài sản cụ thể như sau:










Đơn vị: 1,000 đồng

	
	Loại tài sản
	Thời gian KH
	Giá trị TS
	Phương pháp khấu hao

	1
	Đầu tư cũ
	
	125,111,660
	Theo đường thẳng

	
	Hạng mục chính
	25
	66,271,017
	Theo đường thẳng

	
	Công trình phụ
	10
	8,281,035
	Theo đường thẳng

	
	Hạ tầng cơ sở
	7
	13,293,345
	Theo đường thẳng

	
	Cây xanh sân vườn
	5
	569,400
	Theo đường thẳng

	
	Chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng
	5
	36,696,864
	Theo đường thẳng

	2
	Đầu tư mới
	
	35,034,930
	Theo đường thẳng

	
	Hạng mục chính
	25
	16,788,096
	Theo đường thẳng

	
	Công trình phụ
	10
	6,120,000
	Theo đường thẳng

	
	Hạ tầng cơ sở
	7
	300,000
	Theo đường thẳng

	
	Cây xanh sân vườn
	5
	2,500,000
	Theo đường thẳng

	
	Chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng + dự phòng phí
	5
	9,326,834
	Theo đường thẳng


Để gia tăng chất lượng phục vụ, toàn bộ thiết bị dùng cho dự án sẽ được thay thế sau 10 năm hoạt động.

· Chi phí vật tư tiêu hao cho thuê phòng: ước tính 5% doanh thu thuê phòng

· Chi phí bán hàng: ước tính 5% tổng doanh thu

· Chi phí quản lý chung: 3% tổng doanh thu

· Chi phí điện, điện thoại, nước: 10% tổng doanh thu

· Chi phí bảo trì sửa chữa cho các năm sau: 2% giá trị đầu tư xây dựng và thiết bị

· Chi phí khác: 5% tổng doanh thu

· Chi phí giá vốn nhà hàng: 35% doanh thu nhà hàng

· Chi phí giá vốn cho night club: 30% doanh thu night club

· Chi phí bảo hiểm công trình: 0.2% giá trị đầu tư xây dựng và thiết bị

· Chi phí thuê đất hằng năm: 46,035,000 đồng/năm

· Chi phí lãi vay:

	Năm
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Lãi phát sinh trong kỳ
	10,176,041
	10,140,637
	9,406,850
	8,620,072
	7,833,293
	7,066,634


	Năm
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Lãi phát sinh trong kỳ
	6,259,737
	5,472,959
	4,686,180
	3,910,899
	3,112,624
	2,325,846


	Năm
	2027
	2028
	2029

	Lãi phát sinh trong kỳ
	1,539,068
	755,163
	81,013


Tổng hợp chi phí hoạt động











ĐVT: 1,000 đồng

	STT
	Khoản mục
	2015
	2016
	2017
	2018
	…

	1
	Chi phí tiền lương
	4,750,200
	4,987,710
	5,237,096
	5,498,950
	…

	2
	Chi phí BHYT, BHXH
	920,808
	966,848
	1,015,191
	1,065,950
	…

	4
	Chi phí vật tư tiêu hao cho thuê phòng
	1,801,152
	1,968,280
	2,650,979
	2,857,549
	…

	5
	Chi phí bán hàng
	4,211,709
	4,553,314
	5,812,292
	6,228,742
	…

	6
	Chi phí quản lý chung
	2,527,025
	2,731,988
	3,487,375
	3,737,245
	…

	7
	Chi phí điện, điện thoại, nước
	8,423,418
	9,106,627
	11,624,583
	12,457,483
	…

	8
	Chi phí bảo trì,sửa chữa
	
	2,282,458
	2,282,458
	2,282,458
	…

	9
	Chi phí khác
	4,211,709
	4,553,314
	5,812,292
	6,228,742
	…

	10
	Chi phí giá vốn nhà hàng
	5,043,227
	5,511,184
	7,422,741
	8,001,136
	…

	11
	Chi phí giá vốn dịch vụ night club
	6,898,500
	7,243,425
	7,833,764
	8,225,452
	…

	12
	Chi phí bảo hiểm công trình
	228,246
	228,246
	228,246
	228,246
	…

	13
	Chi phí thuê đất hàng năm
	46,035
	46,035
	46,035
	46,035
	…

	14
	Chi phí lãi vay
	10,176,041
	10,140,637
	9,406,850
	8,620,072
	…

	15
	Chi phí khấu hao TSCĐ và phân bổ chi phí trả trước
	16,522,994
	9,069,741
	9,069,741
	7,170,692
	…

	
	Tổng cộng
	65,761,064
	63,389,807
	71,929,641
	72,648,751
	…


8.2. Báo cáo thu nhập dự trù

Thời gian phân tích hiệu quả dự án trong vòng 20 năm từ năm 2015 đến năm 2034.

Thuế thu nhập doanh nghiệp: 22%

Báo cáo thu nhập dự trù:










Đơn vị: 1,000 đồng


	Năm
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Hạng mục
	1
	2
	3
	4
	5

	Doanh thu thuần
	84,234,180
	91,066,271
	116,245,831
	124,574,831
	84,234,180

	Chi phí hoạt động
	65,761,064
	63,389,807
	71,929,641
	72,648,751
	65,761,064

	EBT
	18,473,116
	27,676,464
	44,316,190
	51,926,080
	18,473,116

	Thuế TNDN (22%)
	4,064,086
	6,088,822
	9,749,562
	11,423,738
	4,064,086

	EAT
	14,409,031
	21,587,642
	34,566,628
	40,502,342
	14,409,031


Phân tích các chỉ số tài chính:





      Đơn vị: 1,000 đồng

	Doanh thu
	2,667,700,000

	Chi phí
	1,465,600,000

	Tổng EBT
	1,202,100,000

	Tổng EAT
	937,600,000

	Hệ số EBT / doanh thu
	0.45

	Hệ số EAT / doanh thu
	0.35

	Doanh thu bình quân
	106,700,000

	Lợi nhuận trước thuế bình quân
	48,100,000

	Lợi nhuận sau thuế bình quân
	37,504,000


Ghi chú: 

EBIT: Lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm lãi vay

EBT: Lơi nhuận trước thuế đã bao gồm lãi vay

EAT: Lợi nhuận sau thuế.

- Tổng doanh thu sau 20 năm hoạt động

: 2,667,700,000,000 đồng

- Tổng chi phí trong 20 năm hoạt động

: 1,465,600,000,000 đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế



: 1,202,100,000,000 đồng

- Tổng lợi nhuận sau thuế



: 937,600,000,000 đồng

- Doanh thu bình quân/năm hoạt động

: 106,700,000,000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế bình quân


: 48,100,000,000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế bình quân


: 37,504,000,000 đồng

- Hệ số EBT/doanh thu 0.45 thể hiện 1 đồng doanh thu tạo ra 0.45 đồng lợi nhuận trước thuế.

- Hệ số EAT/doanh thu 0.35 thể hiện 1 đồng doanh thu tạo ra 0.35 đồng lợi nhuận sau thuế.

8.3. Báo cáo ngân lưu theo quan điểm tổng đầu tư (TIPV)

Phân tích hiệu quả dự án hoạt động trong vòng 20 năm với suất chiết khấu là WACC = 18.06 % được tính theo giá trị trung bình có trọng số chi phí sử dụng vốn của các nguồn vốn.

WACC= %D.r​d + %E.re
Ghi chú:

D: vốn vay

E: Vốn CSH

re: suất sinh lợi vốn chủ sở hữu

rd: lãi suất danh nghĩa.

Báo cáo ngân lưu theo quan điểm tổng đầu tư TIPV:
 








Đơn vị: 1,000 đồng

	Năm
	2014
	2015
	2016
	2017
	..

	
	0
	1
	2
	3
	…

	NGÂN LƯU VÀO
	-
	84,234,180
	91,066,271
	116,245,831
	…

	Doanh thu
	
	84,234,180
	91,066,271
	116,245,831
	…

	Thanh lý TSCĐ
	
	
	
	
	…

	NGÂN LƯU RA
	108,821,605
	49,238,070
	54,320,066
	62,859,900
	…

	Đầu tư
	
	-
	
	
	…

	+ Giá trị đầu tư cũ (còn lại)
	73,786,675
	
	
	
	…

	+ Giá trị đầu tư mới
	35,034,930
	
	
	
	…

	Chi phí hoạt động (không tính khấu hao)
	
	49,238,070
	54,320,066
	62,859,900
	…

	Ngân lưu ròng trước thuế
	(108,821,605)
	34,996,110
	36,746,205
	53,385,931
	…

	Thuế TNDN
	
	4,064,086
	6,088,822
	9,749,562
	…

	Ngân lưu ròng sau thuế
	(108,821,605)
	30,932,025
	30,657,383
	43,636,369
	…

	Ngân lưu tích lũy
	(108,821,605)
	(77,889,580)
	(47,232,197)
	(3,595,828)
	…


Suất sinh lợi nội tại IRR= 35,7%

Thời gian hoàn vốn: 4 năm (bao gồm cả thời gian xây dựng dự án)

Qua phân tích, giá trị NPVTIPV > 0, suất sinh lợi IRRTIPV > WACC= 18.06%. Điều này thể hiện dự án khả thi về mặt tài chính theo quan điểm tổng đầu tư. Bên cạnh đó thời gian hoàn vốn là 4 năm (bao gồm cả năm xây dựng hoàn chỉnh) cho thấy dự án có thời gian hoàn vốn nhanh.

8.4. Hệ số đảm bảo trả nợ

Khi dự án chính thức đi vào hoạt động, chủ đầu tư sẽ dùng chính lợi nhuận tạo ra từ dự án để trả nợ cho ngân hàng. Khả năng trả nợ từ năm 2017 được thể hiện qua bảng sau:

Đơn vị: đồng

	Năm
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Trả nợ: Gốc+ Lãi
	10,176,041
	13,965,254
	15,963,335
	15,176,557
	14,389,778

	Ngân lưu ròng TIPV
	30,932,025
	30,657,383
	43,636,369
	47,673,034
	42,116,785

	Hệ số đảm bảo trả nợ
	3.04
	2.20
	2.73
	3.14
	2.93


	Năm
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Trả nợ: Gốc+ Lãi
	13,623,119
	12,816,222
	12,029,444
	11,242,666
	10,467,384

	Ngân lưu ròng TIPV
	42,469,101
	44,270,933
	44,578,804
	50,092,592
	50,370,544

	Hệ số đảm bảo trả nợ
	3.12
	3.45
	3.71
	4.46
	4.81


Hệ số đảm bảo trả nợ bình quân 3.36 > 0, điều này cho thấy khả năng trả nợ vốn vay cho ngân hàng cao.

8.5. Khả năng trả nợ


Nguồn vốn trả  nợ cho ngân hàng chủ yếu từ nguồn lợi nhuận thu được từ kinh doanh Resort, qua bảng phân tích sau cho thấy dự án có khả năng trả nợ cao:

	TT
	Khoản mục
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	I
	Tổng  lợi ích hàng năm ( Bi ) - Tr.đ.
	84,234,180
	91,066,271
	116,245,831
	124,574,831
	113,695,284

	
	Doanh thu cho thuê phòng
	36,023,047
	39,365,600
	53,019,579
	57,150,975
	49,436,781

	
	Doanh thu từ nhà hàng (ăn, uống)
	14,409,219
	15,746,240
	21,207,832
	22,860,390
	19,774,712

	
	Doanh thu dịch vụ (Masage, karaoke, Spa, điện thoại, giăt ủi…)
	10,806,914
	11,809,680
	15,905,874
	17,145,292
	14,831,034

	
	Doanh thu dịch vụ night club
	22,995,000
	24,144,750
	26,112,547
	27,418,174
	29,652,756

	III
	Tổng chi phí hàng năm (Ci = It + Cot)
	55,585,023
	53,249,169
	62,522,791
	64,028,680
	61,059,307

	1
	Chi phí hoạt động hàng năm (Cot)
	55,585,023
	53,249,169
	62,522,791
	64,028,680
	61,059,307

	
	EBIT
	28,649,157
	37,817,101
	53,723,040
	60,546,151
	52,635,977

	
	Lãi vay
	10,176,041
	10,140,637
	9,406,850
	8,620,072
	7,833,293

	
	EBT
	18,473,116
	27,676,464
	44,316,190
	51,926,080
	44,802,684

	2
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
Vtn= ( B-Ct - GTGT - Vk ) * 22%
	4,064,086
	6,088,822
	9,749,562
	11,423,738
	9,856,590

	IV
	Lợi nhuận sau thuế (LN st )
	
	
	
	
	

	
	( LN st = B - Ct-Tn )
	14,409,031
	21,587,642
	34,566,628
	40,502,342
	34,946,093

	V
	Cân bằng thu chi tài chính ( Bi - Ci )
	
	
	
	
	

	VI
	Tổng nguồn thu dùng để trả nợ của dự án
	23,727,509
	19,863,562
	26,353,055
	27,421,863
	24,643,739

	
	- Khấu hao TSCĐ (Dt)
	16,522,994
	9,069,741
	9,069,741
	7,170,692
	7,170,692

	
	- Lợi nhuận sau thuế dùng trả nợ (tối đa 50% LN st)
	7,204,515
	10,793,821
	17,283,314
	20,251,171
	17,473,047

	VII
	Kế hoạch trả nợ (Lãi vay vốn cố định + Nợ gốc phải trả )
	10,176,041
	13,965,254
	15,963,335
	15,176,557
	14,389,778

	2
	Lãi vay cố định
	10,176,041
	10,140,637
	9,406,850
	8,620,072
	7,833,293

	
	Lãi phải trả cho ngân hàng
	10,176,041
	10,140,637
	9,406,850
	8,620,072
	7,833,293

	3
	Nợ gốc phải trả
	0
	3,824,616
	6,556,485
	6,556,485
	6,556,485

	
	Nợ gốc phải trả cho ngân hàng
	0
	3,824,616
	6,556,485
	6,556,485
	6,556,485

	VIII
	Cân bằng trả nợ  = ( VI ) - ( VII )
	13,551,469
	9,722,925
	16,946,205
	18,801,792
	16,810,445

	IX
	Tích luỹ sau trả nợ (Tổng cân bằng - nguồn hợp pháp khác để trả nợ )
	13,551,469
	9,722,925
	16,946,205
	18,801,792
	16,810,445


	TT
	Khoản mục
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	I
	Tổng  lợi ích hàng năm ( Bi ) - Tr.đ.
	115,177,921
	118,633,259
	118,633,259
	129,633,765
	129,633,765

	
	Doanh thu cho thuê phòng
	49,436,781
	50,919,885
	50,919,885
	55,641,533
	55,641,533

	
	Doanh thu từ nhà hàng (ăn, uống)
	19,774,712
	20,367,954
	20,367,954
	22,256,613
	22,256,613

	
	Doanh thu dịch vụ (Masage, karaoke, Spa, điện thoại, giăt ủi…)
	14,831,034
	15,275,965
	15,275,965
	16,692,460
	16,692,460

	
	Doanh thu dịch vụ night club
	31,135,393
	32,069,455
	32,069,455
	35,043,160
	35,043,160

	III
	Tổng chi phí hàng năm (Ci = It + Cot)
	59,824,395
	60,714,918
	61,052,045
	65,770,370
	66,189,303

	1
	Chi phí hoạt động hàng năm (Cot)
	59,824,395
	60,714,918
	61,052,045
	65,770,370
	66,189,303

	
	EBIT
	55,353,526
	57,918,341
	57,581,214
	63,863,395
	63,444,462

	
	Lãi vay
	7,066,634
	6,259,737
	5,472,959
	4,686,180
	3,910,899

	
	EBT
	48,286,893
	51,658,605
	52,108,255
	59,177,215
	59,533,564

	2
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
Vtn= ( B-Ct - GTGT - Vk ) * 22%
	10,623,116
	11,364,893
	11,463,816
	13,018,987
	13,097,384

	IV
	Lợi nhuận sau thuế (LN st )
	
	
	
	
	

	
	( LN st = B - Ct-Tn )
	37,663,776
	40,293,712
	40,644,439
	46,158,228
	46,436,180

	V
	Cân bằng thu chi tài chính ( Bi - Ci )
	
	
	
	
	

	VI
	Tổng nguồn thu dùng để trả nợ của dự án
	23,637,213
	24,124,077
	24,256,584
	27,013,478
	27,152,454

	
	- Khấu hao TSCĐ (Dt)
	4,805,325
	3,977,222
	3,934,365
	3,934,365
	3,934,365

	
	- Lợi nhuận sau thuế dùng trả nợ (tối đa 50% LN st)
	18,831,888
	20,146,856
	20,322,220
	23,079,114
	23,218,090

	VII
	Kế hoạch trả nợ (Lãi vay vốn cố định + Nợ gốc phải trả )
	13,623,119
	12,816,222
	12,029,444
	11,242,666
	10,467,384

	2
	Lãi vay cố định
	7,066,634
	6,259,737
	5,472,959
	4,686,180
	3,910,899

	
	Lãi phải trả cho ngân hàng
	7,066,634
	6,259,737
	5,472,959
	4,686,180
	3,910,899

	3
	Nợ gốc phải trả
	6,556,485
	6,556,485
	6,556,485
	6,556,485
	6,556,485

	
	Nợ gốc phải trả cho ngân hàng
	6,556,485
	6,556,485
	6,556,485
	6,556,485
	6,556,485

	VIII
	Cân bằng trả nợ  = ( VI ) - ( VII )
	16,570,580
	17,864,341
	18,783,625
	22,327,298
	23,241,556

	IX
	Tích luỹ sau trả nợ (Tổng cân bằng - nguồn hợp pháp khác để trả nợ )
	16,570,580
	17,864,341
	18,783,625
	22,327,298
	23,241,556


	TT
	Khoản mục
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	I
	Tổng  lợi ích hàng năm ( Bi ) - Tr.đ.
	133,522,778
	133,522,778
	145,903,945
	145,903,945
	150,281,063

	
	Doanh thu cho thuê phòng
	57,310,779
	57,310,779
	62,625,035
	62,625,035
	64,503,786

	
	Doanh thu từ nhà hàng (ăn, uống)
	22,924,311
	22,924,311
	25,050,014
	25,050,014
	25,801,514

	
	Doanh thu dịch vụ (Masage, karaoke, Spa, điện thoại, giăt ủi…)
	17,193,234
	17,193,234
	18,787,511
	18,787,511
	19,351,136

	
	Doanh thu dịch vụ night club
	36,094,454
	36,094,454
	39,441,385
	39,441,385
	40,624,626

	III
	Tổng chi phí hàng năm (Ci = It + Cot)
	67,544,201
	68,006,075
	73,352,498
	73,861,714
	76,115,063

	1
	Chi phí hoạt động hàng năm (Cot)
	67,544,201
	68,006,075
	73,352,498
	73,861,714
	76,115,063

	
	EBIT
	65,978,577
	65,516,704
	72,551,447
	72,042,231
	74,166,000

	
	Lãi vay
	3,112,624
	2,325,846
	1,539,068
	755,163
	81,013

	
	EBT
	62,865,953
	63,190,858
	71,012,379
	71,287,067
	74,084,987

	2
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
Vtn= ( B-Ct - GTGT - Vk ) * 22%
	13,830,510
	13,901,989
	15,622,723
	15,683,155
	16,298,697

	IV
	Lợi nhuận sau thuế (LN st )
	
	
	
	
	

	
	( LN st = B - Ct-Tn )
	49,035,444
	49,288,869
	55,389,656
	55,603,913
	57,786,290

	V
	Cân bằng thu chi tài chính ( Bi - Ci )
	
	
	
	
	

	VI
	Tổng nguồn thu dùng để trả nợ của dự án
	27,840,086
	27,966,799
	31,017,192
	31,124,321
	32,215,509

	
	- Khấu hao TSCĐ (Dt)
	3,322,365
	3,322,365
	3,322,365
	3,322,365
	3,322,365

	
	- Lợi nhuận sau thuế dùng trả nợ (tối đa 50% LN st)
	24,517,722
	24,644,435
	27,694,828
	27,801,956
	28,893,145

	VII
	Kế hoạch trả nợ (Lãi vay vốn cố định + Nợ gốc phải trả )
	9,669,109
	8,882,331
	8,095,553
	7,311,649
	2,812,882

	2
	Lãi vay cố định
	3,112,624
	2,325,846
	1,539,068
	755,163
	81,013

	
	Lãi phải trả cho ngân hàng
	3,112,624
	2,325,846
	1,539,068
	755,163
	81,013

	3
	Nợ gốc phải trả
	6,556,485
	6,556,485
	6,556,485
	6,556,485
	2,731,869

	
	Nợ gốc phải trả cho ngân hàng
	6,556,485
	6,556,485
	6,556,485
	6,556,485
	2,731,869

	VIII
	Cân bằng trả nợ  = ( VI ) - ( VII )
	24,727,462
	25,640,953
	29,478,125
	30,369,157
	32,134,496

	IX
	Tích luỹ sau trả nợ (Tổng cân bằng - nguồn hợp pháp khác để trả nợ )
	24,727,462
	25,640,953
	29,478,125
	30,369,157
	32,134,496


	TT
	Khoản mục
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	I
	Tổng  lợi ích hàng năm ( Bi ) - Tr.đ.
	150,281,063
	164,216,175
	164,216,175
	169,142,660
	169,142,660

	
	Doanh thu cho thuê phòng
	64,503,786
	70,485,029
	70,485,029
	72,599,580
	72,599,580

	
	Doanh thu từ nhà hàng (ăn, uống)
	25,801,514
	28,194,012
	28,194,012
	29,039,832
	29,039,832

	
	Doanh thu dịch vụ (Masage, karaoke, Spa, điện thoại, giăt ủi…)
	19,351,136
	21,145,509
	21,145,509
	21,779,874
	21,779,874

	
	Doanh thu dịch vụ night club
	40,624,626
	44,391,626
	44,391,626
	45,723,375
	45,723,375

	III
	Tổng chi phí hàng năm (Ci = It + Cot)
	76,676,473
	82,737,566
	83,356,521
	85,940,805
	86,623,202

	1
	Chi phí hoạt động hàng năm (Cot)
	76,676,473
	82,737,566
	83,356,521
	85,940,805
	86,623,202

	
	EBIT
	73,604,590
	81,478,609
	80,859,654
	83,201,856
	82,519,458

	
	Lãi vay
	-
	-
	-
	-
	-

	
	EBT
	73,604,590
	81,478,609
	80,859,654
	83,201,856
	82,519,458

	2
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
Vtn= ( B-Ct - GTGT - Vk ) * 22%
	16,193,010
	17,925,294
	17,789,124
	18,304,408
	18,154,281

	IV
	Lợi nhuận sau thuế (LN st )
	
	
	
	
	

	
	( LN st = B - Ct-Tn )
	57,411,580
	63,553,315
	63,070,530
	64,897,448
	64,365,177

	V
	Cân bằng thu chi tài chính ( Bi - Ci )
	
	
	
	
	

	VI
	Tổng nguồn thu dùng để trả nợ của dự án
	32,028,155
	35,099,022
	34,857,630
	35,771,088
	35,504,953

	
	- Khấu hao TSCĐ (Dt)
	3,322,365
	3,322,365
	3,322,365
	3,322,365
	3,322,365

	
	- Lợi nhuận sau thuế dùng trả nợ (tối đa 50% LN st)
	28,705,790
	31,776,658
	31,535,265
	32,448,724
	32,182,589

	VII
	Kế hoạch trả nợ (Lãi vay vốn cố định + Nợ gốc phải trả )
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Lãi vay cố định
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Lãi phải trả cho ngân hàng
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Nợ gốc phải trả
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Nợ gốc phải trả cho ngân hàng
	0
	0
	0
	0
	0

	VIII
	Cân bằng trả nợ  = ( VI ) - ( VII )
	32,028,155
	35,099,022
	34,857,630
	35,771,088
	35,504,953

	IX
	Tích luỹ sau trả nợ (Tổng cân bằng - nguồn hợp pháp khác để trả nợ )
	32,028,155
	35,099,022
	34,857,630
	35,771,088
	35,504,953



Qua bảng phân tích doanh thu, chi phí và lợi nhuận thu được cho thấy rằng, nguồn tích lũy trả nợ (50% lợi nhuận sau thuế và khấu hao TSCĐ) không những có thể đảm bảo trả nợ mà vẫn còn dư tích lũy cho Chủ đầu tư.

8.6. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội 

Phân tích tài chính hiệu quả đầu tư cho thấy dự án “Mở rộng đầu tư khu du lịch Sandhills” rất khả thi qua các thông số tài chính như NPVTIPV= 121,132,877,000 đồng; suất sinh lời nội bộ là: IRR= 35.7% ; thời gian hoà vốn sau 4 năm. Vì vậy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, niềm tin lớn khi khả năng thanh toán nợ vay cao và thu hồi vốn đầu tư nhanh. Thêm vào đó, dự án còn đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân nói chung và của khu vực nói riêng; nhà nước và địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp. 

CHƯƠNG IX: KẾT LUẬN


Khu du lịch Sandhills được quy hoạch thành khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp đạt tiêu chuẩn 4 sao phục vụ du khách trong và ngoài nước. Không những mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty TNHH Du lịch Phương Nam dự án còn nằm trong chiến lược phát triển ngành du lịch của đất nước, đồng thời góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động trong tỉnh. 

Riêng về mặt tài chính, dự án được đánh giá rất khả thi thông qua kế hoạch vay vốn, sử dụng vốn, chi phí đầu tư, chi phí hoạt động và nguồn doanh thu.

Để phát huy được hiệu quả dự án, Công ty TNHH Du lịch Phương Nam chúng tôi rất cần sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng, các đơn vị cho vay. Vì vậy kính mong các cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ để dự án sớm được phê duyệt và đi vào hoạt động.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2014
	Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu TCHC.
	CHỦ ĐẦU TƯ

CÔNG TY TNHH DU LỊCH 

PHƯƠNG NAM

(Giám đốc)

LÊ HOÀNG LÂM


Tp.Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2014








Tp.Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2014











� Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam


� Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch





1

_1459084254

_1459084616

_1459084808

_1459084860

_1459084495

_1459084177

