[image: image1.jpg]


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

----------- ( ( ( ----------
THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI 
TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THƯƠNG PHẨM
[image: image5.png]



ĐỊA ĐIỂM: ẤP HÒA PHÚ, XÃ LONG BÌNH, H.GÒ CÔNG TÂY, T.TIỀN GIANG
CHỦ ĐẦU TƯ: CƠ SỞ VÂN THANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

----------- ( ( ( ----------
THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI
 TÔM THẺ CHÂN TRẮNG
THƯƠNG PHẨM

	CHỦ ĐẦU TƯ

CƠ SỞ VÂN THANH
(Đại diện hộ kinh doanh)


	ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ     THẢO NGUYÊN XANH

(Tổng Giám đốc)



	ĐỖ THỊ THANH THÙY VÂN
	NGUYỄN VĂN MAI




MỤC LỤC

1CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN


1I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư


1I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án


2I.3. Cơ sở pháp lý


4CHƯƠNG II: CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ DỰ ÁN


4II.1. Khả năng đáp ứng các yếu tố đầu vào cho sản xuất


4II.1.1. Điều kiện tự nhiên của vùng thực hiện dự án


5II.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội của vùng thực hiện dự án


7II.2. Khả năng tiêu thụ sản phẩm đầu ra của dự án


8II.3. Kết luận về sự cần thiết đầu tư


9CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ DỰ ÁN


9III.1. Vị trí địa lý


9III.1.1. Các nguyên tắc chọn địa điểm đầu tư dự án


9III.1.2. Địa điểm lựa chọn để đầu tư dự án


10III.2. Địa hình, thổ nhưỡng


10III.3. Khí hậu


10III.4. Hiện trạng khu đất


11III.5. Bảo vệ môi trường


11III.6. Nhận xét chung


12CHƯƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN


12IV.1. Quy mô đầu tư dự án


12IV.2. Hạng mục công trình – thiết bị


12IV.3. Thời gian thực hiện dự án


13CHƯƠNG V: QUY TRÌNH NUÔI TÔM CHÂN TRẮNG


13V.1. Lưu đồ nuôi


13V.2. Chuẩn bị ao nuôi


13V.2.1. Qui trình


14V.2.2. Lý do


14V.2.3. Các thủ tục cần tuân thủ


16V.2.4. Phân công nhiệm vụ và biểu mẫu giám sát


16V.3. Tiếp nhận và thả tôm giống


16V.3.1. Qui trình


16V.3.2. Lý do


16V.3.3. Các thủ tục cần tuân thủ


17V.3.4. Phân công nhiệm vụ và biểu mẫu giám sát


17V.4. Tiếp nhận và bảo quản thức ăn, hóa chất


17V.4.1. Qui trình


18V.4.2. Lý do


18V.4.3. Các thủ tục cần tuân thủ


19V.4.4. Phân công nhiệm vụ và biểu mẫu giám sát


19V.5. Cho tôm ăn


19V.5.1. Qui trình


19V.5.2. Lý do


19V.5.3. Các thủ tục cần tuân thủ


20V.5.4. Phân công nhiệm vụ và biểu mẫu giám sát


21V.6. Phòng ngừa và trị bệnh


21V.6.1. Qui trình


21V.6.2. Lý do


21V.6.3. Các thủ tục cần tuân thủ


22V.6.4. Phân công nhiệm vụ và biểu mẫu giám sát


22V.7. Chăm sóc hàng ngày


22V.7.1. Qui trình


22V.7.2. Lý do


22V.7.3. Các thủ tục cần tuân thủ


25V.7.4. Phân công nhiệm vụ và biểu mẫu giám sát


26V.8. Thu hoạch và vận chuyển


26V.8.1. Qui trình


26V.8.2. Lý do


26V.8.3. Các thủ tục cần tuân thủ


26V.8.4. Phân công nhiệm vụ và biểu mẫu giám sát


28CHƯƠNG VI: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN


28VI.1. Nội dung tổng mức đầu tư


28VI.2. Vốn cố định


30VI.3. Vốn lưu động


31CHƯƠNG VII: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN


31VII.1. Cấu trúc nguồn vốn và phân bổ vốn đầu tư


31VII.2. Phân bổ nguồn vốn


32VII.3. Tiến độ vay vốn


32VII.4. Phương án hoàn trả vốn vay và chi  phí lãi vay


36CHƯƠNG VIII: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH


36VIII.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán


36VIII.2. Tính toán chi phí của dự án


36VIII.2.1. Lực lượng lao động của trang trại


37VIII.2.2. Giá vốn hàng bán


38VIII.3. Doanh thu từ dự án


38VIII.4. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án


38VIII.4.1 Hiệu quả kinh tế dự án


39VIII.4.2 Báo cáo ngân lưu dự án


40VIII.5. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội


42CHƯƠNG IX: KẾT LUẬN





CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư

· Chủ đầu tư

: Cơ sở Vân Thanh
· Giấy CNĐK hộ KD  
: 41W8032444
· Nơi cấp


: Ủy ban nhân dân Quận Bình Tân
· Ngày đăng ký lần 1
: 3/5/2012
· Đại diện pháp luật
: Đỗ Thị Thanh Thùy Vân 


· Địa chỉ trụ sở

: 611/9A Trần Đại Nghĩa, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Tp.HCM
· Ngành nghề chính
: Chế biến, đóng gói và mua bán nông hải sản khô.

· Vốn kinh doanh
: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng)


I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án

· Tên dự án  

: Trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm
· Địa điểm đầu tư
: Ấp Hòa Phú, xã Long Bình, H.Gò Công Tây, T.Tiền Giang
· Diện tích 

: 24,296.1 m2
· Công nghệ nuôi tôm
: Công nghệ sinh học BIOFLOC áp dụng tiêu chuẩn thực hành tốt nông nghiệp toàn cầu GLOBAL G.A.P.
· Mục tiêu đầu tư
: Dự án sẽ đạt sản lượng nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm 32tấn/ha/vụ.
· Mục đích dự án
: 


- Phát triển nuôi tôm chân trắng hiệu quả, đảm bảo an toàn cho các loài tôm bản địa, góp phần đa dạng sinh học và hướng tới phát triển nuôi tôm chân trắng bền vững:

+ Sản xuất thủy sản nhiều hơn nhưng không tăng đáng kể nhu cầu sử dụng nguồn lợi tự nhiên từ đất và nước.


+ Phát triển hệ thống nuôi trồng thủy sản bền vững, không tàn phá môi trường.


+ Phát triển hệ thống nuôi trồng thủy sản có tỷ suất chi phí/lợi nhuận hợp lý, đóng góp cho sự phát triển bền vững của ngành nuôi trồng thủy sản về mặt kinh tế và xã hội.


- Đóng góp cho ngân sách nhà nước thông qua thuế và giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập của người lao động đặc biệt ở vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn như xã Long Bình, H.Gò Công Tây, T.Tiền Giang; thực hiện đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, chính sách tam nông theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

· Hình thức đầu tư
: Đầu tư xây dựng mới

· Hình thức quản lý 
: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập.

· Tổng mức đầu tư
: 20,703,133,000 đồng

Vốn cố định

: 18,535,651,000 đồng, vốn lưu động: 2,167,482,000 đồng.

Vốn vay 

: 8,000,000,000 đồng, chiếm 43% nguồn vốn đầu tư TSCĐ.

· Thời gian thực hiện
: Thời gian hoạt động của dự án là 20 năm và đã hoạt động từ tháng 1 năm 2015 dự án;

I.3. Cơ sở pháp lý

· Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

· Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

· Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

· Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

· Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

· Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

· Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

· Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

· Luật Thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

· Chỉ thị 228/CT-BNN-NTTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ngày 25/1/2008 v/v phát triển nuôi tôm chân trắng;
· Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

· Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành luật Đất đai;

· Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ về thuế thu nhập doanh nghiệp;

· Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;

· Nghị định 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển;

· Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;

· Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

· Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;

· Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

· Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

· Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;

· Thông tư số 45/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/7/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn v/v quy định điều kiện cơ sở, vùng nuôi tôm sú, tôm chân trắng thâm canh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm;
· Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn v/v ban hành danh mục hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thuỷ sản;
· Thông tư số 20/2010/TT-BNNPTNT ngày 2/4/ 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn v/v sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng;
· Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

· Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

· Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;

· Quyết định số 456/QĐ-BNN-NTTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ngày 04/02/2008 v/v ban hành một số quy định và điều kiện sản xuất giống, nuôi tôm chân trắng;
· Tiêu chuẩn thực hành tốt nông nghiệp toàn cầu GLOBAL G.A.P (vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, …);
· Các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán và dự toán công trình.

CHƯƠNG II: CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ DỰ ÁN
II.1. Khả năng đáp ứng các yếu tố đầu vào cho sản xuất
II.1.1. Điều kiện tự nhiên của vùng thực hiện dự án

Tỉnh Tiền Giang nằm về phía Đông Bắc Đồng bằng sông Cửu Long và cách thành phố Hồ Chí Minh 70 km, có diện tích tự nhiên là 2,481.8 km2. Với 32 km bờ biển và là cửa ngõ ra biển Đông cùng hệ thống sông ngòi chằng chịt nhận nguồn cung cấp nước ngọt, phù sa, các loài thủy sinh nước ngọt từ hai nhánh sông Tiền và sông Vàm Cỏ Tây tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển giống loài thủy sản lợ, mặn đã góp phần hình thành hệ sinh thái đa dạng, phong phú cho tỉnh Tiền Giang với 3 vùng nuôi thủy sản ngọt, lợ, mặn.

[image: image2.jpg]TIEN GIANG MAP

105715 106°30"

Boundary of Province
Boundary of District

River, Sping
River Port

—(D— ational Roat
——@)— Proincial Road

®  Administrative Center

N\

105°00°

10615





· Đánh giá chung những thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên trong phát triển nuôi tôm chân trắng (TCT) tại Tiền Giang
(1) Những thuận lợi

Tiền Giang nói chung và khu vực các huyện ven biển nói riêng có các điều kiện tự nhiên rất phù hợp cho nuôi trồng thủy sản các loài nước lợ mặn khu vực nhiệt đới nói chung và TCT nói riêng:

- Có diện tích mặt nước để nuôi trồng thuỷ sản tương đối lớn.
- Lượng mưa trung bình năm từ 1.210 - 1.424mm/năm, cùng với hệ thống sông ngòi dày đặc là nguồn cung cấp nước dồi dào với chất lượng tốt cho các hoạt động NTTS.

- Nguồn nước của hệ thống sông Mekong giàu dinh dưỡng với lượng phù sa nhiều và các phiêu sinh vật phong phú với năng suất sinh học cao, là nguồn thức ăn tự nhiên rất tốt cho các đối tượng thủy sản nuôi.

- Vùng cửa sông ven biển hầu hết bị xâm nhập mặn, độ mặn của nước sông biến thiên từ 5 - 13% trong mùa khô và từ 5 - 7% vào mùa mưa. Rất thuận lợi để phát triển nuôi trồng thuỷ sản nước lợ nói chung và nuôi  tôm TCT nói riêng.

- Có nền nhiệt trung bình cao và ổn định, nhiệt độ trung bình năm 27 - 27,9oC, nên hoạt động nuôi trồng thủy sản có thể diễn ra quanh năm.

- Nằm trong vùng ít phải chịu những tai biến thiên nhiên như bão gió, lụt...nên rủi ro cho hoạt động NTTS không nhiều.

- Ngoài ra còn có diện tích rừng ngập mặn lớn là nơi cư trú, sinh sống, bãi đẻ của rất nhiều động thực vật thuỷ sản, đặc biệt đây là nhà máy lọc nước thải sinh học khổng lồ giúp cải thiện chất lượng nước cho NTTS.

(2) Những khó khăn

Trong mùa lũ, lượng nước sông Mekong đổ về nhiều mang theo một lượng phù sa rất lớn làm cho độ trong và độ mặn trong nước giảm, ảnh hưởng tới NTTS. Bên cạnh đó cũng mang đến rủi ro cho các ao nuôi nếu không được đầu tư hệ thống công trình vững chắc.

II.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội của vùng thực hiện dự án

· Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang
Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2013 tiếp tục phát triển, một số chỉ tiêu chủ yếu tăng khá, đạt kế hoạch và vượt so với cùng kỳ.

Ước tính trong 6 tháng đầu năm 2013 toàn tỉnh thả nuôi được 13.556 ha thủy sản các loại đạt 93,5% kế hoạch tăng 0,3% so cùng kỳ: nuôi nước ngọt được 6.499 ha tăng 1% so cùng kỳ; nuôi thủy sản nước mặn, lợ được 7.057 ha đạt 86,7% kế hoạch, giảm 0,3% so cùng kỳ, do thời tiết chưa thuận lợi nên nguời dân chưa thả nuôi. Dịch bệnh đã xảy ra 50,59 ha/27,73 triệu giống tôm nuôi thâm canh, bán thâm canh của 127 hộ ở các huyện phía Đông bị thiệt hại chủ yếu do bệnh đốm trắng. Từ đầu tháng 2/2013 đến 10/3/2013 có 1.149,5 ha nghêu nuôi tại vùng ven biển Gò Công bị thiệt hại chiếm hơn 97% diện tích nuôi (1.179,9 ha), tỉ lệ thiệt hại từ 50-100 %. Từ tháng 4 đến nay, tình hình nghêu nuôi đã ổn định và phát triển trở lại. Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác 6 tháng thu hoạch được 114.223 tấn đạt 53% kế hoạch và tăng 0,3% so với cùng kỳ: sản lượng nuôi trồng đạt 70.440 tấn giảm 0,4% so cùng kỳ, chủ yếu do nghêu chết hàng loạt đã làm giảm sản lượng nuôi trồng chung của tỉnh; sản lượng khai thác biển đạt 41.433 tấn tăng 0,7% so với cùng kỳ; sản lượng khai thác nội địa đạt 2.350 tấn so cùng kỳ tăng 13,7%.
[image: image3.png]1.Dién tich nudi trong thity san
-Nudc man, Iy
-Nudc ngot
*B& ca - chiéc
2.84n lugng thu hoach
-San lugng nudi trang
-san lugng khai thac ndi dia

-san lugng khai thac bién

Thuc hign
Thang & 6 thang

142 13.556

100 7.057

42 6.499

- 1476

24737 114223

17.408 70.440

2 2350

7.307 41.433

DVT:DT:Ha
SL:Tén

9% thuc hién thang 6 so

K& hoach

03,5
86,7
102,1
1008
53,0
551
66,5

49,1

Ciing ky

100,3

9,7
101,0
100,7
100,3

99,6
13,7

100,7




Bảng: Thống kê kết quả ngành thủy sản Tiền Giang 6 tháng đầu/2013


Bên cạnh đó, tình hình văn hoá xã hội của tỉnh có bước phát triển, công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm thực hiện. Ngoài ra, tỉnh đã tổ chức tư vấn việc làm cho khoảng tư vấn 9.501 lượt lao động đạt 52,8% kế hoạch, giới thiệu việc làm cho 2.169 lượt người. Về công tác xuất khẩu lao động 6 tháng đầu năm có 564 lao động đăng ký tham gia xuất khẩu lao động, đã xuất cảnh được 24 lao động, trong đó Nhật Bản 13, Hàn Quốc 7, Malaysia 3, Đài Loan 1 lao động. Tổ chức được 6 phiên giao dịch việc làm, có trên 55 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với nhu cầu tuyển dụng 2.562 lao động, thu hút trên 1.300 lượt lao động tham gia trực tiếp. Theo số liệu tổng hợp nhanh điều tra lao động việc làm 6 tháng năm 2013, trong số 1.080 hộ điều tra có 2.947 người từ 15 tuổi trở lên, trong đó có 2.183 người có việc làm chiếm tỷ lệ 74,1%, 42 người thất nghiệp.

Công tác giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp, đến nay có 4.604 trường hợp đăng ký, trong đó có 2.670 trường hợp đã có quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền tương đương 26.167 triệu đồng.

Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2013 tiếp tục có sự tăng trưởng khả quan trên tất cả các lĩnh vực và tăng so với cùng kỳ, tạo tiền đề và động lực để các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân tỉnh nhà hăng hái chăm lo sản xuất, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh tăng trưởng cao hơn trong thời gian tới.
· Tình hình nuôi tôm chân trắng (TCT)

(1) Những thuận lợi

Việc phát triển nuôi tôm sú đang mất dần lợi thế, bị cạnh tranh gay gắt của TCT từ các nước xuất khẩu như Thái Lan, Trung Quốc, Ấn độ… tôm sú càng mất giá, các vùng đất nuôi tôm sú bị thoái hóa, bỏ hoang do người nuôi thua lỗ rất khó cải tạo để trồng lúa. Vì vậy, việc cải tạo đất để phát triển nuôi tôm TCT là phù hợp, mở ra tiềm năng mới

- Được sự cho phép của Bộ NN&PTNT, (ban hành kèm theo quyết định số 456/QĐ-BNN-NTTS ngày 04/02/2008; chỉ thị số 228/CT-BNN-NTTS ngày 25/01/2008 làm căn cứ pháp lý). Sự quan tâm của các cấp chính quyền tỉnh Tiền Giang trong việc triển khai nuôi TCT.

- Tiền Giang có diện tích vùng nước lợ mặn lớn, có các điều kiện tự nhiên (khí hậu, thủy văn, nguồn nước…) cơ bản thuận lợi cho phát triển nghề nuôi TCT.

- TCT là loài tôm rộng muối, rộng nhiệt, lớn nhanh ở giai đoạn đầu khi tôm có khối lượng dưới 20g, không đòi hỏi thức ăn có hàm lượng protein cao như tôm sú; hệ số thức ăn tương đối thấp, có khả năng sống tốt trong điều kiện nuôi ở mật độ cao và có thể cho năng suất cao hơn tôm sú.

-  Tiền Giang có kinh nghiệm nuôi tôm sú lâu đời, trong khi kỹ thuật nuôi TCT lại không khác gì nhiều so với tôm sú nên thuận lợi trong việc phổ biến kỹ thuật và phát triển nuôi TCT.

- Cơ sở hạ tầng và các dịch vụ thú y thủy sản được thừa hưởng từ những vùng nuôi tôm sú thâm canh, bán thâm canh tương  đối hoàn thiện.
- UBND Tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 460/2008/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Chỉ thị số 31/2006/CT-UBND ngày 12/12/2006 đồng thời Sở Thủy sản Tiền Giang đã có Thông báo về việc hướng dẫn phát triển nuôi tôm chân trắng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo tinh thần Chỉ thị số 228/CT-BNN-NTTS.
(2) Những khó khăn

Tiền Giang được coi là vùng có nhiều lợi thế về nuôi trồng thủy sản, có thể phát triển cả về qui mô, chất lượng. Hơn nữa, đây là vùng có đất đai, nguồn nước, thổ nhưỡng, khí hậu rất phù hợp với loại tôm TCT. Việc chấp thuận nuôi tôm TCT của Bộ NN&PTNT rõ ràng đã tạo điều kiện, mở ra hướng nuôi trồng mới cho vùng. Tuy nhiên, để phát triển nuôi tôm TCT tạo được hiệu quả cao, không lặp lại bài học “tôm sú”, đòi hỏi nông dân và chính quyền địa phương phải vượt qua hàng loạt thách thức. 

- Công tác kiểm dịch nguồn giống gặp nhiều khó khăn, hầu hết là giống nhập lậu chưa qua kiểm dịch. Giống nhập lậu chủ yếu là từ khu vực miền Trung, sử dụng nguồn tôm bố mẹ nhập từ Trung Quốc có giá thành thấp hơn nhiều so với giống sản xuất từ nguồn bố mẹ nhập từ Hawaii. Trong khi người nuôi còn thiếu thông tin, chưa thực sự hiểu được tầm quan trọng của công tác kiểm dịch.

- Giá cả đầu ra chưa thực sự ổn định.

- Do TCT là đối tượng mới được đưa vào nuôi nên nhiều hộ nuôi chưa nắm vững kỹ thuật, còn lúng túng khi có sự cố xảy ra.

- Các dịch vụ hậu cần phục vụ cho nuôi TCT chưa hoàn thiện, đặc biệt là thiếu những cơ sở cung cấp con giống có chất lượng.

 
- Các kênh thông tin tuyên truyền còn hạn chế, chưa truyền tải được thông tin kịp thời tới người nuôi những thông tin như các vấn đề về thời tiết, môi trường, kỹ thuật, dịch bệnh…

II.2. Khả năng tiêu thụ sản phẩm đầu ra của dự án


Tính đến 15/9/2013, xuất khẩu (XK) tôm chân trắng đạt 875.4 triệu USD, vượt qua 868.3 triệu USD thu từ XK tôm sú. Ước tính giá trị XK tôm chân trắng 9 tháng đầu năm 2013 chiếm 47.1% tổng giá trị XK tôm cả nước, cao hơn XK tôm sú với 45.9%. XK tôm chân trắng ước đạt 952.4 triệu USD, tăng 79.6% so với cùng kỳ năm 2012 trong khi XK tôm sú chỉ tăng 2.14% đạt 928.2 triệu USD.

Năm 2012, chỉ với khoảng 38.000 ha diện tích nuôi, sản lượng tôm chân trắng của Việt Nam đã là khoảng 190.000 tấn, chiếm 38% tổng sản lượng tôm nuôi của cả nước. Đến hết tháng 9/2013, sản lượng tôm chân trắng đạt 106,497 tấn, tiến dần tới mức sản lượng tôm sú 152,313 tấn trong khi diện tích nuôi tôm chân trắng mới chỉ 47,283 ha.

Nhu cầu thị trường gia tăng

8 tháng đầu năm 2013, giá trị XK tôm chân trắng đã đạt gần 800 triệu USD, vượt qua tổng giá trị XK thu được từ XK loại tôm này năm 2012 với hơn 740 triệu USD.
Nhu cầu NK tôm chân trắng gia tăng ở hầu hết các thị trường tiêu thụ tôm chính của Việt Nam. Thống kê Hải quan cho thấy, 8 tháng đầu năm 2013, tỷ trọng tôm chân trắng trong tổng XK tôm sang Nhật Bản tăng từ 31.6% cùng kỳ năm 2012 lên 42.7%. Tỷ trọng XK tôm chân trắng sang Mỹ tăng gần gấp đôi, từ 37% lên 66.3%. XK tôm chân trắng sang EU và Trung Quốc cũng tăng đáng kể với tỷ trọng  tăng lần tượt từ 45.7% lên 53% và từ 11.4% lên 19%.

Sự suy thoái của nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới đã làm thay đổi xu hướng và thói quen tiêu dùng của người dân. Xu hướng này được thể hiện rõ rệt nhất trên thị trường Nhật Bản và Mỹ. Năm 2012, hàng loạt báo cáo thị trường tôm Nhật Bản cho thấy người tiêu dùng nước này đã chuyển sang sử dụng tôm chân trắng thay thế tôm sú trong các món ăn truyền thống của họ và tiếp tục duy trì xu thế này trong năm 2013.

Trên thị trường tôm Mỹ, năm 2013, khi nguồn cung tôm chân trắng từ Thái Lan cho Mỹ giảm mạnh do ảnh hưởng của Hội chứng tôm chết sớm (EMS), Ấn Độ, với sản lượng tôm chân trắng nuôi tăng mạnh và không chịu ảnh hưởng từ EMS, đã nhanh chóng trở thành nguồn cung thay thế. NK tôm Ấn Độ vào Mỹ 7 tháng đầu năm 2013 tăng 69%, từ 26,247 tấn cùng kỳ năm ngoái lên 44,417 tấn.

Năm tài khóa 2012-2013, sản lượng tôm chân trắng của Ấn Độ đạt 147,516 tấn, tăng gần 83% so với 80,716 tấn trong năm tài khóa 2011-2012.

 
Như vậy, không chỉ được ưa chuộng trong nước, tôm chân trắng còn có nhiều triển vọng khả quan cho xuất khẩu ra các thị trường lớn của thế giới.

II.3. Kết luận về sự cần thiết đầu tư

Với những ưu thế vượt trội so với một số loài thuộc họ tôm he, tôm chân trắng có những đặc điểm mau lớn, đạt được năng suất cao, thích ứng rộng với điều kiện môi trường, rút ngắn thời gian nuôi, giảm thiểu mức độ rủi ro do dịch bệnh. Ngoài ra, thịt tôm chân trắng ngon, hàm lượng protein cao và là sản phẩm được hầu hết các nước trên thế giới ưa chuộng.

Do đó việc phát triển nuôi là tôm thẻ chân trắng là yêu cầu cần thiết của nước ta và trên thế giới. 


Sau khi nghiên cứu và nắm vững các yếu tố kinh tế, kỹ thuật, khả năng đáp ứng các yếu tố đầu vào và đầu ra của dự án cũng như các cơ chế chính sách của Chính phủ nói chung và tỉnh Tiền Giang nói riêng trong lĩnh vực nuôi tôm chân trắng, Cơ sở Vân Thanh chúng tôi quyết định đầu tư xây dựng dự án Trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm tại Ấp Hòa Phú, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, một nơi hội tụ đầy đủ các điều kiện về tự nhiên và kinh tế xã hội để xây dựng và phát triển trang trại tôm chân trắng một cách bền vững, lâu dài đồng thời đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng và hướng đến thị trường xuất khẩu. 

Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng của cơ sở chúng tôi áp dụng công nghệ sinh học, không thay nước hoặc thay nước hạn chế là quy trình nuôi tiên tiến đã được một số nước trên thế giới áp dụng từ lâu như Thái Lan, Ấn Độ, Malaysia….. nó đã chứng minh được mô hình này hạn chế được dịch bệnh trên tôm nuôi, hiệu quả sử dụng thức ăn công nghiệp đạt mức tối ưu, mức độ thâm canh cao, năng suất cao đồng nghĩa với việc đạt tỷ suất lợi nhuận cao, sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên nước và đất tiết kiệm hợp lý, không gây tác động xấu đến môi trường do việc hạn chế xả thải.


Tóm lại, với niềm tin sản phẩm do chúng tôi tạo ra sẽ được người tiêu dùng trong nước và thế giới ưa chuộng, với niềm tự hào sẽ góp phần tăng giá trị xuất khẩu, tăng thu nhập, tạo việc làm cho lao động tại địa phương và nhất là góp phần thực hiện phát triển kinh tế nông nghiệp, chính sách tam nông theo chủ trương của Đảng và Nhà nước chúng tôi tin rằng dự án Trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm tại ấp Hòa Phú, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang là sự đầu tư cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay.

CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ DỰ ÁN

III.1. Vị trí địa lý 

III.1.1. Các nguyên tắc chọn địa điểm đầu tư dự án


Việc lựa chọn địa điểm đầu tư dự án “Trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm” phải đảm bảo các điều kiện cơ bản sau:


- Phải nằm trong vùng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thuận tiện giao thông, có nguồn điện ổn định cho sản xuất.

- Môi trường đất và nước không bị nhiễm bẩn với chất thải từ khu dân cư, khu công nghiệp, bến cảng, dầu khí và thuốc bảo vệ thực vật.

- Nơi có nguồn nước mặn, nước ngọt ổn định quanh năm.

- Không tiến hành sản xuất tôm chân trắng tại các trại sản xuất tôm sú và giống tôm khác tại các khu vực ao, đầm nuôi, phải có sự tách biệt. 
- Cơ sở nuôi tôm chân trắng thương phẩm phải thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Các cơ sở nuôi tôm chân trắng theo hình thức thâm canh phải đảm bảo điều kiện theo tiêu chuẩn 28 TCN 191: 2004 Vùng nuôi tôm - Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm .


2. Hệ thống cấp và thoát nước trong cơ sở nuôi tôm chân trắng phải được bố trí riêng rẽ để tránh ô nhiễm.


3. Tôm giống nhập tỉnh, chủ hàng phải đăng ký và thực hiện kiểm dịch theo qui định của pháp lệnh thú y.


Việc đăng ký và kiểm dịch tại Trạm BVNLTS số 2 - ấp Bờ Kinh, xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông .


4. Các cơ sở không nhập tôm giống không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Không để tôm chân trắng thoát ra ngoài các vùng nước xung quanh gây ô nhiễm môi trường, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh vùng nuôi.


5. Cơ sở nuôi tôm chân trắng phải thực hiện biện pháp phòng ngừa bệnh, vệ sinh khử trùng đối với người và phương tiện trước khi ra vào khu sản xuất. Xử lí hệ thống ao đầm, dụng cụ sản xuất sau mỗi đợt thu hoạch.


Phối hợp với cơ quan chức năng, tạo mọi điều kiện để các cơ quan chức năng thực hiện phòng, chống dịch bệnh.


6. Trong quá trình nuôi nếu phát hiện bệnh, chủ cơ sở phải báo cho cơ quan chức năng để hướng dẫn xử lí kịp thời nhằm tránh lây lan mầm bệnh.


Các chủ đầu tư nuôi tôm chân trắng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang phải chấp hành sự giám sát và kiểm tra của các cơ quan quản lý, cơ quan thú y địa phương và Trung ương về phòng trừ dịch bệnh.

III.1.2. Địa điểm lựa chọn để đầu tư dự án


Dựa vào các điều kiện trên chúng tôi quyết định Dự án “Trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm” sẽ được đầu tư tại tại Ấp Hòa Phú, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.


[image: image4.png]



Hình: Vị trí đầu tư dự án

Huyện nằm ở phía đông tỉnh Tiền Giang. phía bắc giáp sông Tra (nhánh của sông Vàm Cỏ), ngăn cách với huyện Châu Thành của tỉnh Long An. Phía Nam giáp sông Cửa Tiểu, ngăn cách với huyện Tân Phú Đông. Phía tây giáp huyện Chợ Gạo. Phía đông giáp huyện Gò Công Đông và thị xã Gò Công. 

III.2. Địa hình, thổ nhưỡng

Đất đai của huyện nằm giữa hệ thống sông rạch lớn, phía nam là sông Cửa Tiểu và sông Tra ở phía Bắc. Đây là hai tuyến giao thông huyết mạch từ Sài Gòn và các địa phương ven biển Đông đi các tỉnh miền Tây Nam Bộ và sang Campuchia. Địa hình tương đối bằng phẳng, do ảnh hưởng của chế độ bán nhật triều mạnh, nên phần lớn đất đai nơi đây bị nhiễm phèn, mặn nặng.
III.3. Khí hậu 


Khí hậu Gò Công Tây nằm trong chế độ khí hậu chung cả miền Tây Nam bộ, chia thành hai mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 5-11, mùa khô từ tháng 12  đến tháng 4 năm sau, nhiệt độ trung bình hàng năm 27,90C, lượng mưa trung bình hàng năm 1.191mm.
III.4. Hiện trạng khu đất
Khu đất có tổng diện tích 24,296.1 m2 thuộc thửa đất số 358 tờ bản đồ số 36, giáp sông Tiền, rạch và lộ giới nông thôn. Hiện tại khu đất có tòa nhà rộng 500m2 cùng ao với 7 vuông tôm. Ao này sẽ được cải tạo, nạo vét lại khi dự án được thực hiện.
III.5. Bảo vệ môi trường


Dự án “Trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm” áp dụng nuôi tôm theo công nghệ sinh học BIOFLOC áp dụng tiêu chuẩn thực hành tốt nông nghiệp toàn cầu GLOBAL G.A.P.

Mô hình nuôi tôm thâm canh áp dụng công nghệ sinh học, không thay nước hoặc thay nước hạn chế là quy trình nuôi tiên tiến đã được một số nước trên thế giới áp dụng từ lâu như Thái Lan, Ấn Độ, Malaysia….. nó đã chứng minh được mô hình này hạn chế được dịch bệnh trên tôm nuôi, hiệu quả sử dụng thức ăn công nghiệp đạt mức tối ưu, mức độ thâm canh cao, năng suất cao đồng nghĩa với việc đạt tỷ suất lợi nhuận cao, sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên nước và đất tiết kiệm hợp lý, không gây tác động xấu đến môi trường do việc hạn chế xả thải.

Tóm lại, kỹ thuật nuôi tôm theo công nghệ sinh học BIOFLOC áp dụng tiêu chuẩn thực hành tốt nông nghiệp toàn cầu GLOBAL G.A.P của dự án không gây hại đến môi trường.

III.6. Nhận xét chung 


Từ những phân tích trên, chủ đầu tư nhận thấy rằng khu đất đầu tư dự án rất thuận lợi để tiến hành thực hiện và tiếp tục phát triển. Các yếu tố về tự nhiên, kinh tế, hạ tầng là những yếu tố làm nên sự thành công của một dự án đầu tư vào lĩnh vực nuôi trồng thủy hải sản.

CHƯƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

IV.1. Quy mô đầu tư dự án

“Trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm” tại ấp Hòa Phú, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang rộng 24,296.1 m2, diện tích mặt ao nuôi là 1.4 ha, diện tích còn lại dùng làm các công trình phụ.
IV.2. Hạng mục công trình – thiết bị

	Hạng mục
	Đ.v tính
	Số lượng

	I. Tổng diện tích đất đầu tư
	m2
	24,961

	II. Sửa chữa cải tạo ao
	
	

	1.Xây dựng
	
	

	+ Diện tích bờ ao, đường nội bộ, văn phòng, nhà kho
	m2
	7,488

	+ Diện tích ao nuôi, ao lắng
	"
	17,473

	+ Số lượng ao cấp : 1 ao (14.000m2/1ao)
	"
	14,000

	+ Số lượng ao chứa nước thải : 1 ao (8.000m2/1ao)
	"
	8,000

	+ Số lượng ao thải bùn : 2 ao (3.000m2/1ao)
	"
	6,000

	+ Số lượng ao nuôi : 7 ao (4.000m2/1ao)
	"
	14,000

	+ Chi phí sửa chữa nạo vét : 120.000.000đ/1ha
	
	

	+ Đặt ống cống hộp (ao cấp, ao thoát)
	"
	

	+ Đặt ống cống nhựa 30, dài 06m (4ống/1ao)
	"
	

	2.Thiết bị
	
	

	+ Máy, quạt, bộ giảm tốc (4bộ/1ao)
	"
	

	+ Máy dầu
	"
	

	+ Máy chạy oxy đáy, bộ oxy đáy
	"
	

	+ Lưới cua, tầm vong, cầu nhá
	"
	

	+ Trải bạt chuyên dùng cho nuôi tôm
	"
	


IV.3. Thời gian thực hiện dự án



Thời gian hoạt động của dự án là 20 năm và đã hoạt động từ tháng 1 năm 2015 dự án;

CHƯƠNG V: QUY TRÌNH NUÔI TÔM CHÂN TRẮNG

V.1. Lưu đồ nuôi

	
	CHUẨN BỊ AO

POND PREPARING
	
	

	
	(
	
	

	
	NHẬN TÔM GIỐNG

FINGER SHRIMP RECEIVING


	
	

	
	(
	
	

	
	CHO ĂN

FEEDING
	
	NHẬN THỨC ĂN

FEED RECEIVING
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	NGĂN NGỪA VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH

DISEASE PREVENTIVE AND TREATMENT
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	CHĂM SÓC HÀNG NGÀY

DAILY  CARING
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ĐÁNH BẮT

HARVESTING


	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	VẬN CHUYỂN

DELIVERY


	
	
	
	


V.2. Chuẩn bị ao nuôi
V.2.1. Qui trình 


Xả cạn nước và thải bùn vào khu vực chứa nước/ bùn thải, vệ sinh và gia cố bờ ao, khử trùng đáy ao, cấp nước, xử lý nguồn nước ao nuôi, kiểm tra các chỉ tiêu môi trường, thả tôm giống.

V.2.2. Lý do 

- Đảm bảo môi trường ao nuôi thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của tôm nuôi.

- Loại bỏ mầm bệnh, dịch hại và tránh nhiễm chéo.

V.2.3. Các thủ tục cần tuân thủ 


- Tiêu chuẩn có liên quan: Thông tư 44/2010/ Bộ NN & PTNT

1.Chuẩn bị: 


- Chuẩn bị các dụng cụ làm vệ sinh, gia cố ao và các hóa chất được phép để vệ sinh, chuẩn bị ao nuôi.

2.Tiến hành:

2.1 Đối với ao mới:


- Ao đào xong cần ngâm rửa đáy ao nhiều lần.


- Kiểm tra pH đất của ao, bón vôi tùy thuộc vào pH của nền đáy ao.

+ pH=6-7 dùng 30-40 Kg CaCO3/1000m2
+ pH=4-6 dùng 50-100Kg CaCO3/1000m2

- Bón vôi khi nền đáy ao còn ướt, sau khi bón vôi phải ngâm vài ngày, sau đó lấy nước vào ao.


- Vệ sinh dọn sạch cỏ rác xung quanh ao nuôi, dọn sạch các gốc cây trong ao nuôi.


- Taluy bờ ao, tấn bạc.


2.2. Đối với ao cũ:

2.2.1. Trường hợp ao tháo cạn: cần sên vét hết bùn đáy do xác tảo, phân tôm, thức ăn dư thừa bằng máy, phơi khô mặt ao, cày lật phía dưới đáy ao lên cho ánh sáng tiếp xúc để loại bỏ khí độc và các mầm bệnh gây hại trong ao.

2.2.2. Trường hợp ao không thể tháo cạn: cào gom bùn lại, dùng máy bơm hút bùn ra ngoài. Sau đó dùng vi sinh liều cao trước khi lấy nước vào ao nuôi và ít nhất 2 lần.

2.2.3. Đối với ao nhiều vụ liên tục: Chất khoáng trong đất cạn dần, độ kềm giảm thấp, khi cải tạo ao cần bổ sung thêm khoáng vào đất như sau:

- Dolomite CaMg(CO3)2 30 Kg/1000m2.

- Khoáng Premix 3-5Kg/1000m2.

- Bón thêm vi sinh cải tạo đáy ao.

2.3. Kỹ thuật lấy nước:

- Lấy nước vào ao nuôi lúc triều cường và con nước đạt đỉnh. Nước vào ao phải sạch, ít đục, không có nhiều bùn.

- Toàn bộ quá trình lấy nước vào ao phải qua túi lọc Gas 60.

- Bơm bằng máy bơm và lọc qua túi Gas 60 để ngăn ngừa các địch hại và vật chủ trung gian gây bệnh như cua, cá, các loại tôm khác.

- Lấy nước đạt 1,2-1,4m ngưng và tiến hành lắp hệ thống quạt nước.

- Lắp quạt nước sao cho đảm bảo vòng chảy trong ao nuôi tôm có dòng chảy thích hợp. Chạy quạt liên tục trong 2 ngày, đến ngày thứ 4-5 thì xử lý bằng Chlorine A 25-30ppm.


Chất lượng nước:

- Độ mặn 5-20‰ (tốt nhất 10-15‰).

- Độ pH 7-8.5

- Độ kiềm 60-120m/l

- Không được lấy  nước khi vùng nước có dịch bệnh ở xung quanh.

- Mực nước lấy vào ao cao đến 1,4-1,5m thì ngưng.


2.4. Xử lý nước:

- Lấy nước vào ao nuôi khoảng 4-5 ngày chờ cho trứng tôm, cá tạp nở hết sau đó tiến hành xử lý.

- Đem Chlorine hòa tan trong nước, khuấy đều không còn xác hay cặn, tạt đều khắp ao từ ngoài vào giữa ao tránh cua còng bò ngược lên bờ không chết.

- Vận hành quạt nước khoảng 30 phút, cho đến khi Chlorine được phân bố đều trong ao.

- Thời gian chờ xử lý : chiều mát hoặc tối pH dưới 8.0 thì Chlorine phát huy mạnh nhất.


2.5. Gây màu nước:

2.5.1. Gây màu nước bằng phương pháp vô cơ:

- Ngày thứ 1: dùng phân N-P-K (20-20-25) với liều lượng 5Kg/1000m3, mở quạt nước tạt đều khắp ao vào 9-10h sáng.

- Ngày thứ 2: dùng khoáng Premix kết hợp với Dolomite bón xuống ao với liều lượng (3Kg khoáng+20Kg Dolomite)/1000m3, mở quạt tạt vào lúc 8h sáng.

- Ngày thứ 3: Cấy vi sinh vào ao nuôi và chạy quạt nước ít nhất 1 giờ.

2.5.2. Gây màu nước bằng phương pháp vi sinh:

- Dùng N-P-K (20-20-15) liều 6Kg/1000m3.

- Bột đậu nành 3Kg/1000m3
- Đường mật 2Kg/1000m3
- Khoáng Premix 2Kg/1000m3
- Vi sinh 200gram.

Hòa tan hỗ hợp trên vào 60-100 lít nước ngâm 12-24 giờ, sau đó chia làm 3 lần (50%-25%-25%) tạt 3 ngày liên tục vào lúc 9-10h sáng.

2.5.3. Cấy vi sinh: cấy vi sinh Bioron_AC 5Kg/1000m2 trước 2 ngày thả giống và kiểm tra, điều chỉnh lại các yếu tố môi trường cho phù hợp với đối tượng nuôi như: độ mặn, độ trong, pH, độ kiềm. Và thông báo cho nhà cung cấp giống biết độ mặn trong ao để hạ độ mặn cho phù hợp.

3. Cải tạo ao nuôi:

- Kiểm tra và sửa chữa lại các khu vực ao hồ, cống rãnh bị hư, cầu nhá, đắp lại bờ ao.

- Diệt các vật thể sống trong ao như: cua còng, ốc,….dùng hóa chất hoặc bắt bằng tay.

- Mặt lưới rào còng cao hơn mặt bờ 0,4m.

- Lưới rào đảm bảo  cách ly từng ao hoặc từng lô.

- Vệ sinh cỏ, rác thải xung quanh ao nuôi.

4. Hành động sửa chữa:

- Nếu ao để quá  4 tuần không thả tôm thì phải xử lý diệt khuẩn nước lại  

- Nếu phát hiện còn cá tạp trong ao thì sử dụng Saponine đánh xuống ao để diệt hết cá tạp.
- Nếu pH > 9 và biến động lớn trong ngày do tảo phát triển nhiều thì dùng vôi CaO 120 – 160 Kg/ lần hoặc CaCO3 từ 300 – 500 Kg/ lần xử lý vào ban đêm.

- Nếu pH < 7 do  mưa, châm nước, rớt tảo … thì dùng vôi CaCO3 từ 300 – 500 Kg/lần xử lý vào ban ngày.

- Nếu phát hiện ao nuôi bị rò rỉ thì cho xe cobe sửa ngay.
V.2.4. Phân công nhiệm vụ và biểu mẫu giám sát 
- Trưởng khu: Tổ chức thực hiện

- Tổ trưởng, công nhân: thực hiện và ghi chép biểu mẫu giám sát. 

- CB kỹ thuật nuôi: Kiểm tra, giám sát 

- Biểu mẫu giám sát: Sổ nhật ký nuôi tôm: SNK
- Hồ sơ được lưu trữ tối thiểu là 3 năm

V.3. Tiếp nhận và thả tôm giống
V.3.1. Qui trình 


Đảm bảo chất lượng tôm post (tôm giống) từ chọn mua đến thả xuống ao. Chỉ có tôm post mạnh khoẻ, không bệnh tật mới được thả nuôi.

V.3.2. Lý do 

Loại trừ tôm giống mang mầm bệnh, không đạt chất lượng; Cho tôm post làm quen với môi trường nuôi thả mới.

V.3.3. Các thủ tục cần tuân thủ 


- Tiêu chuẩn có liên quan: 176/2006 QĐ - BTS(Quy định tạm thời đối với tôm thẻ chân trắng), QĐ 456/2008 BNN(Về việc ban hành một số quy định về điều kiện sản xuất giống, nuôi tôm thẻ chân trắng)

1. Chọn và đánh giá chất lượng tôm giống: Cử cán bộ kỹ thuật đến trại sản xuất giống để xem xét chất lượng tôm giống trước khi nhận


1.1.Tôm giống:


- Sử dụng tôm giống có nguồn gốc rõ ràng, không sử dụng con giống tự nhiên


- Nên mua tôm giống từ những trại có uy tín về chất lượng, có đăng ký Globalgap


Quan sát cảm quan 

- Tôm giống phải có kích thước đồng đều trong bể ương, tôm bám thành tốt, hoạt động linh hoạt.

- Khi bơi đuôi tôm sẽ xòe ra, cặp vẫy râu lúc nào cũng khép kín kể cả khi bám tại chỗ.

- Có thức ăn đầy đường ruột tạo thành một đường màu nâu nằm dọc theo sống lưng, đốt bụng dài và thịt đầy vỏ, không có vật bẩn bám, các phụ bộ không bị dị tật. 

- Tôm khỏe sẽ có phản ứng búng ngược và phản xạ nhanh.

Sốc Formol: Sốc Formol nồng độ 200 - 250ml/m3 trong 30 phút. Nếu tỉ lệ tôm chết không quá 5% là đàn tôm tốt.

Hạ độ mặn đột ngột:
- Nếu nước trong bể ương tôm có độ mặn trên 200/00, ta cho thêm nước ngọt vào làm cho giảm độ mặn đột ngột xuống một nửa. (Tức là ta cho một lít nước trong bể ương tôm và 1 lít nước ngọt).

- Nếu độ mặn thấp hơn 150/00 chúng ta có thể cho tôm vào thẳng trong môi trường nước ngọt.

- Sau 2 giờ ta quan sát nếu tỉ lệ tôm chết dưới 5% là đàn tôm tốt.


Chọn qua xét nghiệm

Để đảm bảo chắc chắn, cần gửi mẫu tôm giống đi xét nghiệm bằng phương pháp PCR hoặc mô học để xác định xem tôm có bị ủ mầm bệnh đốm trắng (WSSV), bệnh gây còi (MBV), bệnh đầu vàng (YHV) hay không để từ đó có thể lựa chọn được đàn giống đạt chất lượng tốt.
1.2. Tôm bố mẹ: Kiểm tra hồ sơ của trại sản xuất giống để biết thông tin về:

- Nguồn gốc, tuổi, khối lượng.

- Ngoại hình, tình trạng sức khoẻ.

2. Đảm bảo sức khỏe tôm post trong quá trình vận chuyển

- Tôm post được vận chuyển bằng xe lạnh

- Tôm được vận chuyển không quá 12 tiếng.

- Tôm post được đếm mẫu và cho vào các túi nilon, bơm oxy.

- Mật độ 1.000 – 2.000 con/ lít nước.

- Các bọc nilon này được xếp vào các sọt nhựa, 12 bịch/ sọt.

3. Đảm bảo sức khỏe khi thả giống:

- Theo dõi tình trạng sức khỏe của tôm post.

- Kiểm tra pH, nhiệt độ ao nuôi và nhiệt độ bịch đựng tôm.

- Thực hiện khử trùng bọc tôm post trước khi cho bịch xuống ao tôm.( thuốc tím…).

4. Cách thả giống:

- Mật độ thả tốt nhất là 80-150 con/m2.

- Thời điểm thả post tốt nhất vào lúc sáng sớm từ 5 – 7 giờ hoặc lúc trời mát từ 17 – 18 giờ. Tuyệt đối không thả tôm vào trời mưa.

- Thả tôm theo đầu hướng gió, trước khi thả chạy quạt từ 2-4 giờ.

- Độ mặn trong ao nuôi và trại giống chệnh lệch không quá 5‰.

- Trước khi thả, cho tôm post vào trong Bơ để thuần, phải chuẩn bị thau để kiểm tra sức khỏe tôm và tỷ lệ tôm hao hụt khi vận chuyển.

- Khi tôm giống được mang về, sổ bọc nilon vào Bơ, rồi pha nước ao từ từ vào trong Bơ. Thời gian thuần tôm post trong 1 hoặc vài ngày tùy theo tuổi tôm, sau đó tiến hành thả xuống ao. Trong quá trình thuần có dùng máy sục khí.

- Nếu thả thấy tôm bơi nhanh xuống đáy ao, thân tôm thẳng, khi tác động vào nước, tôm trốn chạy ngay là tốt.

5. Hành động sửa chữa:

- Nếu nhận tôm post vào buổi trưa thì phải dùng bạt che tôm post trong khi chuyển vào ao, khi thả tôm phân công người tát nước lên các túi nilon đựng tôm trong thời gian ổn định tôm post.

V.3.4. Phân công nhiệm vụ và biểu mẫu giám sát 

- Trưởng khu: Tổ chức thực hiện qui phạm

- Công nhân, tổ trưởng: thực hiện và ghi nhật ký nuôi

- Cán bộ kỹ thuật nuôi: Kiểm tra và ghi biểu mẫu đánh giá chất lượng tôm giống. 

- Biểu mẫu giám sát:  

+ Sổ nhật ký nuôi tôm : SNK

+ Biểu mẫu đánh giá chất lượng tôm giống : BM-CLTG-01

- Hồ sơ được lưu trữ tối thiểu 3 năm 

V.4. Tiếp nhận và bảo quản thức ăn, hóa chất
V.4.1. Qui trình 


Thức ăn, hóa chất do nhà cung cấp giao, được chuyển vào kho trữ.

V.4.2. Lý do 

Thức ăn, hóa chất do nhà cung cấp giao, được tiếp nhận và tồn trữ trong điều kiện tốt, kiểm tra chặt chẽ khi nhập.

V.4.3. Các thủ tục cần tuân thủ 

- Tiêu chuẩn có liên quan: (TT 15/2009, TT 20/2010 của Bộ NN&PTNN)

- Không mua, tồn trữ hóa chất trong danh mục cấm.

- Thức ăn đúng chủng loại.

- Thức ăn, hóa chất được mua từ nhà cung cấp được phê duyệt.

- Thức ăn  không bị ẩm mốc, không chứa kháng sinh cấm.

- Thức ăn, hóa chất được xuất nhập theo nguyên tắc: vào trước, ra trước.

1. Chuẩn bị: 

- Vệ sinh kho sạch sẽ, khô ráo.

- Chuẩn bị dụng cụ chứa, pallet.

- Kho được chia làm 4 ngăn:

+ Ngăn 1: để thức ăn.

+ Ngăn 2: để thuốc và hóa chất dạng bột

+ Ngăn 3: để thuốc và hóa chất dạng nước.

+ Ngăn 4: để vôi.

2. Tiến hành: 

- Công nhân bốc xếp tiến hành chuyển thức ăn từ ghe vào kho sắp xếp thức ăn chứa trong kho theo chỉ dẫn của thủ kho.

- Nếu chất lượng thức ăn, hóa chất không đúng theo hợp đồng thì trả lại cho nhà cung cấp.

2.1. Tiếp nhận thức ăn/thuốc thú y, sản phẩm xử lý và cải tạo môi trường.

2.1.1. Thức ăn

- Kiểm tra tình trạng và thông tin bao bì

- Lấy mẫu thức ăn kiểm tra ngoại quan, cảm quan

- Lấy mẫu kiểm tra các chất cấm, chất độc hại (nếu nghi ngờ).

- Yêu cầu cung cấp kết quả kiểm tra chất lượng thức ăn trước khi xuất xưởng (đối với lô thức ăn mới)

2.1.2. Thuốc thú y, sản phẩm xử lý và cải tạo môi trường

- Kiểm tra tình trạng bao gói và thông tin trên nhãn.

- Lấy mẫu thuốc, sản phẩm xử lý và cải tạo môi trướng kiểm tra ngoại quan, cảm quan (nếu nghi ngờ).

- Lấy mẫu kiểm tra các chất cấm (nếu nghi ngờ).

  2.2. Bảo quản

2.2.1. Thức ăn

- Yêu cầu của kho:







+ Thoáng mát, khô ráo, sạch.

+ Ngăn chặn được sự xâm nhập của động vật gây hại.

+ Riêng biệt với khu vực khác.

- Yêu cầu về bảo quản:

+ Được xếp trên kệ, pallet cao tối thiểu 5cm; cách tường 10cm

+ Có lối đi, tránh dẫm lên thức ăn

+ Thức ăn tiếp nhận trước thì cho ăn trước

+ Có quy định vệ sinh kho và biện pháp ngăn chặn động vật gây hại.         
2.2.2. Thuốc thú y, sản phẩm xử lý và cải tạo môi trường
- Bảo quản theo hướng dẫn của nhà sản xuất
- Yêu cầu của kho:
+ Thoáng mát, khô ráo, sạch
+ Ngăn chặn được sự xâm nhập của động vật gây hại.
+ Riêng biệt với khu vực khác.

- Yêu cầu về bảo quản:

+ Xếp riêng (theo nhóm, loại), phải có nhãn

+ Thuốc hoá chất phải bảo quản bằng dụng cụ/phương tiện thích hợp (tủ/kệ/pallet...).

+ Sản phẩm sau khi mở bao (gói) nếu dùng chưa hết phải được cột chặt.

+ Có quy định vệ sinh kho và biện pháp ngăn chặn động vật gây hại.

3. Hành động sửa chữa:

- Nếu trời mưa thì ngưng tiếp nhận hàng.

- Nếu thức ăn không đúng chủng lọai, không đạt chất lượng thì trả lại nhà cung cấp. Nếu phát hiện thức ăn có kháng sinh cấm, độc tố thì cô lập lô hàng, trả thức ăn và thay nhà cung cấp nếu nhà cung cấp không có biện pháp khắc phục.

 - Nếu hóa chất, thuốc nằm trong danh mục cấm do qui định của khách hàng hoặc cơ quan chức năng mới ban hành thì Cán bộ kỹ thuật sẽ cập nhật danh mục hóa chất và báo cáo Giám đốc quyết định đối với hàng tồn kho.
V.4.4. Phân công nhiệm vụ và biểu mẫu giám sát 

- Trưởng khu: Tổ chức thực hiện

- Thủ kho: Kiểm tra số lượng thức ăn, hóa chất nhập; Hướng dẫn công nhân sắp xếp thức ăn, hóa chất trong kho; Ghi và dán nhãn nhận diện cho các lô hàng.

- Cán bộ kỹ thuật: Kiểm tra tình trạng và thông tin bao bì; Lấy mẫu thức ăn kiểm tra

- Công nhân bốc xếp: chuyển thức ăn, hóa chất từ ghe vô kho.

- Biểu mẫu giám sát:

+ Báo cáo giám sát tiếp nhận hóa chất /thức ăn: F-GAP03-02
+ Sổ theo dõi yếu tố đầu vào, ra: F-GAP03-03
+ Sổ nhật ký nuôi tôm: SNK

V.5. Cho tôm ăn
V.5.1. Qui trình 


Thức ăn được chuyển từ kho ra bờ ao, mở bao thức ăn cho vào thau nhựa cho ăn, dùng phà móp chở thức ăn ra khu vực mặt nước cho ăn rải thức ăn.

V.5.2. Lý do 
- Không cho tôm ăn quá dư làm bẩn nước ao nuôi.

- Không để tôm thiếu ăn làm chậm tốc độ tăng trưởng

- Đảm bảo tất cả tôm trong ao đều được ăn.

V.5.3. Các thủ tục cần tuân thủ 

- Tiêu chuẩn có liên quan: 28TCN 102:2004 (Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm sú)       

- Không dùng thức ăn bị mốc, quá hạn.

- Cho tôm ăn đúng giờ  

- Cho tôm ăn thức ăn có kích cỡ, thành phần dinh dưỡng phù hợp với lứa tuổi và tình trạng sức khoẻ của tôm.

- Xác định lượng thức ăn phù hợp, giảm thiểu thức ăn dư.

- Chọn thức ăn tốt có hệ số FCR khoảng 1.2, thức ăn có mùi vị hấp dẫn, có độ tanh tự nhiên, có độ tan phù hợp hạn chế thức ăn dư thừa làm ô nhiễm môi trường ao nuôi.

- Thức ăn cho tôm cần độ đạm 32%, tuy nhiên khi nuôi mật độ dày nên dùng thức ăn có độ đạm 39-40%.

- Không để tôm thiếu ăn làm chậm tốc độ tăng trưởng.

- Đảm bảo tất cả tôm trong ao đều được ăn.

- Theo hướng dẫn cho ăn của công ty  (Công ty TNHH Chăn Nuôi CP Việt Nam) 
1. Chuẩn bị : 

- Vệ sinh xuồng, thau đựng thức ăn và chuẩn bị các dụng cụ cho ăn.

- Thức ăn đúng chủng loại.
2. Tiến hành : 

- Công nhân phụ trách ao nhận thức ăn từ thủ kho, chuyển thức ăn ra ao bằng xe cây. 

- Mở miệng bao, kiểm tra ngoại quan bằng mắt thường trước khi cho vào thau nhựa cho ăn. Nếu thức ăn bị mốc, quá hạn thì không cho tôm ăn. 

- Đổ thức ăn vào thau cho ăn để trên xuồng, kéo xuồng theo dây cho ăn đã căng sẵn cho ăn theo các dây này.

- Theo dõi việc sử dụng thức ăn của tôm, lượng thức ăn thừa bằng cách bỏ thức ăn vào vó (nhá) và đến một khoảng thời gian tùy theo trọng lượng của tôm kiểm tra xem lượng thức ăn còn tồn lại trong vó để tính toán điều chỉnh cho các cử ăn sau.

- Gom bao bì, dây về nơi qui định, không xả rác xuống ao.

- Tùy theo cỡ tôm, cho tôm ăn từ 4-5 lần/ ngày.

- Lượng thức ăn, lọai thức ăn theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

3. Hành động sửa chữa :

- Thức ăn kém phẩm chất, bị mốc hoặc bị thối thì không cho tôm ăn.
- Nếu trời mưa to, gió lớn, tôm đang nổi đầu, tôm đang lột thì không cho tôm ăn. 

- Nếu tôm ăn kém thì công nhân phải báo ngay với trưởng khu để có biện pháp xử lý kịp thời.

V.5.4. Phân công nhiệm vụ và biểu mẫu giám sát 

- Trưởng khu: Tổ chức thực hiện

- Thủ kho: Cấp phát thức ăn, nhận bao thức ăn rỗng

- Tổ trưởng, công nhân: nhận, chuyển thức ăn, kiểm tra ngoại quan trước khi cho  tôm ăn, cho tôm ăn, gom bao bì rỗng, ghi chép các biểu mẫu giám sát 

- Biểu mẫu giám sát: 

+ Sổ nhật ký nuôi tôm: SNK

+ Biểu mẫu theo dõi yếu tố đầu vào/ ra: F-GAP03-03

- Hồ sơ được lưu trữ tối thiểu 3 năm.

V.6. Phòng ngừa và trị bệnh
V.6.1. Qui trình 


Tôm được chăm sóc và phòng trị bệnh trong suốt quá trình nuôi.

V.6.2. Lý do 
- Tôm nuôi được điều trị đúng cách để đảm bảo vệ sinh an tòan thực phẩm. 

- Áp dụng các biện pháp phòng bệnh thích hợp để giảm thiểu tôm mắc bệnh.

V.6.3. Các thủ tục cần tuân thủ 

- Tiêu chuẩn có liên quan: TT44/2010/BNN&PTNT

- Việc phòng bệnh cho tôm được đặt lên hàng đầu: cải tạo ao và xử lý môi trường đúng theo qui trình kỹ thuật góp phần hạn chế dịch bệnh xảy ra

- Không dùng hóa chất kháng sinh trong danh mục cấm

- Thuốc thú y, sản phẩm xử lý và cải tạo môi trường phải được kiểm tra ngoại quan trước khi cho sử dụng

- Biết rõ các đặc tính của thuốc và hóa chất sử dụng

- Phải chẩn đoán chính xác nguyên nhân gây bệnh trước khi quyết định dùng thuốc, hóa chất để trị bệnh.

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc trên nhãn thuốc. 

- Sử dụng đúng liều, lượng, đúng phương pháp (Xử lý nước, trộn vào thức ăn,…)

- Đối với thuốc hạn chế sử dụng thì phải ngưng sử dụng thuốc trước khi thu hoạch theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Không sử dụng kháng sinh để phòng bệnh.

- Đối với thức ăn trộn thuốc có sử dụng Vime Lecithin để trộn nhằm mục đích áo thức ăn làm cho thuốc dích với thức ăn, không hòa tan vào môi trường nước.

- Thuốc trộn vào thức ăn để khỏang 30 phút mới bắt đầu cho ăn để đảm bảo thuốc đã thấm sâu, bám  chắc vào viên thức ăn, không thất thóat khi vào môi trường nước

- Người làm việc trực tiếp với hóa chất có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe cần phải được trang bị bảo hộ lao động (quần, áo, găng tay, mặt nạ phòng độc….)

1.Chuẩn bị: 

Chuẩn bị các hóa chất, thuốc thú y thủy sản có trong danh mục hóa chất được công ty  phê duyệt.

2.Tiến hành: 

Thực hiện các qui định trong GAP01, GAP02, GAP03, GAP04, GAP06.

Phòng bệnh:

- Cho tôm ăn Vitamin C (5g/1 Kg thức ăn) và Probai (5g/1 Kg thức ăn) 2-3 ngày/tuần để tăng cường sức đề kháng và hệ miễn dịch cho tôm nuôi. Bổ sung Khoáng chất Reino, Vemevit, Bio premix….

- Xử lý 10 ngày/lần bằng Maxdine 7000 (0.4lít/1.500-2.000 m3 để ngăn ngừa vi khuẩn và ký sinh trùng gây bệnh cho tôm.

- Định kỳ hàng tuần dùng vi sinh cấy xuống ao để phân hủy chất hữu cơ dư thừa trong ao và hạn chế vi sinh vật có hại phát triển.

- Xử lý CaCO3 (15-20 kg/1.000 m3) hoặc Zeolite (20-30 kg/1.000 m3) để ổn định môi trường và hạn chế khí độc khi môi trường nước thay đổi và khi đáy ao dơ.

- Hàng ngày cán bộ kỹ thuật đi kiểm tra tình trạng chung các ao. Nếu có các triệu chứng tôm bỏ ăn, đường ruột rỗng, gan tụy chuyển màu nhợt nhạt, có dấu hiệu teo gan, gan trắng, tôm bơi lờ đờ không thăng bằng, nổi đầu, dạt bờ …phải báo ngay với trưởng phòng kỹ thuật để kết hợp với khu có biện pháp xử lý kịp thời.

- Công nhân phụ trách ao lập tức báo cho tổ trưởng, cán bộ kỹ thuật khi tôm có các triệu chứng tôm nổi đầu, tôm chết trong vó, bỏ ăn….

3. Hành động sửa chữa:

- Nếu tôm bị nhiễm bệnh thì ao đó phải cách ly, điều trị cho hết bệnh. Khi các biện pháp phòng trị bệnh nêu trên không hiệu quả, cán bộ kỹ thuật phải xem xét, thay đổi phương pháp điều trị

- Ao tôm bệnh không thể điều trị dứt bệnh sẽ được tiêu hủy theo cách thích hợp, đảm bảo không lây nhiễm nguồn bệnh ra môi trường xung quanh

- Khi có dịch bệnh bùng phát: Phòng kỹ thuật kết hợp với trưởng khu phải cách ly ao tôm, không sử dụng chung dụng cụ với các ao khác và sát trùng dụng cụ. Đồng thời trưởng phu trách sản xuất phải thông báo cho Chi cục Thú y tỉnh và thông báo cho phụ trách sản xuất.

V.6.4. Phân công nhiệm vụ và biểu mẫu giám sát 

- Trưởng khu: Tổ chức thực hiện

- Cán bộ kỹ thuật: chỉ định sử dụng thuốc, hóa chất
- Thủ kho: Cấp phát thuốc 

- Kỹ thuật trộn: Nhận thuốc, trộn thuốc 

- Công nhân: Cho tôm ăn.

- Biểu mẫu giám sát: 

+ Sổ nhật ký nuôi tôm: SNK

+ Biểu mẫu theo dõi yếu tố đầu vào/ ra: F-GAP03-03

Hồ sơ được lưu trữ tối thiểu 3 năm.

V.7. Chăm sóc hàng ngày

V.7.1. Qui trình 


Kiểm tra hàng ngày đối với ao nuôi gồm bờ ao, cống, lưới chắn, chất thải, xác động thực vật trôi nổi trong ao,tình trạng sức khỏe và thức ăn hàng ngày trước khi cho ăn. 

V.7.2. Lý do 
- Duy trì môi trường sống và ổ định trong suốt quá trình nuôi.

- Không để ao bị rò rỉ, tránh thất thoát tôm.

V.7.3. Các thủ tục cần tuân thủ 

1. Tiến hành:
- Kiểm tra bờ ao, cống, lưới chắn; lấp bất kỳ mọi lỗ rò rỉ, các lỗ mọi, hang

- Kiểm tra và diệt các địch hại như chuột, cua, còng,…

- Quan sát màu nước ao, chất lơ lửng, váng bọt

- Vớt hết xác thực vật trôi nổi, váng bọt để tránh làm bẩn nước nuôi

- Kiểm tra chủng lọai, số lượng ,tình trạng thức ăn khi nhận tại kho và trước khi cho ăn

1.1. Chế độ quạt và sụt khí:

	Tuổi tôm (ngày)
	Thời gian chạy quạt trước cử ăn
	Thời gian chạy sụt khí

	03 – 15
	30 phút
	24h tới 6h sáng

	16 – 30
	45 phút
	22h tới 6h sáng

	31 – 40
	1 giờ
	Chạy 20/24h

	51 – 60
	1 giờ 15 phút
	Chạy 20/24h


Khi tôm được 60 ngày tuổi thì chạy máy sụt khí liên tục trừ lúc cho ăn. Tùy theo tuổi tôm, tình hình thời tiết, mật độ thả tôm, sức khỏe tôm mà điều chỉnh giờ chạy quạt hợp lý, tránh tôm nổi đầu.

1.2. Quản lý môi trường nước ao:

Bảng hướng dẫ kiểm tra môi trường ao nuôi:

	Yếu tố
	Phương pháp kiểm tra
	Thời gian kiểm tra

	Độ đục
	Đĩa Sechi
	15h chiều mỗi ngày

	Hàm lượng oxy
	Máy đo D.O
	6h sáng và 16h chiều

	pH
	Máy đo pH hoặc test pH
	6h sáng và 16h chiều

	Độ mặn
	Máy đo
	Tuần kiểm tra 1lần

	Độ kiềm
	Test kit
	Hàng tuần

	Hợp chất Nitơ
	Test kit
	Hàng tuần

	Khí H2S
	Test kit
	2 tuần kiểm tra 1 lần

	Tảo
	Kính hiển vi
	Hàng tuần


1.2.1. Quản lý độ mặn:

- Độ mặn thích hợp cho tôm là từ 10-25‰.

- Tôm thẻ cũng sốn được ở độ mặn 1-2‰, thậm chí sống được trong môi trường nước ngọt hoàn toàn nhưng chất lượng thịt rất kém.

1.2.2. Quản lý nhiệt độ:

- Nhiệt độ thích hợp cho tôm thẻ chân trắng là từ 20-23oC, khi nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp tôm đều giảm ăn và ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của tôm.

+ Nhiệt độ > 35oC hoặc <18oC, tôm ngừng bắt mồi.

+ Nhiệt độ <9oC là ngưỡng chết.

+ Nhiệt độ <15oC hoặc >33oC trong thời gian dài tôm gây sốc nặng, sức đề kháng kém, tăng trưởng chậm, tôm hao hụt nhiều.

1.2.3. Quản lý pH:

- Đây là chỉ tiêu hàng đầu cần quan tâm vì nó quyết định đến tỉ lệ sống của giống mới thả.

- pH thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của tôm là từ 8.0-8.5

- Điều chỉnh pH bằng vôi đá CaO, vôi nông nghiệp CaCO3, hoặc Dolomite.

- Bón vôi khi pH giảm xuống dưới 7.6, hoặc khi trời mưa lớn:

+ pH thấp <7.5:


* CaO (vôi đá):

5-7Kg/1000m3

* CaCO3 (supecanxi)
10-15Kg/1000m3

* CaMgCO3 (Dolomite)
10-15Kg/1000m3
+ pH cao >8.5:


* Đường mật:

2-3Kg/1000m3

* Giấm tây (CH3COOH)
1 lít/1000m3

* Bột mì:


2-3Kg/1000m3
1.2.4. Quản lý độ kiềm:

- Độ kiềm trong ao nuôi chủ yếu là HCO3- (Bicarbonate kiềm), CO32-(cacbonate kiềm), OH- (hidroxit kiềm)

CaCO3 + CO2 + H2O ( Ca2+ + 2HCO3- (1)

CaMg(CO3)2 + 2CO2 +2H2O ( Ca2+ + Mg2+ + 4HCO3- (2)

Dolomite có khả năng nâng kiềm tốt hơn theo phương trình (2)

- Độ kiềm thích hợp trong ao nuôi là 80-120 mg/l

+ Độ kiềm thấp: đánh vôi nâng kiềm vào ban đêm, 20h hoặc 3h sáng, đánh 3 lần trong 1 tuần.


* CaO (vôi đá):

7-10Kg/1000m3
* CaCO3 (supecanxi)
10-20Kg/1000m3

* CaMgCO3 (Dolomite)
10-20Kg/1000m3

+ Độ kiềm cao: thay nước từ 10-20% lượng nước ao nuôi.

1.2.5. Quản lý H2S:

- Khí H2S không vượt quá 0.03 mg/l

- Khí H2S ngoài trạng thái tự do, còn tồn tại các dẫn xuất của nó, khi có sự phân ly:

H2S = H+ +2HS-
HS- = H+ +S2-
- Hàm lượng H2S trong ao tỷ lệ nghịch với pH, nếu pH=8 thì chỉ có 8% khí H2S ở dạng khí độc. H2S là khí gây độc cho tôm, ngăn cản quá trình tách oxy ra khỏi hồng cầu, làm thiếu oxy, tôm ngạt thở.

- Biện pháp hạn chế H2S trong ao nuôi:

+ Cho ăn hợp lí, không thừa thức ăn.

+ Chạy quạt tăng cường oxy hòa tan

+ Khống chế pH không thấp hơn 7.7 để giảm tính độc của khí H2S

+ Định kỳ dùng Yucca, Clinzex

+ Đánh men vi sinh định kỳ 7-10 ngày/lần

1.2.6. Quản lý NH3:

- NH3 không vượt quá 0.1 mg/l


NH3 + H2O ( NH4OH

- Hàm lượng NH3 trong ao tỷ lệ thuận với nhiệt độ và pH, nếu pH>9 thì hàm lượng NH3 tăng cao sẽ gây độc cho tôm.

- Biện pháp hạn chế NH3
+ Cho ăn hợp lý

+ Dùng Yucca, Clinzex

+ Không để pH vượt quá cao

+ Giảm pH bằng đường mật, dùng 2Kg/1000m3
1.2.7. Quản lý oxy hòa tan:

- Oxy hòa tan không thấp hơn 4mg/l

- Tôm lớn và mật độ dày nên hàm lượng oxy trong ao nuôi luôn phải được đảm bảo, tránh thiếu oxy cục bộ làm tôm bị nổi đầu, giảm ăn và rớt đáy.

- Biện pháp tăng cường oxy trong ao nuôi:

+ Chạy máy sụt khí

+ Chạy quạt tăng hàm lượng oxy trong ao nuôi

+ Duy trì mật độ tảo trong ao, ao có độ trong>25 cm

+ Đánh Clinzex

+ Cấy vi sinh định kỳ 5-7 ngày/lần

1.2.8. Quản lý màu nước:

- Màu nước nuôi trong ao tốt nhất là màu trà, màu xanh vỏ đậu hay màu xanh đọt chuối.

- Độ trong khoảng 35-40cm, đo bằng đĩa Sechi.

- Thường xuyên vớt những váng bọt nổi trên ao.

- Tránh thức ăn dư thừa làm tảo phát triển mạnh.

1.2.9. Cấp nước:

- Giai đoạn tôm dưới 30 ngày tuổi nước trong ao có độ sâu thấp hơn 0.8cm, tiến hành cấp nước ngay, mỗi lần cấp 10cm.

- Giai đoạn tôm trên 30 ngày tuổi tiến hành cấp nước vào ao nuôi, nước cấp từ ao lắng qua xử lí.

+ Tôm 30-60 ngày tuổi xử lí nước cấp bằng Chlorine nồng độ 30ppm, xử lí ngoài ao lắng được 5 ngày tiến hành cấp nước vào ao nuôi.

+ Tôm 60-90 ngày tuổi xử lí nước cấp bằng Iodine nồng độ 1ppm, xử lí ngoài ao lắng 24 giờ, sáu đó cấp nước vào ao nuôi.

+ Khoảng 10 ngày cấp nước vào ao 1 lần, mỗi lần cấp vào khoảng 10% so với mực nước trong ao nuôi. Cấp nước kết hợp với chạy quạt.

1.2.10. Thay nước:

- Thay nước khi môi trường ao nuôi quá ô nhiễm.

- Lượng nước thay không vượt quá 30% lượng nước trong ao nuôi.

- Thay nước vào lúc trời mát kết hợp với chạy quạt.

- Đánh thêm Supe Canxi (CaCO3), Dolomite (CaMg(CO3)2)

2. Hành động sửa chữa:

- Các thiết bị máy móc như quạt máy, máy sụt khí khi bị hư thì phải được sữa chữa ngay hoặc thay thế.

- Khi môi trường biến động đột ngột cần phải có biện pháp xử lí kịp thời và báo ngay cho phòng kỹ thuật hoặc cán bộ phụ trách sản xuất.

V.7.4. Phân công nhiệm vụ và biểu mẫu giám sát 

- Trưởng khu: tổ chức thực hiện.

- Thợ máy: thường xuyên kiểm tra các thiết bị máy móc.

- Công nhân phụ trách ao: kiểm tra ao, cống, vớt bọt, tảo.

- Cán bộ kỹ thuật: kiểm tra chất lượng nước
- Biễu mẫu giám sát: 

+ Sổ nhật ký nuôi tôm: SNK

+ Biểu mẫu theo dõi yếu tố đầu vào/ra: F-GAP03-03

Hồ sơ được lưu trữ tối thiểu 2 năm 

V.8. Thu hoạch và vận chuyển

V.8.1. Qui trình 

Tôm đạt kích cỡ được kiểm tra trước khi thu hoạch, sử dụng chài để kiểm tra trọng lượng và tình trạng tôm. Tôm thu hoạch bằng lưới cào có gắn điện, vận chuyển theo cách giảm đến mức tối thiểu những rủi ro thiệt hại về vật lý, hoá học và nhiễm vi sinh vật

V.8.2. Lý do 
- Không để tôm dập nát, dính sình đất.

- Đảm bảo tôm được vận chuyển an toàn, sạch đến nơi bán.

V.8.3. Các thủ tục cần tuân thủ 

- Cỡ tôm thu hoạch: trọng lượng bình quân khoảng 50-70 con/ Kg.

- Chỉ thu họach tôm đã ngưng điều trị thuốc kháng sinh  trên 14 ngày.

- Không thu hoạch tôm khi cơ quan thú y có lệnh cấm thu hoạch do các thông số về vệ sinh an toàn của môi trường nuôi đã vượt quá giới hạn

- Vệ sinh dụng cụ thu hoạch và phương tiện vận chuyển

 1.Chuẩn bị:

Chuẩn bị đầy đủ nhân lực và dụng cụ thu hoạch tôm như lưới, cần xé, cân, bạt,….
2. Tiến hành: 

2.1. Đảm bảo an toàn thực phẩm

- Công nhân khi tham gia thu hoạch không có bệnh truyền nhiễm

- Lấy mẫu đại diện để thẩm tra hoá chất, kháng sinh cấm trước khi thu hoạch 10 - 15 ngày:

+ Nếu kết quả đạt, có thể tiến hành thu hoạch theo dự kiến

+ Nếu kết quả không đạt, phải nuôi lưu 10-15 ngày, sau đó tiến hành tái kiểm lại chỉ tiêu không đạt.

- Quá trình thu hoạch tôm phải đảm bảo nguyên tắc nhanh, sạch

- Kéo bắt từng mẽ và thu gọn, vận chuyển nhanh

- Kéo lưới và vận chuyển tôm sao cho giảm thiểu dập nát, dính sình bùn.

- Nơi thu hoạch và dụng cụ chứa tôm phải đảm bảo vệ sinh

- Hạn chế sự nhiễm bẩn vi sinh vật, cát, …từ các phương tiện, dụng cụ đánh bắt, vận chuyển vào tôm

- Vận chuyển ngay sau khi thu hoạch. Vận chuyển tôm bằng ghe ra xe bảo ôn để vận chuyển về nhà máy chế biến. 

2.2. Hạn chế lây nhiễm chéo mầm bệnh

- Hoạt động thu hoạch tránh làm lây nhiễm mầm bệnh sang các ao nuôi khác và môi trường bên ngoài

- Nước có mầm bệnh nguy hiểm không được thải trực tiếp ra môi trường ngoài

- Tránh để nước, tôm (bệnh) từ ao thu hoạch sang các ao nuôi khác

- Dụng cụ thu hoạch phải được vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng

3. Hành động sửa chữa:








Trước khi xuất tôm, nên kiểm tra lại sức khoẻ và hoạt động của tôm. Nếu phát hiện điều gì bất thường, phải xử lý xong mới vận chuyển tôm đi
V.8.4. Phân công nhiệm vụ và biểu mẫu giám sát 

- Trưởng khu: Tổ chức, kiểm tra việc thực hiện


- Nhà thầu thu hoạch: kéo lưới, bắt tôm, chuyển tôm ra ghe

- Cán bộ kỹ thuật: Ghi chép các biểu mẫu giám sát

- Biểu mẫu giám sát: 

+ Báo cáo đàn tôm nuôi định kỳ: BCĐK

- Hồ sơ được lưu trữ tối thiểu 3 năm.

CHƯƠNG VI: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN

VI.1. Nội dung tổng mức đầu tư


Mục đích của tổng mức đầu tư là tính toán toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng Dự án “Trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm”, làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu quả đầu tư của dự án.


Tổng mức đầu tư của dự án là 20,703,133,000 (Hai mươi tỷ, bảy trăm lẻ ba triệu, một trăm ba mươi ba ngàn đồng), bao gồm: Vốn đầu tư cố định và Vốn lưu động.


+ Vốn đầu tư cố định bao gồm: Chi phí xây dựng và lắp đặt, Chi phí máy móc thiết bị; Chi phí quản lý dự án; Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; Chi phí thuê đất; Chi phí đường dây điện; Dự phòng phí (bao gồm trả lãi vay trong thời gian xây dựng); và các khoản chi phí khác.


+ Vốn lưu động bao gồm: chi phí hoạt động sản xuất của năm đầu tiên.

VI.2. Vốn cố định

· Chi phí xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị


Chi phí xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị bao gồm các hạng mục được trình bày trong bảng sau:

	Diễn giải
	Các thông số và cách tính
	Đ.v tính
	Số lượng
	Thành tiền

	I. Tổng diện tích đất đầu tư
	
	m2
	24,961
	

	II. Chi phí sửa chữa cải tạo ao
	
	
	
	2,196,000,000

	1.Xây dựng
	
	
	
	740,000,000

	+ Diện tích bờ ao, đường nội bộ, văn phòng, nhà kho
	24961m2 * 30%
	m2
	7,488
	

	+ Diện tích ao nuôi, ao lắng
	24961m2 * 70%
	"
	17,473
	

	+ Số lượng ao cấp : 1 ao (14.000m2/1ao)
	14000m2 * 1ao
	"
	14,000
	

	+ Số lượng ao chứa nước thải : 1 ao (8.000m2/1ao)
	8000m2 * 1ao
	"
	8,000
	

	+ Số lượng ao thải bùn : 2 ao (3.000m2/1ao)
	3000m2 * 2ao
	"
	6,000
	

	+ Số lượng ao nuôi : 7 ao (4.000m2/1ao)
	2000m2 *7ao
	"
	14,000
	

	+ Chi phí sửa chữa nạo vét : 120.000.000đ/1ha
	1.4 ha *250,000,000 đ/ha
	
	
	350,000,000

	+ Đặt ống cống hộp (ao cấp, ao thoát)
	02 cống dài 20m
	"
	
	250,000,000

	+ Đặt ống cống nhựa 30, dài 06m (4ống/1ao)
	4ống * 5.000.000đ/ống *7ao
	"
	
	140,000,000

	2.Thiết bị
	
	
	
	1,456,000,000

	+ Máy, quạt, bộ giảm tốc (4bộ/1ao)
	4bộ * 15.000.000đ/bộ * 7ao
	"
	
	420,000,000

	+ Máy dầu
	2 cái *10.000.000đ/c * 7ao
	"
	
	140,000,000

	+ Máy chạy oxy đáy, bộ oxy đáy
	1bộ * 20.000.000đ/bộ * 7ao
	"
	
	140,000,000

	+ Lưới cua, tầm vong, cầu nhá
	8.000.000đ * 7ao
	"
	
	56,000,000

	+ Trải bạt chuyên dùng cho nuôi tôm
	100.000.000đ * 7ao
	"
	
	700,000,000

	III. Xây nhà văn phòng, nhà kho
	
	đồng
	
	1,150,300,000

	1. Xây nhà văn phòng (20m * 8m = 160m2) : 01 cái
	1cái * 160m2 * 4.000.000đ/m2
	đồng
	
	640,000,000

	(cột bê tông, mái tole, tường gạch)
	
	
	
	

	2. Xây nhà kho (20m * 5m = 100m2) : 01 cái
	1cái * 100m2 * 2.500.000đ/m2
	đồng
	
	250,000,000

	(cột bê tông, mái tole, tường gạch)
	
	
	
	

	3. Xây nhà kho phụ (20m * 4m = 80m2) : 01 cái
	1cái * 80m2 * 2.500.000đ/m2
	
	
	200,000,000

	(cột bê tông, mái lá, vách lá)
	
	
	
	

	4. Xây chòi canh (3m * 3m = 9m2)
	7cái * 5.000.000đ/cái
	đồng
	
	35,000,000

	5. Xây chòi che máy quạt : 26 cái
	26cái * 800.000đ/cái
	đồng
	
	20,800,000

	6. Xây chòi che máy oxy : 03 cái
	03cái * 1.500.000đ/cái
	đồng
	
	4,500,000

	IV. Xây dựng cầu, đường
	
	đồng
	
	1,600,000,000

	1. Xây 01 cầu bê tông cốt thép (1.5m x 20m)
	
	
	
	150,000,000

	1. Xây hàng rào bảo vệ
	1.400m * 1.000.000đ/m
	
	
	1,400,000,000

	2. Đường đi nội bộ bê tông (1.5m x 1.000m)
	
	đồng
	
	50,000,000

	V. Hạ thế điện (400 KVA) + thiết bị
	Theo dự toán EVN
	đồng
	
	2,500,000,000

	VI. Lắp hệ thống lọc nước sạch sinh hoạt
	Thiết bị lọc ngược RO
	đồng
	
	500,000,000


Với diện tích tổng cộng hai khu là 2.4961 ha, diện tích mặt ao nuôi là 1.4 ha, diện tích còn lại dùng làm các công trình phụ. Tổng mức đầu tư xây dựng và máy móc thiết bị là 7,946,300,000 đồng (Bảy tỷ, chín trăm bốn mươi sáu triệu, ba trăm ngàn đồng).

Bảng kết quả tổng mức đầu tư

	STT
	HẠNG MỤC
	GT
TRƯỚC THUẾ
	VAT
	GT 
SAU THUẾ

	I
	Chi phí xây dựng
	3,173,000,000
	317,300,000
	3,490,300,000

	
	+ Đào ao
	672,727,273
	67,272,727
	740,000,000

	
	+ Văn phòng, nhà kho
	1,045,727,273
	104,572,727
	1,150,300,000

	
	+ Cầu đường
	1,454,545,455
	145,454,545
	1,600,000,000

	II
	Chi phí máy móc thiết bị
	1,323,636,364
	132,363,636
	1,456,000,000

	III
	Chi phí quản lý dự án
	28,024,441
	2,802,444
	30,826,885

	IV
	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
	64,409,348
	6,440,935
	70,850,283

	1
	Chi phí lập dự án
	8,873,647
	887,365
	9,761,011

	2
	Chi phí lập TKBVTC
	31,951,602
	3,195,160
	35,146,763

	3
	Chi phí thẩm tra TKBVTC
	931,034
	93,103
	1,024,138

	7
	Chi phí giám sát thi công xây lắp
	17,104,628
	1,710,463
	18,815,090

	8
	Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị
	1,577,528
	157,753
	1,735,281

	9
	Chi phí kiểm định đồng bộ hệ thống thiết bị
	3,970,909
	397,091
	4,368,000

	V
	Chi phí khác
	151,137,401
	15,113,740
	166,251,141

	1
	Chi phí bảo hiểm xây dựng
	47,595,000
	4,759,500
	52,354,500

	2
	Chi phí kiểm toán
	2,136,667
	213,667
	2,350,333

	3
	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán
	1,405,734
	140,573
	1,546,307

	4
	Báo cáo đánh giá tác động môi trường
	100,000,000
	10,000,000
	110,000,000

	VII
	Chi phí hạ đường dây diện
	2,272,727,273
	227,272,727
	2,500,000,000

	
	Hạ điện thế (400 KVA)
	2,272,727,273
	227,272,727
	2,500,000,000

	VIII
	Chi phí lắp đặt hệ thống lọc nước sinh hoạt
	454,545,455
	45,454,545
	500,000,000

	VII
	Chi phí dự phòng=ΣGcp*10%
	746,748,028
	74,674,803
	821,422,831

	
	TỔNG ĐẦU TƯ XD-MMTB
	7,759,682,854
	775,968,285
	8,535,651,140

	
	CHI PHÍ ĐẤT
	10,000,000,000
	
	10,000,000,000

	
	TỔNG ĐẦU TƯ
	17,759,682,854
	775,968,285
	18,535,651,140


VI.3. Vốn lưu động


Ngoài ra, để dự án có thể hoạt động, trước khi dự án đi vào hoạt động chủ đầu tư phải chuẩn bị một số tiền tương ứng với chi phí hoạt động của năm đầu tiên là 2,167,482,000 đồng.

CHƯƠNG VII: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN
VII.1. Cấu trúc nguồn vốn và phân bổ vốn đầu tư









ĐVT: 1,000 VNĐ
	STT
	Khoản mục chi phí
	Thành tiền trước thuế
	VAT
	Thành tiền sau thuế

	1
	Chi phí xây dựng
	3,173,000
	317,300
	3,490,300

	2
	Chi phí thiết bị
	1,323,636
	132,364
	1,456,000

	3
	Chi phí hạ trạm điện
	2,272,727
	227,273
	2,500,000

	3
	Chi phí quản lý dự án
	28,024
	2,802
	30,827

	4
	Chi phí tư vấn
	64,409
	6,441
	70,850

	5
	Chi phí khác
	151,137
	15,114
	166,251

	6
	Chi phí mua đất
	10,000,000
	
	10,000,000

	7
	Dự phòng phí
	746,748
	74,675
	821,423

	
	Tổng đầu tư
	17,759,683
	775,968
	18,535,651


VII.2. Phân bổ nguồn vốn


Tiến độ sử dụng vốn như sau:




	STT
	Khoản mục chi phí
	Tổng cộng
	Quý I/2014
	Quý II/2014
	Quý III/2014

	1
	Chi phí xây dựng 
	100%
	 
	100%
	 

	2
	Chi phí thiết bị 
	100%
	 
	20%
	80%

	3
	Chi phí hạ trạm điện
	100%
	 
	 
	100%

	3
	Chi phí quản lý dự án 
	100%
	 
	50%
	50%

	4
	Chi phí tư vấn
	100%
	 
	50%
	50%

	5
	Chi phí khác
	100%
	 
	50%
	50%

	6
	Chi phí đất
	100%
	100%
	
	 

	7
	Dự phòng phí
	100%
	 
	50%
	50%


	STT
	Khoản mục chi phí
	Tổng cộng
	Quý I/2014
	Quý II/2014
	Quý III/2014

	1
	Chi phí xây dựng
	3,490,300
	-
	3,490,300
	-

	2
	Chi phí thiết bị
	1,456,000
	-
	291,200
	1,164,800

	3
	Chi phí hạ trạm điện
	2,500,000
	-
	-
	2,500,000

	3
	Chi phí quản lý dự án
	30,827
	-
	15,413
	15,413

	4
	Chi phí tư vấn
	70,850
	-
	35,425
	35,425

	5
	Chi phí khác
	166,251
	-
	83,126
	83,126

	6
	Chi phí đất
	10,000,000
	10,000,000
	-
	-

	7
	Dự phòng phí
	821,423
	-
	410,711
	410,711

	
	TỔNG CỘNG
	18,535,651
	10,000,000
	4,326,176
	4,209,476


VII.3. Tiến độ vay vốn



Dựa vào bảng tiến độ sử dụng vốn, tiến độ vay vốn cũng được phân bổ như sau:











ĐVT: 1,000 đồng


	STT
	Hạng mục
	Quý I/2014
	Quý II/2014
	Quý III/2014
	Tổng cộng
	Tỷ lệ (%)

	1
	Vốn vay 
	0
	4,000,000
	4,000,000
	8,000,000
	43%

	2
	Vốn chủ sở hữu
	10,000,000
	326,176
	209,476
	10,535,651
	57%

	
	TỔNG CỘNG
	10,000,000
	4,326,176
	4,209,476
	18,535,651
	100%



Với tổng số tiền vay dùng cho đầu tư tài sản cố định là 8,000,000,000 đồng (Tám tỷ đồng) được vay trong thời gian 10 năm, lãi suất ưu đãi là 6%/năm, giải ngân theo tiến độ trong vòng hai lần là Quý II/2014 và Quý III/2014.
 Phương thức vay vốn: Chủ đầu tư trả lãi vay mỗi tháng theo số dư nợ đầu kì và trả vốn gốc theo mỗi quý. Dự kiến đến cuối năm 2023 dự án sẽ hoàn trả hết số tiền vay theo kế hoạch vay và trả nợ.
VII.4. Phương án hoàn trả vốn vay và chi  phí lãi vay
Tiến độ rút vốn vay và trả lãi vay được trình bày ở bảng sau: 

 










ĐVT: 1000 VNĐ

	Ngày
	Dư nợ đầu kỳ
	Vay nợ trong kỳ
	Trả nợ trong kỳ
	Trả nợ gốc
	Trả lãi vay
	Dư nợ cuối kỳ

	4/1/2014
	-
	4,000,000
	20,384
	-
	20,384
	4,020,384

	5/1/2014
	4,020,384
	
	19,827
	
	19,827
	4,040,210

	6/1/2014
	4,040,210
	
	20,588
	
	20,588
	4,060,799

	7/1/2014
	4,060,799
	4,000,000
	39,752
	
	39,752
	8,100,550

	8/1/2014
	8,100,550
	
	41,280
	
	41,280
	8,141,830

	9/1/2014
	8,141,830
	
	41,490
	
	41,490
	8,183,320

	10/1/2014
	8,183,320
	
	40,356
	
	40,356
	8,223,676

	11/1/2014
	8,223,676
	
	41,907
	
	41,907
	8,265,583

	12/1/2014
	8,265,583
	
	40,762
	
	40,762
	8,306,345

	1/1/2015
	8,306,345
	
	273,060
	230,732
	42,328
	8,075,613

	2/1/2015
	8,075,613
	
	41,152
	
	41,152
	8,075,613

	3/1/2015
	8,075,613
	
	37,170
	
	37,170
	8,075,613

	4/1/2015
	8,075,613
	
	271,884
	230,732
	41,152
	7,844,881

	5/1/2015
	7,844,881
	
	38,687
	
	38,687
	7,844,881

	6/1/2015
	7,844,881
	
	39,977
	
	39,977
	7,844,881

	7/1/2015
	7,844,881
	
	269,419
	230,732
	38,687
	7,614,149

	8/1/2015
	7,614,149
	
	38,801
	
	38,801
	7,614,149

	9/1/2015
	7,614,149
	
	38,801
	
	38,801
	7,614,149

	10/1/2015
	7,614,149
	
	268,281
	230,732
	37,549
	7,383,417

	11/1/2015
	7,383,417
	
	37,625
	
	37,625
	7,383,417

	12/1/2015
	7,383,417
	
	36,411
	
	36,411
	7,383,417

	1/1/2016
	7,383,417
	
	268,357
	230,732
	37,625
	7,152,686

	2/1/2016
	7,152,686
	
	36,449
	
	36,449
	7,152,686

	3/1/2016
	7,152,686
	
	34,098
	
	34,098
	7,152,686

	4/1/2016
	7,152,686
	
	267,181
	230,732
	36,449
	6,921,954

	5/1/2016
	6,921,954
	
	34,136
	
	34,136
	6,921,954

	6/1/2016
	6,921,954
	
	35,274
	
	35,274
	6,921,954

	7/1/2016
	6,921,954
	
	264,867
	230,732
	34,136
	6,691,222

	8/1/2016
	6,691,222
	
	34,098
	
	34,098
	6,691,222

	9/1/2016
	6,691,222
	
	34,098
	
	34,098
	6,691,222

	10/1/2016
	6,691,222
	
	263,730
	230,732
	32,998
	6,460,490

	11/1/2016
	6,460,490
	
	32,922
	
	32,922
	6,460,490

	12/1/2016
	6,460,490
	
	31,860
	
	31,860
	6,460,490

	1/1/2017
	6,460,490
	
	263,654
	230,732
	32,922
	6,229,759

	2/1/2017
	6,229,759
	
	31,746
	
	31,746
	6,229,759

	3/1/2017
	6,229,759
	
	28,674
	
	28,674
	6,229,759

	4/1/2017
	6,229,759
	
	262,478
	230,732
	31,746
	5,999,027

	5/1/2017
	5,999,027
	
	29,584
	
	29,584
	5,999,027

	6/1/2017
	5,999,027
	
	30,570
	
	30,570
	5,999,027

	7/1/2017
	5,999,027
	
	260,316
	230,732
	29,584
	5,768,295

	8/1/2017
	5,768,295
	
	29,395
	
	29,395
	5,768,295

	9/1/2017
	5,768,295
	
	29,395
	
	29,395
	5,768,295

	10/1/2017
	5,768,295
	
	259,178
	230,732
	28,446
	5,537,563

	11/1/2017
	5,537,563
	
	28,219
	
	28,219
	5,537,563

	12/1/2017
	5,537,563
	
	27,309
	
	27,309
	5,537,563

	1/1/2018
	5,537,563
	
	258,951
	230,732
	28,219
	5,306,831

	2/1/2018
	5,306,831
	
	27,043
	
	27,043
	5,306,831

	3/1/2018
	5,306,831
	
	24,426
	
	24,426
	5,306,831

	4/1/2018
	5,306,831
	
	257,775
	230,732
	27,043
	5,076,100

	5/1/2018
	5,076,100
	
	25,033
	
	25,033
	5,076,100

	6/1/2018
	5,076,100
	
	25,867
	
	25,867
	5,076,100

	7/1/2018
	5,076,100
	
	255,765
	230,732
	25,033
	4,845,368

	8/1/2018
	4,845,368
	
	24,691
	
	24,691
	4,845,368

	9/1/2018
	4,845,368
	
	24,691
	
	24,691
	4,845,368

	10/1/2018
	4,845,368
	
	254,627
	230,732
	23,895
	4,614,636

	11/1/2018
	4,614,636
	
	23,516
	
	23,516
	4,614,636

	12/1/2018
	4,614,636
	
	22,757
	
	22,757
	4,614,636

	1/1/2019
	4,614,636
	
	254,247
	230,732
	23,516
	4,383,904

	2/1/2019
	4,383,904
	
	22,340
	
	22,340
	4,383,904

	3/1/2019
	4,383,904
	
	20,178
	
	20,178
	4,383,904

	4/1/2019
	4,383,904
	
	253,072
	230,732
	22,340
	4,153,172

	5/1/2019
	4,153,172
	
	20,481
	
	20,481
	4,153,172

	6/1/2019
	4,153,172
	
	21,164
	
	21,164
	4,153,172

	7/1/2019
	4,153,172
	
	251,213
	230,732
	20,481
	3,922,441

	8/1/2019
	3,922,441
	
	19,988
	
	19,988
	3,922,441

	9/1/2019
	3,922,441
	
	19,988
	
	19,988
	3,922,441

	10/1/2019
	3,922,441
	
	250,075
	230,732
	19,344
	3,691,709

	11/1/2019
	3,691,709
	
	18,813
	
	18,813
	3,691,709

	12/1/2019
	3,691,709
	
	18,206
	
	18,206
	3,691,709

	1/1/2020
	3,691,709
	
	249,544
	230,732
	18,813
	3,460,977

	2/1/2020
	3,460,977
	
	17,637
	
	17,637
	3,460,977

	3/1/2020
	3,460,977
	
	16,499
	
	16,499
	3,460,977

	4/1/2020
	3,460,977
	
	248,369
	230,732
	17,637
	3,230,245

	5/1/2020
	3,230,245
	
	15,930
	
	15,930
	3,230,245

	6/1/2020
	3,230,245
	
	16,461
	
	16,461
	3,230,245

	7/1/2020
	3,230,245
	
	246,662
	230,732
	15,930
	2,999,513

	8/1/2020
	2,999,513
	
	15,285
	
	15,285
	2,999,513

	9/1/2020
	2,999,513
	
	15,285
	
	15,285
	2,999,513

	10/1/2020
	2,999,513
	
	245,524
	230,732
	14,792
	2,768,782

	11/1/2020
	2,768,782
	
	14,109
	
	14,109
	2,768,782

	12/1/2020
	2,768,782
	
	13,654
	
	13,654
	2,768,782

	1/1/2021
	2,768,782
	
	244,841
	230,732
	14,109
	2,538,050

	2/1/2021
	2,538,050
	
	12,934
	
	12,934
	2,538,050

	3/1/2021
	2,538,050
	
	11,682
	
	11,682
	2,538,050

	4/1/2021
	2,538,050
	
	243,665
	230,732
	12,934
	2,307,318

	5/1/2021
	2,307,318
	
	11,379
	
	11,379
	2,307,318

	6/1/2021
	2,307,318
	
	11,758
	
	11,758
	2,307,318

	7/1/2021
	2,307,318
	
	242,110
	230,732
	11,379
	2,076,586

	8/1/2021
	2,076,586
	
	10,582
	
	10,582
	2,076,586

	9/1/2021
	2,076,586
	
	10,582
	
	10,582
	2,076,586

	10/1/2021
	2,076,586
	
	240,972
	230,732
	10,241
	1,845,854

	11/1/2021
	1,845,854
	
	9,406
	
	9,406
	1,845,854

	12/1/2021
	1,845,854
	
	9,103
	
	9,103
	1,845,854

	1/1/2022
	1,845,854
	
	240,138
	230,732
	9,406
	1,615,123

	2/1/2022
	1,615,123
	
	8,230
	
	8,230
	1,615,123

	3/1/2022
	1,615,123
	
	7,434
	
	7,434
	1,615,123

	4/1/2022
	1,615,123
	
	238,962
	230,732
	8,230
	1,384,391

	5/1/2022
	1,384,391
	
	6,827
	
	6,827
	1,384,391

	6/1/2022
	1,384,391
	
	7,055
	
	7,055
	1,384,391

	7/1/2022
	1,384,391
	
	237,559
	230,732
	6,827
	1,153,659

	8/1/2022
	1,153,659
	
	5,879
	
	5,879
	1,153,659

	9/1/2022
	1,153,659
	
	5,879
	
	5,879
	1,153,659

	10/1/2022
	1,153,659
	
	236,421
	230,732
	5,689
	922,927

	11/1/2022
	922,927
	
	4,703
	
	4,703
	922,927

	12/1/2022
	922,927
	
	4,551
	
	4,551
	922,927

	1/1/2023
	922,927
	
	235,435
	230,732
	4,703
	692,195

	2/1/2023
	692,195
	
	3,527
	
	3,527
	692,195

	3/1/2023
	692,195
	
	3,186
	
	3,186
	692,195

	4/1/2023
	692,195
	
	234,259
	230,732
	3,527
	461,464

	5/1/2023
	461,464
	
	2,276
	
	2,276
	461,464

	6/1/2023
	461,464
	
	2,352
	
	2,352
	461,464

	7/1/2023
	461,464
	
	233,008
	230,732
	2,276
	230,732

	8/1/2023
	230,732
	
	1,176
	
	1,176
	230,732

	9/1/2023
	230,732
	
	1,176
	
	1,176
	230,732

	10/1/2023
	230,732
	
	231,870
	230,732
	1,138
	(0)

	Tổng
	10,835,983
	8,306,345
	2,529,638
	


CHƯƠNG VIII: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH

VIII.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán

Các thông số giả định trên dùng để tính toán hiệu quả kinh tế của dự án trên cơ sở tính toán của các dự án đã triển khai, các văn bản liên quan đến giá bán, các tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể như sau:


- Thời gian hoạt động của dự án là 20 năm và đã hoạt động từ tháng 1 năm 2015 dự án;


- Tổng mức đầu tư: 20,703,133,000 đồng . Trong đó: Vốn đầu tư tài sản cố định: 18,535,651,000 đồng, vốn lưu động: 2,167,482,000 đồng. Trong đó, vốn vay đầu tư cho tài sản cố định là 8,000,000,000 đồng, chiếm 43% nguồn vốn đầu tư TSCĐ.


- Các hệ thống máy móc thiết bị cần đầu tư để đảm bảo cho dự án hoạt động tốt;


- Doanh thu của dự án được từ:


+ trang trại nuôi trồng tôm thẻ chân trắng, với diện tích ao nuôi 1.4 ha.


+ Mật độ nuôi tối đa: 250 con giống/m2


+ Tỷ lệ sống: 85%

- Chi phí của dự án: 


+ Chi phí thức ăn: được tính theo bảng chi phí thức ăn trong phụ lục đính kèm


+ Chi phí đầu DO, điện nước


+ Chi phí bảo trì máy móc thiết bị…


- Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, thời gian khấu hao sẽ được tính phụ thuộc vào thời gian dự báo thu hồi vốn. Trong tính toán áp dụng thời gian khấu hao theo phụ lục đính kèm.


- Lãi suất vay ưu đãi: 6%/năm; Thời hạn vay 120 tháng, trả nợ theo phương thức trả gốc đều và lãi phát sinh.


- Thuế thu nhập doanh nghiệp của dự án thuế suất áp dụng là 22%. 
VIII.2. Tính toán chi phí của dự án

VIII.2.1. Lực lượng lao động của trang trại


Đội ngũ quản lý và nhân sự dự kiến của dự án gồm 40 người, trong đó :

· Giám đốc trang trại: 1 người

Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các hoạt động trong trang trại, liên hệ với nhà phân phối và có kế hoạch kinh doanh của toàn trang trại

· Phó trại: 1 người

Chịu trách nhiệm quản lý chung toàn trang trại, dưới sự quản lý của Giám đốc trại.

· Trưởng trại: 1 người

Chịu trách nhiệm trực tiếp điều phối quản lý trại. Mỗi trưởng trại phụ trách các công việc chung của trại mình và báo cáo lại với cấp trên.

· Kế toán: 1 kế toán 


Chịu trách nhiệm về thu – chi theo đúng kế hoạch và phương án kinh doanh và  chịu trách nhiệm về tính toán  tiền lương cho nhân viên.

· Kỹ sư nông nghiệp chăn nuôi: 1 người

Chịu trách nhiệm về các công việc liên quan đến kỹ thuật tại trang trại.

· Bảo vệ: 2 người

Chịu trách nhiệm quản lý và bảo vệ tài sản của trang trại.

· Tổ nhà bếp vệ sinh: 2 người

· Công nhân chăn nuôi: 30 người


Chi phí nhân công hằng năm bao gồm lương của cán bộ công nhân viên, phụ cấp và các khoản chi phí BHXH,BHYT, trợ cấp khác.,…mỗi năm chi phí này ước tính trung bình khoảng 2,282,180,000 đồng, lương nhân viên tăng khoảng 3%/năm. Chi lương cụ thể như bảng sau:
                                                                                                                  ĐVT: 1,000 VNĐ

	Năm
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Hạng mục
	1
	2
	3
	4
	5

	Chỉ số tăng lương thực
	1.03
	1.06
	1.09
	1.13
	1.16

	1. Nhân viên điều hành
	830,180
	855,085
	880,738
	907,160
	934,375

	Giám đốc trại
	200,850
	206,876
	213,082
	219,474
	226,058

	Phó trại
	160,680
	165,500
	170,465
	175,579
	180,847

	Tổ trưởng trại
	107,120
	110,334
	113,644
	117,053
	120,565

	Kế toán trại
	66,950
	68,959
	71,027
	73,158
	75,353

	Kỹ sư nông nghiệp chăn nuôi
	160,680
	165,500
	170,465
	175,579
	180,847

	Bảo vệ
	66,950
	68,959
	71,027
	73,158
	75,353

	Tổ nhà bếp+ vệ sinh
	66,950
	68,959
	71,027
	73,158
	75,353

	2. Công nhân lao động trực tiếp
	1,265,355
	1,448,129
	1,491,572
	1,536,320
	1,582,409

	+ Toàn thời gian
	1,265,355
	1,448,129
	1,491,572
	1,536,320
	1,582,409

	TỔNG
	2,095,535
	2,303,214
	2,372,310
	2,443,480
	2,516,784

	BHYT,BHXH, BHTN (21%)
	433,465
	446,469
	459,863
	473,659
	487,869


VIII.2.2. Giá vốn hàng bán 


Nhu cầu sản xuất nuôi trồng mỗi năm như sau:

	Năm
	2015
	2016
	2017
	2018

	Hạng mục
	1
	2
	3
	4

	Diện tích nuôi trồng (ha)
	1.4
	1.4
	1.4
	1.4

	Hiệu suất nuôi trồng
	90%
	100%
	100%
	100%

	Mật độ thả/m2 (con/m2)
	225
	250
	250
	250

	Số lượng con giống/vụ (con)
	3,150,000
	3,500,000
	3,500,000
	3,500,000

	Tỷ lệ sống
	85%
	85%
	85%
	85%

	Số lượng con đạt chuẩn khi thu hoạch (con)
	2,677,500
	2,975,000
	2,975,000
	2,975,000

	Số con đạt chuẩn/kg (con)
	60
	60
	60
	60

	Khối lượng tôm thu hoạch/vụ
	44,625
	49,583
	49,583
	49,583

	THU HOẠCH
	
	
	
	

	Số vụ/năm
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5

	Khối lượng tôm thu hoạch/năm (kg)
	111,563
	123,958
	123,958
	123,958


Chi phí giá vốn hàng bán như sau:











ĐVT: 1,000 đồng

	Năm
	2015
	2016
	2017
	2018

	I. CHI PHÍ SẢN XUẤT TRỰC TIẾP
	
	
	
	

	Tỷ số tăng giá lương thực
	1.03
	1.06
	1.09
	1.13

	1. Chi phí con giống
	708,750
	835,459
	860,523
	886,338

	2. Chi phí thức ăn
	1,825,031
	2,088,647
	2,151,306
	2,215,845

	3. Thuốc TYTS
	459,638
	526,030
	541,810
	558,065

	4. Dầu DO, điện
	459,638
	526,030
	541,810
	558,065

	5. Lương nhân công
	1,539,051
	1,770,756
	1,833,847
	1,899,439

	6. Chi phí quản lý (1% Doanh thu)
	114,909
	135,453
	143,702
	152,453

	II. KHẤU HAO TSCĐ
	356,515
	356,515
	356,515
	356,515

	III. CHI PHÍ LÃI VAY
	
	
	
	306,345

	IV. TỔNG GIÁ THÀNH SẢN XUẤT
	5,463,532
	6,238,888
	6,429,514
	6,933,065

	V. GIÁ THÀNH 1KG TÔM THÀNH PHẨM
	48.97
	50.33
	51.87
	55.93


VIII.3. Doanh thu từ dự án


Với thị trường đầu ra tôm thẻ chân trắng có sẵn, mỗi vụ thu hoạch, tôm thương phẩm đạt chuẩn sẽ được xuất ngay, do đó dự án không có hàng tồn kho.


Giá bán tôm năm 2015 là 100 ngàn đồng/kg thương phẩm với tiêu chuẩn khoảng 60 con/kg. Mức giá mỗi năm tăng thấp nhất 5%.

Doanh thu qua các năm










ĐVT: 1,000 đồng

	Năm
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	DOANH THU
	
	
	
	
	

	Khối lượng tôm thu hoạch/ha/vụ
	31,875
	35,417
	35,417
	35,417
	35,417

	Tổng khối lượng tôm thu hoạch (kg)
	111,563
	123,958
	123,958
	123,958
	123,958

	Đơn giá/kg
	100
	105
	110
	116
	122

	Doanh thu
	11,156,250
	13,015,625
	13,666,406
	14,349,727
	15,067,213


VIII.4. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án

VIII.4.1 Hiệu quả kinh tế dự án

Báo cáo thu nhập dự trù










ĐVT: 1,000 VNĐ

	TT
	Khoản mục
	Thời gian thực hiện dự án

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	Diện tích nuôi trồng (ha)
	1.4
	1.4
	1.4
	1.4
	1.4

	2
	Hiệu suất nuôi trồng
	90%
	100%
	100%
	100%
	100%

	3
	Khối lượng thu hoạch và tiêu thụ (kg)
	111,563
	123,958
	123,958
	123,958
	123,958

	4
	Giá bán sản phẩm (ngàn đồng/kg) (có GTGT)
	100
	105.0
	110.3
	115.8
	121.6

	I
	Tổng  lợi ích hàng năm ( Bi ) - Tr.đ.
	
	
	
	
	

	1
	Tổng doanh thu (B)
	11,156,250
	13,015,625
	13,666,406
	14,349,727
	15,067,213

	II
	Chi phí giá thành hàng năm (Ct)
	6,882,005
	8,287,937
	8,541,239
	8,923,496
	9,269,490

	III
	Tổng chi phí hàng năm (Ci = It + Cot)
	6,882,005
	8,287,937
	8,541,239
	8,923,496
	9,269,490

	1
	Chi phí hoạt động hàng năm (Cot)
	6,882,005
	8,287,937
	8,541,239
	8,923,496
	9,269,490

	
	EBIT
	4,274,245
	4,727,688
	5,125,167
	5,426,230
	5,797,723

	
	Lãi vay
	
	468,341
	414,141
	357,590
	302,214

	
	EBT
	4,274,245
	4,259,347
	4,711,025
	5,068,640
	5,495,508

	2
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
Vtn= ( B-Ct - GTGT - Vk ) * 22%
	940,334
	937,056
	1,036,426
	1,115,101
	1,209,012

	IV
	Lợi nhuận sau thuế (LN st )
	
	
	
	
	

	
	( LN st = B - Ct-Tn )
	3,333,911
	3,790,632
	4,088,741
	4,311,130
	4,588,711

	V
	Cân bằng thu chi tài chính ( Bi - Ci )
	4,274,245
	4,727,688
	5,125,167
	5,426,230
	5,797,723

	VI
	Tổng nguồn trả nợ của dự án
	2,023,471
	2,251,831
	2,400,886
	2,512,080
	2,650,870

	
	- Khấu hao TSCĐ (Dt)
	356,515
	356,515
	356,515
	356,515
	356,515

	
	- Lợi nhuận sau thuế dùng trả nợ (tối đa 50% LN st)
	1,666,956
	1,895,316
	2,044,371
	2,155,565
	2,294,355


VIII.4.2 Báo cáo ngân lưu dự án

Phân tích hiệu quả dự án hoạt động trong vòng 20 năm theo  quan điểm tổng đầu tư. Với: 

Chi phí sử dụng vốn re = 20%

Lãi suất vay ngân hàng rd = 6%/năm

Với suất chiết khấu là WACC = 17.9% được tính theo giá trị trung bình có trọng số chi phí sử dụng vốn của các nguồn vốn như sau:

	Năm
	2014
	2015
	2016
	2017

	D (Vốn vay)
	4,000,000
	8,306,345
	7,383,417
	6,460,490

	E (Vốn chủ sở hữu)
	10,535,651
	10,535,651
	10,535,651
	10,535,651

	E+D (Tổng Vốn)
	14,535,651
	18,841,996
	17,919,069
	16,996,141

	%D = D/(E+D) (Tỷ lệ Vốn vay)
	27.5%
	44.1%
	41.2%
	38.0%

	%E = E/(E+D) (Tỷ lệ Vốn chủ sở hữu)
	72.5%
	55.9%
	58.8%
	62.0%

	WACC danh nghĩa
	15.7%
	13.2%
	13.6%
	14.1%


Bảng báo cáo ngân lưu:










ĐVT: 1,000 VNĐ

	Năm
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	
	0
	1
	2
	3
	4

	NGÂN LƯU VÀO
	-
	11,156,250
	13,015,625
	13,666,406
	14,349,727

	Doanh thu
	
	11,156,250
	13,015,625
	13,666,406
	14,349,727

	Thanh lý đất
	
	
	
	
	

	Thu hồi vốn lưu động
	
	
	
	
	

	NGÂN LƯU RA
	18,535,651
	9,572,087
	8,702,078
	8,898,829
	9,225,711

	Vốn CĐ
	18,535,651
	
	
	
	

	Vốn lưu động
	
	2,221,741
	
	
	

	Chi phí hoạt động
	
	6,882,005
	8,287,937
	8,541,239
	8,923,496

	Chi phí lãi vay
	
	468,341
	414,141
	357,590
	302,214

	Ngân lưu ròng trước thuế
	(18,535,651)
	1,584,163
	4,313,547
	4,767,577
	5,124,016

	Thuế TNDN
	
	940,334
	937,056
	1,036,426
	1,115,101

	Ngân lưu ròng sau thuế
	(18,535,651)
	643,829
	3,376,491
	3,731,151
	4,008,915

	Ngân lưu tích lũy sau thuế
	(18,535,651)
	(17,891,823)
	(14,515,332)
	(10,784,181)
	(6,775,266)


	TT
	Chỉ tiêu
	

	1
	Giá trị hiện tại thuần NPV 
	3,223,906,000 đồng

	2
	Tỷ suất hoàn vốn nội bộ IRR (%)
	22 %

	3
	Thời gian hoàn vốn (có chiết khấu)
	6 năm 

	
	Đánh giá
	Hiệu quả


Dựa vào kết quả ngân lưu vào và ngân lưu ra, ta tính được các chỉ số tài chính, và kết quả cho thấy:

Hiện giá thu nhập thuần của dự án là :NPV = 3,223,906,000 đồng > 0



Suất sinh lợi nội tại là: IRR  = 22 % > WACC


Thời gian hoàn vốn tính  là 6 năm 

( Dự án có suất sinh lợi nội bộ và hiệu quả đầu tư khá cao.

Qua quá trình hoạch định, phân tích và tính toán các chỉ số tài chính trên cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội bộ cũng cao hơn sự kỳ vọng của nhà đầu tư, và khả năng thu hồi vốn nhanh.

VIII.5. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội 

Dự án “Trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm” có nhiều tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội. Đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân nói chung và của khu vực nói riêng. Nhà nước và địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp. Dư án góp phần giải quyết công ăn việc làm cho hơn 200 lao động, ưu tiên lao động nữ.


Qua phân tích về hiệu quả đầu tư, dự án còn rất khả thi qua các thông số tài chính như NPV =  3,223,906,000 đồng; Suất sinh lời nội bộ là: IRR  = 22 % ; thời gian hoà vốn sau 6 năm. Điều này cho thấy dự án khả thi trong việc mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư trong thời kì khó khăn của nền kinh tế, niềm tin lớn khi khả năng thanh toán nợ vay cao và thu hồi vốn đầu tư nhanh. Thêm vào đó, dự án còn đóng góp rất lớn cho ngân sách Nhà Nước và giải quyết một lượng lớn lực lượng lao động cho cả nước. 

CHƯƠNG IX: KẾT LUẬN 

Như đã phân tích ở trên dự án Trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm thực hiện mô hình nuôi tôm khép kín áp dụng công nghệ sinh học không thay nước, hoặc thay nước hạn chế sẽ làm tiết kiệm việc sử dụng tài nguyên đất và nước, không tác động xấu đến môi trường. Đồng thời với việc hoạt động theo tiêu chuẩn thực hành tính nông nghiệp toàn cầu GLOBAL G.A.P  (đã được cấp giấy chứng nhận), dự án cam kết đảm bảo luôn đạt tiêu chuẩn cao về tác động môi trường. 



Không chỉ góp phần tăng giá trị xuất khẩu, tăng thu nhập, tạo việc làm cho lao động có thu nhập thấp tại địa phương, đặc biệt là lao động nữ mà dự án còn góp phần thực hiện phát triển kinh tế nông nghiệp, chính sách tam nông theo chủ trương của Đảng và Nhà nước Ngoài những lợi ích trực tiếp từ dự án như đã nêu, mô hình hoạt động hiệu quả của dự án sẽ được nhân rộng ra trong vùng, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản khác làm cho cả cộng đồng nuôi trồng thủy sản phát huy tốt năng lực của ngành nghề tạo ra sản phẩm thân thiện với môi trường, nâng cao thu nhập cho người lao động, tỷ suất đầu tư/lợi nhuận hợp lý góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước.



Cơ sở Vân Thanh chúng tôi khẳng định dự án Trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm tại ấp Hòa Phú, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang đáp ứng được nhu cầu và lợi ích kinh tế - xã hội. Riêng về mặt tài chính được đánh giá rất khả thi thông qua kế hoạch vay vốn sử dụng vốn, chi phí đầu tư, chi phí hoạt động và nguồn doanh thu có căn cứ dựa vào phân tích điều kiện kinh tế tình hình thị trường trong nước.


Vì vậy, Cơ sở Vân Thanh mong muốn Đơn vị cho vay chấp nhận và hỗ trợ công ty chúng tôi trong việc vay vốn. Chúng tôi xin cam kết:
 
- Chấp nhận các quy định về hỗ trợ tài chính của Đơn vị.

- Sử dụng vốn vay đúng mục đích và tạo điều kiện để Đơn vị cho vay kiểm tra việc sử dụng vốn vay.

- Trả nợ gốc tiền vay và lãi tiền vay đầy đủ, đúng hạn.

- Những thông tin đã kê khai và tài liệu đi kèm là chính xác, đúng đắn và hợp pháp.

Chúng tôi chịu trách nhiệm trước Đơn vị cho vay và Pháp luật về lời cam kết trên.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.

	








	Tiền Giang, ngày     tháng    năm 2013

CHỦ ĐẦU TƯ

CƠ SỞ VÂN THANH
ĐỖ THỊ THANH THÙY VÂN


Tiền Giang - Tháng 2 năm 2014








Tiền Giang - Tháng 2 năm 2014











1

